# 一、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）；供应商需提供《中小企业声明函》。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

6、本项目的特定资格要求：

供应商拟派项目负责人须具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称。

二、项目服务要求

说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。

### (一)、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走马岭街“四线一口”综合整治项目 | 1 | 项 | 建筑业 | 适宜中小企业提供 |

要求/备注说明

| 核心产品 (不适用) | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品(采购清单中作与核心产品“相同《或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品),并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。 |
| --- | --- |
| 节能产品 (不适用) | 采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 |
| 进口产品 (不适用) | 采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加投标竞争。 |
| 适宜中小企 业提供 | 本项目整体专门面向中小微企业采购，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020)46号〕规定的中小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业) |
| 合同分包 | 本项目不允许分包。 |

其他要求：

| 合同履行期 | 施工工期30个日历天（竣工验收合格后养护期一年：成活养护3个月+保存养护9个月，共计12个月） |
| --- | --- |
| 质保期 | 按国家标准规定执行 |

### (二)、项目概述

1、采购标的物需实现的功能或目标

按照采购人要求，完成走马岭街“四线一口”综合整治项目。具体施工内容详见工程量清单。

合同履行期限：施工工期30个日历天（竣工验收合格后养护期一年：成活养护3个月+保存养护9个月，共计12个月）

工程质量等级目标：合格

文明施工管理目标：合格

安全生产管理目标：合格

质保期：按国家标准执行

2、为落实政府采购政策需满足的要求

政府采购促进中小企业发展政策；政府采购强制、优先采购节能产品政策；

政府采购优先采购环保产品政策；政府采购进口产品政策；政府采购支持监狱企业发展政策；促进残疾人就业政府采购政策。具体内容详见采购文件第二章。

本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明为资格审查材料，未提交的资格审查不合格，其竞标按照无效响应处理。资格审查和符合性审查合格的供应商不享受价格评审优惠。

### (三)、采购需求执行的相关标准、规范

1、依据采购文件的要求精心组织施工，本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求；

2.不得低于原设计文件(包括图纸)的技术要求。

3.符合现行的有关园林绿化工程设计标准和规范、规程要求。

4.符合现行的园林绿化工程施工操作规范及验收规范要求。

5.符合现行的园林绿化工程施工质量验收统一标准要求及省、市有关行政主管部门的相关文件规定。

6.成交供应商应按(且不限于)工程量清单所列服务的特征描述完成工程清单的工作内容。

及其他有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范中的相关规定。

注：(1)如以上规范/规程/标准有不同之处，应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本，当采用最新的版本。(2)若中标单位采用的规范或标准在上述技术规范中未明确的，应明确其所执行的标准或使用规范的出处，并同时提供所使用的标准文本，该标准文本必须是国家或国际公认的同等或高于上述规范要求之标准，中标单位应同时提供该文本译文，采购人不接受任何低于以上所列规范和标准的要求。

### (四)、技术要求

一、总则

1.为确保东西湖区全区高速出入口及互通区域植树造林，“走马岭街“四线一口”综合整治项目”的施工质量、苗木成活率及景观效果，特制定本技术要求。

2.施工单位必须严格按照本技术要求、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及其他相关国家、行业及地方现行标准进行施工。

本技术要求未尽事宜，应参照国家、湖北省及武汉市现行有关园林绿化工程的标准、规范及规程执行，遇严格标准时，应以严格者为准。

3.所有材料、苗木的质量、规格必须符合本技术要求及清单项目特征的描述，并满足设计效果要求。

二、苗木质量要求

1.总体要求：苗木应生长健壮、树形优美、冠形完整、无病虫害、无机械损伤。根系发育良好，土球完整、紧实。

2.规格具体要求：

香樟C：胸径20-25cm，全冠移植，树形优美。

香樟B/A：胸径分别为12-15cm、12-13cm，分枝点均匀。

榕树/栾树/无患子：胸径15cm，主干通直，冠幅饱满。

丛生无患子：株高(H)350cm，冠幅匀称，丛生效果显著。

水杉A/B：胸径分别为12-15cm、6-8cm，树干通直，树尖完整。

银杏：胸径13-15cm，树形端正。

红叶李：株高350-400cm，冠幅180-220cm，树形优美。

桂花：株高200-250cm，冠幅150-180cm，枝叶茂密。

池杉：胸径5-8cm，树干通直，生长健壮。

雷竹：杆径2-3cm，竹鞭健壮，无开花老化现象。

3.所有苗木进场前须经发包人及监理单位现场验收确认，合格后方可栽植。

三、施工技术要求

1.定点放线：严格按照施工图纸进行定点放线，位置准确，标记清晰。

2.树穴开挖：

树穴大小、深度应严格按规范要求，通常比土球直径大40-60cm，比土球高度深20-30cm。

穴底应平整，必要时设置排水层。

3.苗木起挖与运输：

所有乔木必须带土球移栽。土球大小应符合规范（通常为胸径的8-10倍），并用草绳或软材料包裹紧固，防止散坨。

运输过程中应采取遮盖、保湿、防震措施，防止苗木失水及机械损伤。运距按5km计列，实际运输应选择合理路线，避免绕行。

4.栽植：

栽植前应修剪劈裂根、病虫根及过长根，并对树冠进行适度修剪，保持地上地下水分平衡。

栽植时保持树身直立，回填种植土应分层夯实，确保根系与土壤紧密结合。

栽植深度应与原种植线持平或略高。

5.支撑与保护：

所有乔木（除特别说明外）必须安装“长三角桩”或“短三角桩”进行支撑，支撑应牢固、整齐、美观。

乔木树干必须进行“草绳绕杆”，绕杆高度统一、紧密，起到保湿、防日灼、防机械损伤的作用。

6.养护要求：

养护期包含3个月成活养护和9个月保存养护，总计12个月。

成活养护期：应包括但不限于及时浇水、遮阴、喷雾保湿、病虫害防治、复壮措施等，确保苗木成活。

保存养护期：应包括定期浇水、施肥、松土、除草、修剪、病虫害综合防治等，确保苗木生长健壮，达到设计景观效果。

养护期间出现死苗、残苗，承包人须无条件按原规格标准在发包人要求的时间内更换、补植，并重新计算养护期。

四、安全文明施工与环境保护

1.施工过程中必须严格执行安全文明施工规定，设置醒目的安全警示标志，采取有效的安全防护措施。

2.施工垃圾、废弃物应及时清运，做到工完场清。

3.合理安排施工时间，减少对周边居民和环境的噪声、粉尘污染。

4.保护施工现场及周边的现有植被和设施，如有损坏须负责修复或赔偿。

五、验收标准

文件验收：施工单位必须提供完整的苗木检疫证明、出圃记录等相关文件。

现场验收：

成活率：在成活养护期结束时，苗木成活率应达到100%。

保存率：在保存养护期结束时，苗木保存率应达到98%以上。

对于死亡的苗木，施工单位必须在下一个适宜种植季节无条件予以更换和补植，并重新计算养护期。

最终验收以上述要求及《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）为基准。

工程质量应达到采购文件、响应文件及合同书约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

六、其它要求

★1、建设工程要求和材料性能符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》文件相关要求。

### (五)、商务要求

(一)项目名称：走马岭街“四线一口”综合整治项目

(二)项目地点：武汉市东西湖区

★(三)采购预算及最高限价：采购预算为人民币362.350179万元，最高限价为人民币362.350179万元。供应商的磋商报价超过该包最高限价金额的，其该包竞标无效。

★(四)付款方式：合同价款均以人民币结算和支付，支付方式按合同约定执行，未尽事宜，双方合同中自行约定。

★(五)工期延误处罚：若承包人原因导致工期延误，每延误一日，承包人应向发包人支付合同总价款千分之一（1‰）的延误赔偿金。

此项赔偿金的累计总额，不超过合同总价款的百分之十（10%）。

★(六)响应时间：自接到采购人突发维护需求后，供应商响应时间为4小时以内。

★(七)报价要求

（1）、供应商应按采购人提供的工程量清单项目及工程量进行报价，以工程量清单计价方式报价，执行标准为建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

（2）、报价范围与内容

1.全面覆盖：投标报价应全面覆盖招标文件、《工程量清单》及全套施工图纸所明确的全部工作内容，包括但不限于：

1.1 所有苗木的起挖、包装、运输、栽植。

1.2 12个月的全周期养护（成活养护3个月+保存养护9个月）。

1.3 所有措施项目（如安全文明施工、草绳绕杆、树撑等）。

1.4 人工、材料、机械、管理、利润、税金、风险费用等所有为完成本项目可能发生的费用。

2.甲供材料：本项目苗木为甲方（走马岭街道）调拨，属于甲供材料。投标报价中不得再计入苗木本身的购置费用。报价应仅包含与苗木移栽相关的劳务、辅材、机械及服务费用。

（3）、报价依据与原则

1.报价基准：投标人应依据招标人提供的《工程量清单》、项目施工图纸、技术规范及国家现行相关标准规范进行报价。

2.计价方式：本项目采用综合单价计价。投标人填报的单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用之和。

3.价格形式：报价应采用固定单价形式。在合同履行期间，除发生重大设计变更或合同条款约定的价格调整情况外，综合单价不因市场风险因素而变动。

4.货币单位：所有报价均以人民币“元”为单位。

（4）、报价构成与填写要求

1.工程量清单报价：

1.1 投标人必须对招标人提供的《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的每一个项目进行报价，不得缺项、漏项。

1.2 投标人未填报单价或合价的项目，将被视为已包含在已报价的其他项目中，发包人将不予支付。

2.措施项目费：

2.1 总价措施项目费：应按招标清单给出的项目及费率基准进行报价，其中安全文明施工费不得作为竞争性费用，必须按国家或地方建设主管部门规定的费率足额计取。

2.2 单价措施项目费：已包含在分部分项清单中，按综合单价方式报价。

3.其他项目费：本项目招标控制价中未列暂列金额、暂估价等，投标人应结合自身情况，按招标文件规定报价。

4.税金：税金应按国家现行增值税税率及相关规定计取。

（5）、报价有效性及承诺

1.投标报价一经发出，即被视为已充分考虑了所有市场风险、现场条件及履行合同的一切因素。

2.投标人须承诺，其报价在投标有效期及合同履约期内保持有效。

3.投标报价应合理，不得以低于成本的报价竞标，否则将被评标委员会认定为无效投标。

（6）、工程量清单发出后，供应商应对采购人提供的工程量清单进行复核，如发现清单中的工程量与现场不符，供应商应在提疑截止时间前提出。若在规定时间内供应商未提出疑异，则视同供应商完全认可工程量清单的工程量与现场完全一致。

（7）、成交后严格按照工程量清单实施，施工过程中未经甲方许可(以书面形式为准),出现的任何形式的增项、漏项、变更由成交供应商自行承担责任。

（8）、磋商报价须按照附件工程量清单完整填写，不得改变其格式、顺序及已有内容，不得漏项，如有漏项视为竞标无效。

（9）、在施工过程中，供应商必须设置一定比例的费用，采取相应的措施保障施工安全。因供应商原因导致施工安全事故，由供应商自行承担责任。

### (六)、其他要求

①供应商须在响应文件中对本项目采购需求中的条款和服务承诺明确列出；②提供类似业绩；③投入的服务人员需满足本项目实际需求，具有项目所属专业相应的资格。拟投入本项目所有项目人员必须经过专业培训、职业道德素质良好、身体健康的人员。响应文件中应列明主要管理人员(包括项目负责人及项目管理团队)信息；④总体计划及重难点分析；⑤拟投入的主要施工机械、物资计划、劳动力计划安排；⑥确保工程质量的技术组织措施；⑦确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施；⑧养护管理方案等相关材料。

# 三、评分细则

| 评审项目 | 评审分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 (30分) | 投标报价 得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准，其价格分为满分30分。 其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务部分 (20分) | 类似业绩 | 9 | 投标人2023年01月至今承担过类似园林绿化施工工程（提供项目合同，以合同签订时间为准），每个得3分，最多得9分。 |
|  | 服务承诺 | 3 | 供应商对工期（合同履行期）、质量、安全文明施工有相应的承诺的得3分，最高得3分，提供不全或不提供不得分。 |
|  | 项目管理团队 | 8 | 本项目要求投标人项目管理团队须全面覆盖以下核心管理职能：项目总体协调与对外联络、现场施工组织与技术管理、工程材料与机械设备调度、劳务作业安排与协调、施工质量过程控制、安全生产与文明施工监督、工程技术资料编制与归档以及后期专项养护管理。 评审标准 项目管理团队配置完整涵盖上述全部八项核心职能，并在响应文件中明确各职能负责人及其相应资历的，得8分； 每缺失或未能明确其中任何一项核心职能的配置及负责人，扣1分； 本项最高得8分，最低0分。 |
| 技术部分 (50分) | 总体计划及重难点分析 | 10 | 根据项目实际情况，供应商结合现场踏勘后，针对本项目施工条件进行总体计划的重点及难点分析（如移栽技术方案），进行综合评分：内容合理、分析全面、针对性强得10分；内容基本完整、准确，有一定针对性得7分；内容完整、缺乏合理性和针对性得4分；内容不完整，有可实施性的得2分，未提供不得分。 |
|  | 拟投入的主要施工机械、物资计划、劳动力计划安排 | 10 | 拟投入的主要施工机械、物资计划、劳动力计划安排：内容完备，合理、针对性强得10分；内容完备，可行得6分；内容欠完备得2分，未提供不得分。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 | 10 | 有明确的质量技术组织措施（包括质保期和维护响应时间）且承诺具体可行：内容完备，合理、针对性强得10分；内容完备，可行得5分；内容欠完备得1分，未提供不得分。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 | 5 | 确保安全生产的技术组织措施：内容完备，合理、针对性强得5分；内容完备，可行得3分；内容欠完备得1分，未提供不得分。 |
|  | 确保工期的技术组织措施 | 5 | 确保工期的技术组织措施：内容完备，合理、针对性强得5分；内容完备，可行得3分；内容欠完备得1分，未提供不得分。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施 | 5 | 确保文明施工的技术组织措施：内容完备，合理、针对性强得5分；内容完备，可行得3分；内容欠完备得1分，未提供不得分。 |
|  | 养护管理方案 | 5 | 针对12个月养护期（成活+保存）制定分阶段、可量化的养护计划。如水肥管理、病虫害防治、修剪、防寒等养护管理方案内容完备，合理、针对性强得5分；内容完备，可行得3分；内容欠完备得1分，未提供不得分。 |
| 总分 |  | 100分 |  |
| 注：上述技术评分中： 1、内容合理、内容完备、完整详细、全面、针对性强指： 提供的响应方案基于采购需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判； 准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案； 针对项目内容的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证； 对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有一定的论证支撑性及可追溯性。 2、较为合理可行、有一定针对性、可行、基本满足采购需求指： (1) 响应方案基本完整，和采购需求存在部分的响应缺项； (2) 只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案； (3) 对服务响应进行泛化一般描述； (4) 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供，难于采信。 3、不完整、有缺陷指： (1) 响应方案不完整，和采购需求存在明显的响应缺漏； (2) 只对方案作出标题式的简单论证； (3) 无服务响应描述； (4) 无资料、数据等响应方案的支撑材料。 |  |  |  |

四、合同参考范本

（根据《政府釆购法》和《民法典》相关规定，釆购入和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由 （采购人） （以下简称“甲方”）与 （中标人）（以下简称“乙方”）

签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1. 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和

国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2. 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的

责任和义务。

3. 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程

或服务），并承担应负的责任和义务。

4. 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1 招标文件（项目编号：）；

4.2 中标的投标文件；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5 分散采购机构发出的中标通知书；

4.6 附件；

4.6.1 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

4.6.2 乙方在投标期内补充的所有文件；

4.6.3 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5. 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6. 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标

文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

7. 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

8. 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

9. 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地

点在招标文件中有明确规定。

10. 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11. 合同的份数。本合同正本一式  份，甲方执  份，乙方执  份；副本一式  份，甲方执  份，乙方执 份。

12. 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲方：                         乙方：

单位名称（盖章）：             单位名称（盖章）：

单位地址：                     单位地址：

法人代表授权人(签字)：         法人代表授权人(签字)：

联 系 人：                     联 系 人：

开户银行：                     开户银行：

账号                           账号：