东西湖区政府采购需求


第一部分：项目基本情况
1.项目编号：JYZX-ZFCG-2026-007A
2.采购计划备案号：420112-2026-02179  
3.项目名称：长青街“友谊村闲置空地休闲空间改造”“革新大道校园段交通与绿化综合提升”三微整治项目
[bookmark: _GoBack]4.采购方式：竞争性磋商
5.预算金额：92.08 万元 
6.最高限价：92.08 万元，高于此报价做废标处理。 
7.采购需求： 详见采购文件第三章项目采购需求。
8.合同履行期限：255日历天（其中革新大道校园段施工工期30日历天，友谊村闲置空地区域施工工期45日历天，绿化养护期180日历天。实际开工日期根据甲方要求执行）。
9.本项目（是/否）接受联合体投标：否 
10.是否可采购进口产品：否
11.本项目（是/否）接受合同分包：否
12.本项目（是/否）专门面向中小微企业：是 
13.面向中小微企业的类型为：中小微企业
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]
第二部分：申请人的资格要求
1.供应商资格条件
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不接受联合体形式的投标
（6）本项目专门面向中小微企业进行采购活动
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]（7）本项目特定资格要求：
①供应商必须具备建设主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；
②供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在实施建设工程项目的项目经理（提供承诺书）
③投标人、本项目授权委托人及其法定代表人在近3年内（以裁判日期为准）没有行贿犯罪记录，行贿犯罪档案查询媒介为中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）（提供网页查询截图并加盖单位公章）


第三部分：采购需求

一、项目概况
1.项目名称：长青街“友谊村闲置空地休闲空间改造”“革新大道校园段交通与绿化综合提升”三微整治项目
2.服务期：255日历天（其中革新大道校园段施工工期30日历天，友谊村闲置空地区域施工工期45日历天，绿化养护期180日历天。实际开工日期根据甲方要求执行）
3.预算金额：92.08万元
4.付款方式：合同签订后支付合同签订金额的40%为预付款，竣工验收合格后支付至合同金额的97%，质保期结束后支付剩余部分。
二、具体采购要求
[bookmark: _Toc32673][bookmark: _Toc12942]（一）项目主要施工内容
本项目涵盖革新大道校园段交通与绿化综合提升，友谊村闲置空地休闲空间改造。具体包括以下内容：
一）原有设施拆除、垃圾及废渣清运
1. 绿化表层清理：全线清理原有杂草、旧草皮，统一装车外运至指定消纳场地。
2. 人行道拆除作业：拆除原有混凝土侧平缘石，所有破碎废渣、旧砖、废弃砼块集中堆放清运。
3. 拆除废渣全程管控：拆除施工同步配备装载、运输机械，作业轻凿轻拆，降低噪音；运输车辆密闭遮盖，杜绝渣土、碎料抛洒、滴漏；拆除完成后清扫路面散落废料，冲洗路面污渍，做到工完场清。
二）路基及道路垫层施工
1. 路床整形碾压：对新建道路、人行道基底进行整平、碾压作业，严格按照设计及规范控制压实度，处理基底凹凸、松软区域。
2. 级配碎石垫层铺设：分层摊铺、碾压平整，保证垫层厚度、密实度达标。
三）道路混凝土面层及人行道铺装施工
1. C15混凝土基层浇筑：人行道区域浇筑10cm厚C15素混凝土基层，规范振捣、找平，做好养护。
2. C30彩色拉丝混凝土路面施工：浇筑20cm厚C30彩色拉丝混凝土面层，包含混凝土浇筑、面层压膜上色、棉毡全覆盖养护全套工序，保障路面外观及强度标准。
3. 盲道透水砖铺设：铺设6cm厚透水盲道砖，砖块排布整齐、缝隙均匀，边角切割规整。
四）绿化配套工程施工
 八字植草砖铺装：绿化区域铺贴八字植草砖，铺设平整稳固，兼顾绿化透水与行人通行需求。
五）道路附属构筑物及安防设施安装
1. 花岗岩侧、平缘石安砌：花岗岩路缘石，采用M10水泥砂浆打底找平，安砌顺直、勾缝饱满。
2. 围墙立面修补：对沿线破损围墙开展陶瓷锦砖贴砖修补，清理墙面破损基层、规范贴砖施工，修复破损外立面。
3. 道路隔离护栏安装：沿道路设置固定式隔离护栏，配套膨胀螺栓固定，安装牢固、排布整齐，完善道路分区隔离设施。
六）园林绿化工程施工
1. 场地整理、种植土回填换填作业，完成场地堆坡造型、下沉绿地基础施工，规范处理土方开挖、场内转运、余土弃置工序。
2. 苗木栽植作业，包含精品乔木（日本晚樱、桂花、茶花）、造型灌木（红叶石楠、海桐、红花继木、金森女贞）栽种，配套树棍支撑、草绳缠杆等防护措施。
3. 满铺马尼拉草皮，完成绿化区域杂草清理、场地平整。
4. 苗木养护：提供六年养护服务，包含三个月存活养护、三个月保存养护，及时补植死亡苗木，定期浇灌、施肥、除虫、修剪，保持绿化景观完整美观。
5. 绿化区域日常清理，及时清运落叶、杂草、枯枝，保持绿地整洁。
七）园路及硬质铺装施工
1. 园路基础施工：场地路基整平、碎石垫层、C15/C30混凝土基层浇筑作业。
2. 各类面层铺设：花岗岩铺装、彩色拉丝混凝土路面、实木步道、青石台阶施工。
3. 花岗岩路缘石安砌，道路土方开挖、回填、渣土清运同步实施。
4. 完工后清理路面散落砂浆、泥土，冲洗路面污渍，做到工完场清。
八）围墙、景墙工程施工
1. 场地土方开挖、回填、余方外运，垫层、混凝土基础浇筑，钢筋绑扎、模板支护施工。
2. 墙体砌筑、内外墙面抹灰处理，配套构造柱、圈梁施工。
3. 景墙基底、主体结构施工，完工清理建筑垃圾并转运至指定堆放点。
九）墙面彩绘与广告标识施工
1. 墙面基层打磨、腻子批刮、底漆、面漆喷涂施工。
2. 彩绘绘制，严格按照甲方选定样式施工。
3. 园区LOGO标识制作安装：预埋基础、钢板预埋件、不锈钢包边、透光云石、氟碳漆喷涂、管线预埋整套作业。
十）景观构筑物施工（六角亭、坐凳、树池坐凳）
1. 六角亭全套施工：土方、碎石及混凝土垫层、钢筋砼基础、青石板地面、青石踏步、红杉木立柱、木梁、斗拱、倒挂楣子、小青瓦屋面制作安装。
2. 花岗岩成品坐凳、树池坐凳基础浇筑、防腐木面板铺装施工。
3. 现场建筑垃圾统一收集转运，施工设置围挡、警示标识，做到无扬尘、不扰民。
十一）景观小品及便民设施安装
1. 公共垃圾箱采购、就位安装。
2. 多组健身器材（跷跷板、漫步机、康复器械等）、花岗岩石桌石凳安装就位，设备固定牢固。
3. 小品区域场地清理，规整周边绿化、铺装。
十二）照明设施施工
1. 太阳能路灯基础开挖、混凝土基座浇筑、管线预埋、灯具立杆接线安装。
2. 灯具调试，清理照明施工产生渣土、混凝土废料。
十三）现场围挡、文明施工保障
1. 施工区域及时搭建围挡，围挡保持干净无破损。
2. 施工现场设置警示标牌、施工公示牌，安排现场值守人员。
通行区域；施工废料当日清运。
十四）现场应急与配合工作
1. 采购人临时下达的零星改造、场地清理、杂物清运等突发任务，做到随叫随到，快速调配人员、机械进场作业。
2. 拆除、施工产生建筑垃圾统一运送至采购人指定点位，清运产生相关费用由成交单位自行承担。
3. 施工全过程落实安全管理，若因围挡缺失、防护不到位引发人员、财产损失，全部责任及费用由成交单位承担。
4. 全部工程完工后，全域清理、冲洗场地，完成消杀保洁，交付整洁完好的休闲空间。
（二）施工要求：

一）技术要求

1、施工内容及要求 
（1）施工范围：工程量清单的所有内容。 
（2）供应商负责办理施工手续。 
（3）供应商需做好施工期间的安全生产保障措施，并为施工人员购买工伤意外保险。 
（4）工程量清单及图纸详见附件。 
（5）供应商须配备充足的人力、物力，做好施工方案、施工组织设计、劳动力安排、进度计划、质量保障措施、安全生产保障措施等，保障该工程顺利完工。 
2、执行标准 
（1）按采购文件范围要求执行； 
（2）按现行的市政工程设计标准和规范、规程执行； 
（3）按现行的市政工程施工操作规范及验收规范执行； 
（4）按现行的市政工程施工质量验收统一标准执行； 
（5）按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。 
3、竣工验收 
（1）施工质量应达到磋商文件、响应文件及合同书约定的质量标准，施工验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据； 
（2）验收不合格的，成交供应商需进行整改，整改不到位的采购人有权拒绝对成交供应商项目验收，所造成的一切后果由成交供应商自行承担。 
4、其他要求 
（1）响应文件中应提供相关的标准、规范； 
（2）施工工期管理目标：合格； 
（3）施工质量管理目标：合格；
（4）安全生产管理目标：合格； 
（5）环境保护与安全文明施工管理目标：合格；
（6）本采购文件中，所有有关质量要求、技术要标准、规范的表述，若低于国家标准，均以相关国家标准为准，按国家标准执行，若无相应国家标准，则依序按部颁标准、行业标准执行。
二）质量要求
1、施工质量要求：合格； 
2、施工建设标准：依据采购文件的要求精心组织施工，本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求； 
3、施工所用材料，必须符合国家节能环保要求； 
三）商务要求
1、采购预算：92.08192万元。
2、最高限价：92.08万元，供应商报价超过最高限价的作为无效投标处理。 
3、施工工期：255日历天（其中革新大道校园段施工工期30日历天，友谊村闲置空地区域施工工期45日历天，绿化养护期180日历天。实际开工日期根据甲方要求执行）。
4、资金筹集：财政资金
5、质保期：按国家标准执行。
6、付款方式：合同签订后支付合同签订金额的40%为预付款，项目竣工验收合格后支付至合同金额的97%，质保期结束后支付剩余部分。
7、购买方式：按国家规定的政府招投标流程，武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处委托专业采购代理公司，择优评选出施工单位进行购买。

四）其他要求
1、施工清单中以项为计量单位的项目，报价应包含为完成该项目而必须实施的全部相关施工内容，由供应商综合考虑、自行报价。 
2、安全施工要求：按行业安全施工规范，达到安全施工要求。 
3、采购文件描述未尽内容，由双方在签订合同时补充完善，但不得改变采购文件中已确定的事项和成交供应商响应文件中的实质性内容。
4、根据《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）的要求，本项目涉及的产品、材料及设备除应当符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》技术指标外，还应当满足相应的法律法规和强制性标准要求。预拌混凝土、预拌砂浆和加气混凝土砌块选用取得绿色建材标识的产品。产品性能指标应同时符合使用地的地方标准要求，不得使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》附录A中规定的禁止使用的产品。
附：采购预算明细：
	序号
	项  目  内  容
	金  额（元）

	1
	分部分项工程项目
	681198.65

	1.1
	革新大道校园段交通与绿化综合提升
	428677.46

	1.1.1
	市政工程
	428677.46

	1.2
	友谊村闲置空地休闲空间改造
	252521.19

	1.2.1
	园林绿化工程
	252521.19

	2
	措施项目
	16800.62

	2.1
	其中：安全生产措施项目
	5986.12

	3
	其他项目
	160000

	3.1
	其中：暂列金额
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	160000

	3.3
	其中：计日工
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	增值税
	62819.93

	5
	合     计
	920819.2





第四部分 评审程序、方法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规 定，确定以下评标方法、步骤及标准。
[bookmark: bookmark139]一、评审方法
本次评审采用综合评分法（百分制），即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报 价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按 照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×价格权值×100 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
推荐成交候选供应商的方法：磋商小组按评审后得分由高到低顺序进行推荐。得 分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]二、磋商评审程序
1.对磋商文件的审查
1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商 文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商评审程序、办法和标准、政府采购政策要求等。
2.对供应商的资格审查和符合性审查
2.1 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商响应文件是否按照规 定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供 应商是否具备磋商资格。
2.2 磋商小组应对照评审程序、方法及标准（一）《供应商资格审查表》、（二）《供应商符合性审查表》，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。  
2.3 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商未通过审查的原因。
3.响应文件的澄清、说明或补充
3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求 供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的 内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子形式作出。供 应商的澄清、说明或者更正应当由供应商盖公章或电子签章。供应商应根据磋商小组 的要求，以电子形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效响 应。
4.磋商
4.1 磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组对照磋商文件与供应 商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。在磋商过程中，任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信 息。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
4.2 磋商完成后，磋商小组应签署磋商情况记录，磋商情况记录需包含磋商内容、实质性变动等内容。
4.3 对磋商响应文件中报价的修正
电子响应文件中报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）电子响应文件中报价一览表内容与电子响应文件中磋商书相应内容不一致 的，以电子响应文件报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子响应文件中报价一览表 的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第3.2 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
5.磋商变动
5.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求 中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以电子形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以电子形式提交磋商小组。
5.2 磋商变动后响应文件的变更
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件件，对 原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应当实质性响应本磋商文件以及对磋商文件作出的实质性变动，并按磋商文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或者逾期未提交响应文件的，视同放弃磋商。
6.最后报价
6.1 磋商小组将对资格及符合性审查合格的供应商在“东西湖区政府采购电子交 易系统 ”上以数据电文的形式发出最后报价邀请。要求磋商供应商在指定时间内提交满足要求的最后报价，供应商进行最后报价的，应当按照“东西湖区政府采购电子交易系统 ”中最后报价的规定格式报出。未在规定的时间内提交最后报价的供应商，其响应文件将作无效响应处理。最后报价为本次磋商采购活动中不可变动的最终价格。
（1） 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
（2） 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
（3） 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供 说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（4） 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。
6.2 如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定磋商文件中的技术、服务要求以及合同草案条款。如竞争性磋商采购文件无需修改，可直接要求磋商 供应商提交最后报价。
6.3 磋商小组对磋商过程和重要磋商内容通过“武汉市东西湖区政府采购电子交 易系统 ”进行记录。
7.评分标准
本项目采用合评分法，总分 100 分，分为价格部分、技术部分、商务部分。具体评分标准详见（三）详细评审中评分细则。
8.评定办法
8.1 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐前三名成交候选供应商。
8.2 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价 相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
9.政府采购政策
9.1.中小企业扶持政策
9.1.1本项目非专门面向中小微企业采购，为促进中小企业发展，依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库 [2020]46号）、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目供应商如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对供应商报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。
9.1.2依据湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局《关于落实稳住经济一 揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件中对应的 3%—5%、1%—2%的规定执行。对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。
9.1.3中小企业划型标准详见附件：工业和信息化部 国家统计局国家发展和改 革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》及其它符合鄂财采发〔2022〕5 号文件第二条规定的证明材料的真实性负责，述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。












[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark143]（一）资格审查表
	
	审核文件
	需提供的资料

	1. 
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
(1)具有独立承担民事责任的能力
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(6)法律、行政法规规定的其他条件
	供应商提供营业执照及满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明函

	2. 
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
	提供声明函

	3. 
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	提供声明函

	4. 
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	提供声明函或提供查询截图（以采购公告发布之日起截图为准）
以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准。

	5. 
	本项目专门面向中小微企业采购。
	投标人提供《中小企业声明函》

	6. 
	本项目不接受联合体形式的投标；
	提供承诺

	7. 
	本项目特定资格要求：
①供应商必须具备建设主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；
②供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在实施建设工程项目的项目经理（提供承诺书）
③投标人、本项目授权委托人及其法定代表人在近3年内（以裁判日期为准）没有行贿犯罪记录，行贿犯罪档案查询媒介为中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）（提供网页查询截图并加盖单位公章）

	按相关要求提供证明材料


1.所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实、有效、可查证的， 须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的扫描件  或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导  致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。
证明材料仅限于供应商单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能 作为证明材料，但供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。
2.对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一 项评审。
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（2） [bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]符合性检查表

	序号
	审查项名称
	审查内容

	1
	按采购文件要求签署、盖章；
	按采购文件要求签署、盖章；

	2
	按采购文件要求报价；
	报价未超限价，不存在缺项、漏项；没有出现两个 及以上不同报价或响应方案；

	3
	服务期满足采购文件规定；
	服务期满足采购文件规定；

	4
	响应有效期满足采购文件规定；
	响应有效期满足采购文件规定；

	
5
	响应文件中未附有采购人不能接受条件；
	响应文件中未附有采购人不能接受条件；

	6
	响应文件满足采购文件技术、服 务及商务等实质性要求；
	满足采购文件技术、服务及商务等实质性要求；

	7
	



无围标串标情况；
	供应商没有下列任一情形：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人 编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理洽谈 事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员 或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈 规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；

	8
	不存在法律、法规和采购文件规 定的其他无效响应情形。
	不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效响应 情形。




备注：
1.磋商小组分别对每一响应文件依据上表进行检查。
2.磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据 外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。
3.满足要求的条款打“ √ ”, 否则为“ × ”。
4.对于响应文件中有任意一条不满足要求将导致其投标无效，不进入下一项评审。
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[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]（三）详细评审
1、评分标准
	评审项目
	评审分项
	分值
	子项目积分值

	
价格部分
（30分）
	投标报价得分
	30分
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他合格供应商的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	
商务部分
（10分）
	企业类似业绩
	5分
	投标人近三年具有类似项目市政工程或市政维修或整治工程业绩，每提供一个得1分，最高得5分。（业绩以签定施工合同时间为准，提供施工合同、竣工验收证明材料）

	
	项目经理综合能力
	3分
	近三年具有类似项目市政工程或市政维修或整治工程业绩，每提供一个得 1 分，最高得3分。（业绩以签定施工合同时间为准，提供施工合同、竣工验收证明材料及能体现为项目经理业绩的证明资料）

	
	施工承诺
	2分
	（1）对劳务人员依法提供劳动保障和购买意外保险或者雇主险，有承诺及违约处罚得0.5分，未提供承诺或不满足得0分；
（2）建立本项目作业专项资金，有管理措施、承诺和违约处理得0.5分，未提供承诺或管理措施不合理得0分；
（3）根据提供包括后续支持和维护能力、对施工的保障措施，响应时间及其它优惠和承诺等具体情况，全部满足需求得2分；基本满足需求得1分。未提供承诺或维护、保障措施不合理得0分；

	




技术部分
（60分）
	主要施工方案
	15分
	评委根据投标供应商对本项目的施工方案理解程度和实施中的重难点的分析情况进行评分，完整、科学，可行性强、针对性强，得15分；合理，科学，可行，得10分；合理、可行，得5分；基本可行得2分，不可行，得0分。
合理性：方案提出的方法和标准应该是符合本项目特点的；
可行性：方案提出的目标在所要求的时间范围是能完成的；
针对性: 必须结合采购文件中的各项需求结合施工现场实际情况做出详细描述。

	
	质量管理与保证措施
	12分
	根据本项目内容及质量要求，提供详细的项目质量保证措施，内容包含但不限于 :①项目质量管理目标；②质量管理制度；③质量控制的环节、重点和方法；④ 质量事故的预防与处理进行评分：
每一小项方案详细完整、有针对性、合理可行性强得3分；每一小项方案基本完整、基本合理、基本可行得2分，每一小项方案简单、一般可行得1分；每缺一小项扣3分。

	
	项目进度计划与保证措施
	

6分
	根据本项目内容和施工期要求，提供详细的项目进度计划方案，内容包含但不限于:①时间(期限)计划安排方案(包括拆除、清运等关键节点）；②进度保证措施 进行评分：
每一小项方案详细完整、有针对性、合理可行性强得3分；每一小项方案基本完整、基本合理、基本可行得2分，每一小项方案简单、一般可行得1分；每缺一小项扣3分。

	
	施工准备与资源配置计划
	
8分
	施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等。
内容详尽，完全满足项目需要，科学、合理、针对性强得8分；内容完整，满足项目需要，基本可行得 6 分；内容有欠缺，基本满足项目需要，可行性不足得 4 分；未提供不得分。

	
	重难点分析及解决方案

	8分
	供应商在响应文件中就项目施工重点、难点予以分析及解决方案： 
内容详尽，完全满足项目需要，科学、合理、针对性强得8分；内容完整，满足项目需要，基本可行得 6 分；内容有欠缺，基本满足项目需要，可行性不足得 4 分；未提供不得分。

	
	投入人员劳动力安排计划
	6分
	拟投入人员劳动力安排投入计划满足采购需求，人员构架配备合理，有稳定的劳务人员得6分，基本满足需求、人员构架配备合理得4分，基本满足需求，人员构架配备不明确得2分，不满足得0分。

	
	应急防范方案
	5分
	包括工程施工目标、主要施工内容及其进度安排、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分进行详细阐述。
内容详尽，完全满足项目需要，科学、合理、针对性强得5分；内容完整，满足项目需要，基本可行得 3 分；内容有欠缺，基本满足项目需要，可行性不足得 1 分；未提供不得分。

	总分
	100分


附：上述技术方案中，区间量化指标 :
（1）详细完整、有针对性、合理可行性强：
1）方案完全响应采购需求要求；
2）对项目内容作了有针对性的全面、具体分析；
3）提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判；
4）准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列多种详细预案；
 5)针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证；
6）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有一定的论证支撑性及可追溯性。
（2）基本完整、基本合理、基本可行 :
1）响应方案不完整，和采购需求存在微小偏差和响应缺项； 
2）对项目内容分析有一定的层次性，能大体作现明目要求；
3）只对方案作出标题式式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案； 
4）对服务的响应进行泛化-般描述，缺少针对性；
5)部分资料、数据响应方案的支撑材料提供过于简单。
（3）简单、一般可行:
1)响应方案没有完全响应采购需求，或有明显重大缺陷；
2)对项目内容分析缺乏层次性，对项目需求的体现不明显，或有明显重大缺陷；
3)响应方案排列、响应情况杂乱，或文不对题。
（4）未提供得0分。
2、评标计分方法
（1）评审委员会成员按照本办法上述有关规定,给各响应文件评分,并按下列 公式确定各磋商供应商的评定分数:
评定分数 =价格部分得分+商务部分得分+技术部分得分。
（2）各磋商供应商投标的最终得评分为各评委所评定分数中的算术平均值。
（3）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。
（4）磋商小组根据各磋商供应商的最终评分,按高低次序确定磋商供应商最终  的排列名次，并按照磋商文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的成交候选人。 得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术指  标优劣顺序排列。
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]三、编写评审报告
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark151]1、评审报告的内容
评审报告应当包括以下主要内容：
（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况。
（2）响应文件开启日期和地点。
（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单。
（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文 件评审情况、磋商情况、报价情况等。
（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark153]2、评审报告的签署
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异 议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进 行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由， 由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其 不同意见和理由的，视为同意评审报告。
武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                 
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第五部分 合同书(参考)


合同格式（仅作参考）






采购合同

合同编号：　　　　　　 　　　　　　　　　　　
项目名称：　　　　　　 　　　　　　　　　　　
服务内容：　　　　　　 　　　　　　　　　　　

采 购 人：　　　　　　 　　　　　　　　　　　
供 应 商：　　　　　　 　　　　　　　　　　　
签署日期：　　　　　　 　　　　　　　　　　　


合同格式及合同条款（参考）

甲方：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处
乙方：
本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府  采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、 诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各自履行应负  的全部责任和义务。
一、 项目基本情况
1．项目名称：         (见招标文件)              
2．项目编号：          (见招标文件)            
3．政府采购计划备案号：  (见招标文件)           
4．项目概况：             (见招标文件)          
二、 标的名称、数量（规模）
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	[image: ]服务内容
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	[image: ]单位
	[image: ]单价
	[image: ]分项合计
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三、货物（服务）质量
(以招标文件要求以及投标文件的响应)
四、合同履行时间（期限）、地点和方式
1．合同履行时间： 自        年     月    日至       年    月    日止；
2．交付或服务地点及方式：       (见招标文件)                   。
五、包装及运输
(见招标文件)
六、合同价款
1．本合同金额为（大写）：人民币      (见招标文件)   元 (¥:        	 ) ;
2．合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费用（含 市场变化等可能发生的费用），即总报价为“交钥匙 ”价。甲方在支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用；
七、资金支付方式及安排
	(见竞争性招标文件)                               。
八、 交付标准、方法和验收方案
1．交付标准、方法：        (见招标文件)                  ；
2．验收方案：            (见招标文件)                   。
九、质保（服务）期及质保（服务）范围和要求
1．质保（服务)期：            (见招标文件)                ；
2．质保（服务）范围：          (见招标文件)               ；
3．质保（服务）要求：          (见招标文件)            。
十、项目培训
	(见招标文件)                     。
十一、 知识产权归属、处理方式
	(见招标文件)                        。
十二、 双方的权利和义务
1．甲方的权利和义务：                                       ；
2．乙方的权利和义务：                                       。
十三、 违约责任
1．甲方的违约责任：                                     ；
2．乙方的违约责任：        (见招标文件)                 。
十四、 保密条款
	(见招标文件)                     。
十五、 其它补充条款

	 。
十六、  不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后      日 内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免 于承担违约责任。
十七、 解决争议的方法
一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决，如 协商不能解决应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十八、 合同组成
下列文件为本合同不可分割的部分：
1．合同书；
2．代理机构发出的成交通知书；
3．经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；
4．乙方的投标文件（含附件、补充文件、图纸等）；
5．采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。
十九、 合同生效与终止
1．本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。 如竞争性磋商申请公证的，合同需经公证机构公证后生效；
2．双方履行完各自权利和义务后合同自行终止；
3．本合同规定可以终止合同的情形。
二十、 通知与送达
1．就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发送相关 通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址；
2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起     日内，以书面形式通知 对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
二十一、  其它
本合同正本一式     份，甲方执     份，乙方执     份；副本一式     份， 甲方执     份，乙方执     份。

甲    方 ：                            乙    方：
单位名称（盖章）：                    单位名称（盖章）：
单位地址：                            单位地址：
法人代表授权人(签字)：               法人代表授权人(签字)：
联 系 人 ：                            联 系 人：
电    话 ：                              电    话：
传    真 ：                           传    真：
邮政编码：                            邮政编码：
开户银行：                           开户银行：
帐    号 ：                           帐    号：
税    号 ：                             税    号：
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