东西湖区2026-2028年度农产品仓储保鲜

冷链物流设施建设实施方案

根据《市农业农村局 市财政局关于印发2026－2028年市级财政支持农业农村发展政策意见的通知》（武农〔2025〕29号）、市农业农村局关于印发《2026－2028年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案》的通知要求，现制定我区2026－2028年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案如下。

- 一、基本原则

（一）政府引导，市场运作。发挥政府引导作用，加强政策扶持，激发市场主体活力，引导社会资本参与农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，加快补齐产地冷藏保鲜设施短板，增强农产品产地仓储保鲜、商品化处理能力。

（二）科学规划，合理布局。结合我区农业产业发展布局和农产品流通特点，科学规划农产品仓储保鲜冷链物流设施布局。

（三）突出重点，联农带农。建设范围覆盖全区涉农街道办事处（农场），重点扶持蔬菜、畜禽、水产、水果等鲜活农产品生产主体及联农带农作用强的“菜篮子”产品配送企业。

（四）自主申报，规范建设。各建设主体根据实际需求提交建设申请，经所在街道办事处审核和区农业农村部门审批同意后，规范组织开展仓储保鲜冷链设施建设。

（五）先建后补，以奖代补。由建设主体按建设标准新改扩建，在规定的期限内完成项目建设并验收合格后，次年按相应标准给予奖补。

二、实施要求

奖补对象、建设内容、奖补标准均严格按照武汉市农业农村局《2026-2028年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案》执行。

三、实施程序

（一）项目申报。各街道办事处组织辖区符合条件的新型农业经营主体按照区级制定的实施方案自愿申报项目并对申报项目进行初审，确保推荐申报的项目符合支持的方向、条件和要求。

（二）区级评审。各街道办事处对申报项目初审通过后报区农业农村局，区农业农村局组织专家对申报项目进行评审，拟定通过立项的新型农业经营主体。

（三）立项公示。在区政府网站公示拟立项的项目及农业经营主体信息，公示期5个工作日。

（四）建设实施。通过立项的农业经营主体严格按照区级实施方案要求和项目实施程序，选择具有冷链建设专业资质的施工单位开展项目建设，采购符合标准的设施设备，承担相应的责任义务，设施建设、设备购置等事项必须全程留痕，建立台账资料。

（五）项目验收及资金兑付。建设主体完成项目建设后及时向街道办事处提出验收申请，街道办事处验收合格后报请区农业农村局，区农业农村局聘请第三方进行监督审计，出具工程和财务审计报告，委托有资质的第三方机构参与项目验收，出具项目验收报告。验收合格后，区农业农村局对项目拟奖补资金进行核定后向社会公示，公示结束后出具区级验收通报，项目验收工作应于2026年8月31日前完成，未按时完成项目验收的建设单位需有正当理由报管理属地说明原因，经管理属地认同后报区农业农村局备案后列为下一年度项目，无正当理由的不予项目补贴。对已完成项目验收的项目按有关规定及时兑付奖补资金。区农业农村局将加强对项目现场指导，组织开展项目绩效评价。

四、有关要求

（一）申报时间及报送资料。各街道办事处于2026年5月29日前报送申报主体材料。报送资料包括《2026—2028年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目申报审核意见表》（附件1）、项目实施方案、《项目承诺书》（附件2）、《营业执照》复印件、企业法人身份证复印件、2024、2025年度企业财务报表、土地租赁协议、项目建设合法用地证明等相关材料。

（二）规范项目程序。各街道办事处严格按照申报流程进行规范操作，审核申报主体，项目验收要求建设主体各项程序合理、材料齐全、票据真实。本项目建设主体在建设或后续使用中如有弄虚作假行为，一经查实将取消相应资格，五年内不得申报同类项目。按照项目管理有关要求，加强资金监管，专款专用，不得以任何形式挤占、截留、滞留、挪用项目资金。

（三）规范项目管理。各项目建设主体作为项目的首要责任方，必须切实强化对项目的管理与维护，确保项目实际用途与申报用途保持一致，并保障项目使用效率。

附件：1.2026—2028年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目申报审核意见表

2.项目承诺书

3.农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目管理工作注意事项

4.武汉市农业农村局《2026-2028年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案》

- 附件1

东西湖区2026-2028年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目申报审核意见表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位（盖章） |  |  | 项目用地性质 |  |
| 项目建设内容及资金筹措 |  |  |  |  |
| 街道办事处 审核意见 | 我单位已对项目进行审核，该项目符合申报要求，有建设所需合法用地，同意申报。 签 名 ： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 区农业农村局业务科室意见 | 我科室已联合街道对项目进行资料审核和现场审核，确认该项目符合申报要求，拟同意申报。 签 名 ： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 区农业农村局 业务科室分管 领导意见 | 签 名 ： 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

附件2

项目承诺书

为增强项目建设单位实施项目的积极性和主动性，切实做到项目依法、到位，保证项目按时保质建设，要求承诺如下事宜：

一、项目概况

（一）项目名称：

（二）项目申报内容：

（三）项目建设单位：

（四）建设地点：

（五）承诺建设时间：

开始时间：    年   月   日

完成时间：    年   月   日

二、项目建设单位责任

（一）项目申报复核相关文件要求。

（二）建立健全规范的财务管理和会计核算制度，对项目资金设置专账，单独核算。财政资金的支出必须凭正式有效的票据入账。

（三）承诺该项目实施不存在违反土地管理、质量安全等相关法律法规的行为；承诺项目实施内容未申报或获得其他财政资金扶持；承诺项目通过复核后3年内不擅自改变实施内容。

（四）项目接受区农业农村局、区财政局、项目所在地街道办事处（农场）及纪检部门的跟踪指导、检查和监督。如项目实施有任何变动，应及时报告街道办事处（农场）及区农业农村局。

承诺单位（项目建设单位）：  ( 盖 章 )

法定代表人签名：

年  月  日

项目所在街道办事处：（盖章）

相关负责人签名：

年  月  日

附件3

农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目

管理工作注意事项

1.建设主体应有建设需求、有建设所需合法用地。

2.建设主体需对项目及资料的真实性、完整性和有效性负责，并承担相关法律责任。

3.建设主体需选择具有专业资质的施工单位开展建设，需保证资质取得单位、合同签订单位、收款单位、发票开具单位一致。

4.项目施工发票的开具应符合税务部门对项目施工发票的开票要求，税收分类编码应为建筑施工，备注项目名称和项目地点。材料设备购置发票的开具应对各项采购材料设备明细分条列项，备注项目名称和项目地点。发票及发票清单明细应与合同所附采购清单一致。

5.要求第三方机构验收时对发票真伪查询资料、银行付款凭证真伪查询资料及银行流水资料进行归档。

6.新购置冷藏运输车辆纳入奖补资金的范围仅包括车辆购买价款，其他如冷藏装置加装费用、购置税、保险、服务费等不纳入奖补和总投资范围。

7.将冷库主体的基础设施建设纳入配套设施范畴。生活、办公等非生产用建设以及利用原有的设施设备、基础建设等不纳入奖补和总投资范围。

附件4