2021年度新农村建设项目自评表

单位名称：区农业农村局              填报日期：2022年3月16日

| 项目名称 |  | 新农村建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 乡村振兴办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 328.143926 | 328.143926 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 景观工程：新建排水沟630m、（广场场地平整、护坡铺种草皮、新建活动广场、烧结砖步道共7982㎡、绿化工程及配套设施 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 环境工程：垃圾箱50L 24个，垃圾托运箱 1个； |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 电气工程：手孔井66座、网络信号线、电视信号线、电缆保护管共18006.4m |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 质量指标 | 产品质量监督抽查合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 事故调查处置率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 重大特种设备安全事故 |  |  | 0% | 0% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 控制总成本金额 |  |  | 总造价在880万元以内 | 完成 |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。1.居住环境改善；2.产业发展情况；3.村民文明素质提高 |  |  | 有所提升 | 完成 |  | 30 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 通过村民代表大会，符合群众意愿，三分之二以上群众赞成，街道积极性高。 |  |  | 符合城镇体系规划，符合区域布局，符合产业需求交钱安排合理，同意实施。 | 完成 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。