附件1：

2020年度东西湖区金山大道（九通路至

机场路）改扩建项目自评表

单位名称： 东西湖区审计局      填报日期： 2021年4月16日

| 项目名称 |  | 东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目审计经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区审计局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 东西湖区政府投资项目审计中心 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 £ 2、新增性项目 R |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 £ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 R |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 249 | 0 |  | 0% | 0 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 监督检查按期完成率 |  |  | ≥90% | 45% |  | 20 |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 20 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 业主方对跟踪审计项目评价满意率。 |  |  | ≥80% | ≥80% |  | 20 |
| 总分 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 项目服务进展受新冠疫情及防汛影响。 - 造价咨询费按合同约定根据进度进行支付，实际进度与预算造成差异，产生了偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 严格依据合同约定条款，确定咨询服务费的支付。 - 今后建设项目的造价咨询服务单位由建设单位确定，造价咨询服务费由建设单位支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。