2020年度三店中路改造及三店东路排水工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 三店中路改造及三店东路排水工程项目（道路标二） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4,302 | 4,253.60 |  | 98.87% | 19.77 |
| 根据合同约定，支付项目工程款（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 (40分） | 数量指标（8分） | 改造道路数量 |  | ≥2条 | 已完成4条道路改造 | 8 |
|  |  | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 8 |
|  |  | 时效指标（16分） | 资金支付进度 |  | 按协议约定 | 按协议支付 | 8 |
|  |  |  | 项目按时完工情况 |  | 按协议约定时间 | 超过约定时间 | 0 |
|  |  | 成本指标（8分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 8 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 改善城市市政道路及配套附属设施 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  | 满意度指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 91.77 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 时效指标中项目按时完工情况未完成年度指标值 ，施工合同中约定工期为90天，竣工验收报告里开工日期2019年12 月26日，竣工日期是2020年9月8日，超过合同约定时间，因疫情及气候原因工期延迟。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据2020年度对本项目自评结果的情况反映，本项目已完成竣工验收，正在进行结算审核，项目工程款按照协议约 定还未全部支付完毕，故本项目需要作为延续性项目继续保留。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分

=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度军运会基础保障线路及接待酒店周边道路路线综合提升项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 军运会基础保障线路及接待酒店周边道路路线综合提升项目（道路标一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,545 | 3,518.23 |  | 99.24% | 19.85 |
| 年度目 标：根据合同约 定，支付项目资金进度款 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 (40分） | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 8 |
|  |  | 时效指标 （24分） | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 资金支付进度 |  | 按协议约定 | 按协议支付 | 8 |
|  |  |  | 项目按时完工情况 |  | 按协议约定时间 | 超过约定时间 | 0 |
|  |  | 成本指标（8分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 8 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 改善城市市政道路及配套附属设施 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  | 满意度指标 (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 91.85 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分 析 | 时效指标中项目按时完工情况未完成年度指标值，施工合同中约定完工日期是2019年07月28日，竣工验收报告里实际完工日 期是2019年9月25日，超过合同约定时间，因气候原因工期延迟。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据2020年度对本项目自评结果的情况反映，本项目已完成竣工验收，正在进行结算审核，项目工程款按照协议约定还未全部 支付完毕，故本项目需要作为延续性项目继续保留。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重

*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80%

（含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度绿化管养经费项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 绿化管养经费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 东西湖区园林绿化监察中队 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数 （A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 11,348.50 | 9,226.98 |  | 81.31% | 16.26 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 全区园林绿化养护管理工作通报次数 |  | 12次 | 10次 | 8.33 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 绿化养护考核达标率 |  | 100% | 83% | 8.3 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 绿化养护考核整改及时率 |  | ≥90% | 95% | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 绿化养护控制在预算成本内 |  | ≤100% | 81.31% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（10分） | 是否提升城市形象 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 是否提高环境质量 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续性影响 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10 分） | 群众满意度 |  | 90% | 100% | 10 |
| 总分 | 92.89 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 中队2020年绿化管养目标已经完成，执行率较差的原因如下： 1、2020年常青花园绿化、姑李路、金银潭大道部分绿化未移交我局，故部分养护经费未支付；2、我局根据每月养护分数支付养 护费用，无法准确的估计绿化费用；3、因疫情原因，五边五化隙地绿化、铁路沿线绿化、五川公路绿化工程延迟移交，绿化养护 未满一年，按养护月份支付养护费，造成部分项目资金有结余；4、受疫情影响，2020年2月-3月未进行考核打分，故未进行通报 。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 按照武汉市园林和林业局要求及2020年各项费用支出情况做好2021年年度预算。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80%

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度黄狮海公园建设项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 黄狮海公园建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,551.00 | 1,551.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 黄狮海公园建设面积（公顷）（20分） |  | ≥22 | 15 | 15 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 公园竣工验收合格率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 项目按时完成情况（10分） |  | 2019年12月 | 2019年11月 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （10分） | 提升城市生态基础设施建设（10分） |  | 有所提升 | 有提升 | 10 |
|  |  | 生态效益指标 （10分） | 是否提升城市生态环境（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续影响（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（10分） |  | ≥90% | 100 | 10 |
| 总分 | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初设立的各项绩效目标基本完成，造成数量指标有偏差的原因是：申报目标时对项目用地总面积的核算不够准确，黄狮海 公园总面积17公顷，其中5公顷为联通渠范围，联通渠为水务局负责范围内，不在本项目建设范围内。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 设定项目绩效目标时，按照项目的实际情况进行设立，强化基础预算编制工作，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相 应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完 整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=   权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度码头潭遗址公园建设资金项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 码头潭遗址公园建设资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,639.00 | 1,380.66 |  | 84% | 16.85 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 是否达到建设面积（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 公园竣工验收率（10分） |  | 2014年12月 | 2016年5月 | 0 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 项目是否按时完成（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 控制在预算内（10分） |  | ≤100% | 84% | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （10分） | 提升城市生态基础设施建设（10分） |  | 有所提升 | 有提升 | 10 |
|  |  | 生态效益指标 （10分） | 是否提升城市生态环境（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续影响（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（10分） |  | ≥90% | 100 | 10 |
| 总分 | 86.85 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 除项目资金执行率有偏差外，年初设立的各项绩效目标基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 设定项目绩效目标时，按照项目的实际情况进行设立，强化基础预算编制工作，按照“指向明确、细化量化、合理可行、 相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面 、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分

=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度泛金银湖片区及金银湖亮点片区绿化景观工程部分项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 泛金银湖片区及金银湖亮点片区绿化景观工程部分项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 园林科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 口 |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 口 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 47,504.00 | 47,504.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 工程建设面积 |  | ≥350万平方米 | 537万平方米 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 项目验收完成率 |  | ≥90% | 90.90% | 10 |
|  |  | 时效指标（10分) | 项目按时完工率（10分） |  | ≥95% | 27% | 2.7 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率（10分） |  | ≤100% | 47504 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（10分） | 提升城市生态基础建设(5分） |  | 有所提升 | 有提升 | 5 |
|  |  |  | 改善居住休闲环境（5分） |  | 有所改善 | 有改善 | 5 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 增加城市绿化面积（5分） |  | 有所提升 | 有提升 | 5 |
|  |  |  | 是否改善区内空气质量（2分） |  | 是 | 是 | 2 |
|  |  |  | 是否改善生态环境（3分） |  | 是 | 是 | 3 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 是否有可持续影响（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 |
| 总分 | 92.7 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初设立的各项绩效目标基本完成，资金执行情况较好。因疫情原因造成1-4月未能施工，使工程验收及验收时间都延后进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快验收进度，按照“十三五”规划要求对各项费用做好2021年的年度预算 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重

*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80%

（含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（用于发展住房租赁市场） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 房管站 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,665.54 | 1,665.54 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （15分） | 改建租赁住房（间/套）（5分） |  | 1416套 | 1416套 | 5 |
|  |  |  | 改建租赁住房（平方米）（5分） |  | 77359.95 | 77359.95 | 5 |
|  |  |  | 培育专业规模化企业数量（5分） |  | ≥1家 | ≥1家 | 5 |
|  |  | 质量指标 （20分） | 租赁住房工程质量达标率（%）（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  |  |  | 纳入住房租赁管理服务平台（5分） |  | 完成 | 完成 | 5 |
|  |  |  | 不发生重大安全事故（5分） |  | 合格 | 合格 | 5 |
|  |  |  | 租赁住房出租率（5分） |  | ≥95% | 75% | 4 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 工程形象总进度（5分） |  | 100% | 100% | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标（10分） | 推动经济发展（10分） |  | 显著 | 显著 | 10 |
|  |  | 社会效益指标（20分） | 促进租赁市场健康平稳发展（10分） |  | 显著 | 显著 | 10 |
|  |  |  | 改善居民住房条件和城市环境（10分） |  | 显著 | 显著 | 10 |
|  | 满意度指标（10 | 服务对象满意度 （10分） | 项目承租人满意度（10分） |  | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 武汉京东方光电科技有限公司配建租赁倒班宿舍一共有9栋宿舍，分双人间、四人间、套间，主要提供给公司员工居住，由于公 司员工流动性大，基础设施配套不完善房屋存在空置现象 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强对新建、改建住房企业的指导力度，完善基础设施配套，加快租赁住房的分配入住工作，进一步解决保障房的空置，造成 政府资源的浪费。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度常青花园社区市政道路刷黑改造项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 常青花园社区市政道路刷黑改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,028.00 | 3,028.00 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  |  | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分

。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度地铁时代·常青城项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 地铁时代·常青城项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 征收科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 13,621.00 | 13,621.00 |  | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | c区建设楼层（30层）（10分） |  | ≥15层 | 完成 | 10 |
|  |  |  | c区建成住房面积（平方米）（10 分） |  | 34926.26m² | 34801.23m² | 9 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 房屋验收合格率（10分） |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 合同工期（10分） |  | 按期完工 | 按期完工 | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 促进地方经济发展（10分） |  | 显著 | 显著 | 10 |
|  |  | 社会效益指标（20分） | 解决搬迁住房问题（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  |  | 有助于社会稳定（10分） |  | 显著 | 显著 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 满足居住要求（10分） |  | 是 | 是 | 10 |
| 总分 | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2018年10月9号签订房屋预订协议协议约定预定房源c区357套，面积34926.26平方米，2020年12月c区取得竣工验 收备案证，根据部门测量，c区共计357套，实测面积34801.23平方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快落实还建户的还建安置需求，解决还建安置问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度东西湖区物业服务企业疫情防控财政补助资金项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 东西湖区物业服务企业疫情防控财政补助资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 物业管理科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,153.8855 | 1,152.9765 |  | 99.92% | 19.98 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 补贴企业数量（10分） |  | 100个 | 84个 | 8.4 |
|  |  |  | 补贴项目数量（10分） |  | 228个 | 228个 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 补助范围（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 补助完成时间（10分） |  | 9月底前 | 9月底前 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 补助完成率（15分） |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 社会效益指标 （15分） | 助企纾困成效（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 已补助疫情防控工作落实情况（5分） |  | ≥100% | ≥100% | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业企业的满意度（10分） |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 98.38 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 我区共有100个物业企业申报了228个物业项目，其中符合发放条件的85个物业服务企业，其中武汉红业物业管理有限公司 服务的工薪小区因自身原因至今尚未领取补贴，该公司账号处于收付控制状态，故该笔补助资金已退汇。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强资金补助发放工作，将每一个符合发放条件的物业服务企业疫情防控补助资金发放落实到位 ，解决企业实际困难。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分

=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

  - % （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度房屋征收项目及购买逾期还建房源资金项目绩效目标自评表

（

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 房屋征收项目及购买逾期还建房源资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 征收科 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目  2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目  2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行 |
|  |  | 年度财政资金总额 | 19,855.5340 | 16,715.2932 |  | 84.18% | 16.84 |
| 年度绩效目标 8 0 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 征收补偿户数（5分） |  | 66户 | 66户 | 5 |
|  |  |  | 征收补偿面积（5分） |  | 7252.21m² | 7252.21m² | 5 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 拆搬补偿合规率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 完成及时率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 成本节约率（10分） |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益指标（20分） | 促进地方经济发展（20分） |  | 显著 | 显著 | 20 |
|  |  | 社会效益指标（20分） | 改善居民居住环境，提升城市形象 （20分） |  | 显著 | 显著 | 20 |
| 总分 | 96.84 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因疫情影响，征收工作的开展相对滞后，项目征收程序较为复杂，时间较长，补偿资金依照规矩按照项目实际进 度进行拨付，可能存在当年资金无法全部拨付的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快落实征收相关工作，督促街道尽快完成项目前期工作，根据项目进展支付剩余资金，准时足量完成征收拆迁 任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日 |  |  |  |  |  |  |

）

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值    为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应    分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度葛洲坝周边道路EPC项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 葛洲坝周边道路EPC项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,321.00 | 1,321.00 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  |  | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得 分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度机场路高架项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 机场路高架 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 16,740.00 | 16,740.00 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 道路长度（20分） |  |  | 3.6公里 | 3.6公里 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量（20分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 20 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  |  | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标    值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再   计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对   应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算

。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度基础设施土地供应费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 基础设施土地供应费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 8,015.59 | 5,998.27 |  | 75% | 15 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 时效指标 | 资金拨付的及时性（40分） |  |  | 及时 | 及时 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（40） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 40 |
| 总分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 该基础设施土地供应工作已全部处理完毕，因享受费税减免，导致该项资金有结余。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数， 再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计 算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度基础设施土地供应费及第三方宗地图测量费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 基础设施土地供应费及第三方宗地图测量费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 32,536.94 | 24,112.32 |  | 74% | 14.82 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 时效指标 | 资金拨付的及时性（40分） |  |  | 及时 | 及时 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（40） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 40 |
| 总分 | 94.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 该基础设施土地供应工作已全部处理完毕，因享受费税减免，导致该项资金有结余。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度军运会环境综合整治（东西湖区）立面综合整治工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 军运会环境综合整治（东西湖区）立面综合整治工程（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,648 | 3,648 |  | 100% | 20 |
| 年度目 标：根据合同约 定，支付项目资金进度款 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 8 |
|  |  | 时效指标 （24分） | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 资金支付进度 |  | 按协议约定 | 按协议支付 | 8 |
|  |  |  | 项目按时完工情况 |  | 按协议约定时间 | 超过约定时间 | 0 |
|  |  | 成本指标（8分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 8 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 美化城市 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  | 满意度指标 (10分） | 服务对象满意度指标 | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分 析 | 时效指标中项目按时完工情况未完成年度指标值，施工合同中约定工期是210天，竣工验收报告里实际工期330天， 超过合同约定时间，因气候原因工期延迟。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据2020年度对本项目自评结果的情况反映，本项目已完成竣工验收，正在进行结算审核，项目工程款按照协议约定 还未全部支付完毕，故本项目需要作为延续性项目继续保留。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

    - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

    - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

    - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度军运会保障线路环境综合整治（东西湖区）立面整治工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 军运会保障线路环境综合整治（东西湖区）立面整治工程(三期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设 局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总 额 | 4,596 | 4,596 |  | 100% | 20 |
| 年度目标：根据合同约定，支付项目资金进度款 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 （A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（4分） | 立面整治房屋 |  | ≥25栋 | 25栋 | 4 |
|  |  | 质量指标（6分） | 竣工验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 6 |
|  |  | 时效指标 （24分） | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 资金支付进度 |  | 按协议约定 | 按协议支付 | 8 |
|  |  |  | 项目按时完工情况 |  | 按协议约定时间 | 超过约定时间 | 0 |
|  |  | 成本指标（6分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 6 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 美化城市 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 服务对象满意度 指标 | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分 析 | 时效指标中“项目按时完工情况”未完成年度指标值，施工合同中约定工期是210天，竣工验收报告里军运会三 期开工日期2019年3月，完工日期2019年10月；园林小区开工日期2020年4月16日，完工日期2020年12月11日；辛安渡 工程开工日期2019年12月，完工日期2020年10月，超过合同约定时间，因疫情及气候原因工期延迟。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据2020年度对本项目自评结果的情况反映，本项目已完成竣工验收，正在进行结算审核，项目工程款按照协议 约定还未全部支付完毕，故本项目需要作为延续性项目继续保留。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分

=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间

100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度军运会重点保障线路（东西湖区）景观亮化提升项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 军运会重点保障线路（东西湖区）景观亮化提升项目（亮化二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,853.70 | 1,853.27 |  | 99.98% | 19.99 |
| 年度目 标：根据合同约 定，支付项目资金进度款 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 8 |
|  |  | 时效指标（24分） | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 资金支付进度 |  | 按协议约定 | 按协议支付 | 8 |
|  |  |  | 项目按时完工情况 |  | 按协议约定时间 | 超过约定时间 | 0 |
|  |  | 成本指标（8分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 8 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15 分） | 完善城市基础设施建设 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15 分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 （10分） | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 91.99 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 时效指标中“项目按时完工情况”年度目标值设定为按照协议约定时间，该指标未完成。原因是施工合同中未约定工期。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据2020年度对本项目自评结果的情况反映，本项目已完成竣工验收及结算审核，项目工程款按照协议约定还未全部支付完毕，故本项目需要作为延续性项目继续保留。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

  - 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 。

  - 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A, 反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

  - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含

80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

  - 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度军运会环境综合整治（东西湖区）景观亮化工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  |  | 军运会环境综合整治（东西湖区）景观亮化工程项目（亮化基础） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设 局 |  | 项目实施单位 | 军运会专班 |  |
| 项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目  3、一次性项目 口 |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,712.95 | 2,712.95 |  | 100% | 20 |
| 年度目 标：根据合同约 定，支付项目资金进度款 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标（8分） | 竣工验收合格率 |  | 合格 | 合格 | 8 |
|  |  | 时效指标（24分） | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 8 |
|  |  |  | 资金支付进度 |  | 按协议约定 | 按协议支付 | 8 |
|  |  |  | 项目按时完工情况 |  | 按协议约定时间 | 超过约定时间 | 0 |
|  |  | 成本指标（8分） | 成本控制率 |  | ≤100% | 100% | 8 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 创造城市美好夜景体验 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 （15分） | 全面提升城市形象 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 抽查项目周边群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 时效指标中项目按时完工情况未完成年度指标值，施工合同中约定完工日期是2019年05月25日，竣工验收报告里实际 完工日期是2019年11月22日，超过合同约定时间，因气候原因工期延迟。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据2020年度对本项目自评结果的情况反映，本项目已完成竣工验收及结算审核，项目工程款按照协议约定还未全部 支付完毕，故本项目需要作为延续性项目继续保留。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重

*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-

80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度路灯新建打包项目工程自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 路灯新建打包项目工程进度款 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目  2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,000 | 2,096 |  | 70% | 14 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 路灯设施数量（5分） |  |  | 22748盏 | 22748盏 |  | 5 |
|  |  |  | 路灯专用变压器（3分） |  |  | 228台 | 228台 |  | 3 |
|  |  |  | 监控系统（2分） |  |  | 一套 | 一套 |  | 2 |
|  |  | 质量指标 | 路灯亮灯率（10分） |  |  | 主干道98%；次支道路95% | 主干道98%；次支道路95% |  | 10 |
|  |  |  | 监控中心正常运行（5分） |  |  | ≥99% | ≥99% |  | 5 |
|  |  | 时效指标 | 路灯故障处理响应时间（5分） |  |  | ≦45分钟 | ≦45分钟 |  | 5 |
|  |  |  | 路灯常规性故障修复响应时间（5分） |  |  | ≦48小时 | ≦48小时 |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 建设成本增加率（5分） |  |  | 10% | 0% |  | 5 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 营商环境（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心照明设施正常使用（10分） |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 新建节能设备使用率（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
| 总分 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得 分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度内环路市政工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 内环路市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,618.20 | 2,618.20 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度食品三路延长线EPC项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 食品三路延长线EPC项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6,537.00 | 6,537.00 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  |  | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值   为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计    算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应   分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度“四三”行动人居环境综合整治项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | “四三”行动人居环境综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,811 | 2,811 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 社会效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得 分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度田园大道立面整治等112项相关项目代建管理费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 田园大道立面整治等112项相关项目代建管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4,614.00 | 4,614.00 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 质量指标 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  |  | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分

。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度外环路市政工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 外环路市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,095.14 | 2,095.14 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥  X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。   3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值  区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度网络安全人才培训中心项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 网络安全人才培训中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1,884.32 | 1,884.32 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥ X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值 区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度网络安全学院项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 网络安全学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 16,549.87 | 16,549.87 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
|  |  | 效益指标 | 重要的城市基础设施建设（20分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，再计算得分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度新征四路道路工程项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 新征四路道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2,300 | 2,300 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 片区企业居民出行便利（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  |  | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥  X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。   3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值  区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度展示中心项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局	填报日期：

| 项目名称 |  | 展示中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3,936.34 | 3,936.34 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 （A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 工程质量 | 工程质量（40分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 40 |
|  | 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 全面提升城市形象（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 重要的城市基础设施建设（15分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得 分。

- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。