| 2021年度土地储备项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局 填报日期：2022年5月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 土地储备资金 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 东西湖区自然资源和规划局 |  |  | 项目实施单位 |  | 土地中心、资保利用科 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 √ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 114937.42 | 114937.42 | 100% | 20 |  |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （10分） | 收储土地数量（宗） |  | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 资金支付合规性 |  | 合规 | 合规 | 10 |
|  |  | 时效指标 （10分） | 年内资金支付率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 预算成本控制率 |  | ≦100% | ≦100% | 10 |
|  | 效益指标（20） | 经济效益指标（10分） | 是否促进经济发展 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 是否对规范土地市场，优化营商环境产生影响 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标 | 企业对及时付款满意度 |  | 100% | 66.67% | 13.33 |
| 总分 | 93.33 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 满意度指标未达年初设置100%的目标，原因为武汉地铁集团有限公司（以下简称“武汉地铁集团”）与武汉市东西湖区自然资源和规划局（以下简称“区自然资源和规划局”）对地铁集团提出的“无偿收回国有划拨土地使用权的书面申请”中“无偿”存在不同理解，双方对是否需要支付土地补偿款存在争议，双方沟通时间过长，后通过仲裁方式解决，影响了满意度指标的完成。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 加强与服务企业的沟通，尽快协调解决出现的问题。 |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |