附件1:

2020年度红色物业公司补贴项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:2021.4.28

| 项目名称 |  | 红色物业公司补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 红色物业公司 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 660.3100 |  |  | 660.3100 |  | 100% |  |  | 20分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 设备设施维修数量 |  |  | 58部电梯，6套 消防设备，6套 监控设备 |  |  | 58部电梯，6套消防设备 | 5 |
|  |  | 数量指标 |  | 防汛抗旱物资、消防器材购买数量 |  |  | 充足 |  |  | 充足 | 5 |
|  |  | 质量指标 |  | 基础设施建设项目计划完成率 |  |  | 100% |  |  | 95% | 4 |
|  |  | 质量指标 |  | 设施维修及建设验收合格率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 4 |
|  |  | 质量指标 |  | 物业设施维修计划完成率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 重大安全事故 |  |  | 无 |  |  | 无 | 4 |
|  |  | 质量指标 |  | 专款专用率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 资金拨付执行率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 3 |
|  |  | 时效指标 |  | 公用设施维修及时率 |  |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  |  | 2020年 |  |  | 2021年 | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 维建费用 |  |  | 询价控制 |  |  | 询价控制 | 2 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 居民居住舒适度 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 6 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保障辖区安全稳定 |  |  | 100% |  |  | 100% | 6 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 居民生活水平 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 4 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 小区绿化水平 |  |  | 提升 |  |  | 提升 | 4 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 安全生产形势 |  |  | 良好 |  |  | 良好 | 6 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度 |  |  | 90% |  |  | 90% | 4 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度 |  |  | 90% |  |  | 90% | 4 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% |  |  | ≥90% | 2 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 监控系统2020年由办事处实施维保维护，2021年开始由红色物业公司负责维保维护。 基础设施建设项目计划完成率95%。（因疫情原因，导致部分建设项目延期。） |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 监控系统维保维护已于2021年开始实施。基础设施建设项目2021年加强实施进度。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。