附件1:

2020年度拆迁过渡费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:

| 项目名称 |  | 拆迁过渡费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 拆迁办 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 4766.00 |  |  | 3944.07 |  | 82.75% |  |  | 16.55分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 搬迁企业户数（15分） |  |  | 京东方及健康产 业园14户，农场 内部搬迁未还 地遗留企业3户 |  |  | 14户+1户 | 13.23 |
|  |  | 质量指标 |  | 专款专用率（8分） |  |  | 100% |  |  | 82.75% | 6.62 |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（8分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 8 |
|  |  | 成本指标 |  | 过渡费发放标准（9分） |  |  | 8-13元/㎡ |  |  | 8-13元/㎡ | 9 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 对经济影响（10分） |  |  | 资源整合，引进企业 |  |  | 新增139个企业 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 就业增长率（10分） |  |  | 提高 |  |  | 提高 | 10 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 对生态环境影响（10分） |  |  | 打造美丽柏泉 |  |  | 有所提升 | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 受惠企业满意度（10分） |  |  | 95% |  |  | 98% | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.4 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 1、项目预算执行率较低。由于预算项目的指标编制不完整，当年项目实际支出低于预算申报金额。 2、未按照规定用途使用专项资金。存在部分串项的情况。 3、项目产出与支出明细不符。数量指标不完整，支付农户的拆迁过渡费未设置产出指标。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | - 1、建立健全绩效指标体系，其一根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；其二应当完善产出指标要与支付系统相匹配。 - 2、提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。