附件1:

2020年度小型基础设施建设项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:

| 项目名称 | 小型基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 城建办 |  |  |
| 项目类别 | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  | 项目 支出总额 |  |  | 1238.00 |  | 439.50 |  | 35.5% |  | 7.1分 |  |
| 目标名称 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 对房屋进行维修改造，满足使用功能 |  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 房屋维修面积（4分） |  | 12处 |  |  | 12处 | 4 |
| 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感 |  |  | 数量指标 |  | 安全护栏长度（4分） |  | 5200m |  |  | 5200m | 4 |
| 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感 |  |  | 数量指标 |  | 林特站办公区域配套工程道路维修面积（4分） |  | 其他道路5462㎡ |  |  | 7632.11平米 | 4 |
| 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感 |  |  | 数量指标 |  | 道路硬化面积（4分） |  | 6714㎡ |  |  | 6714.44平米 | 4 |
| 为党员群众提供党务、政务、便民“一站式”服务，真正打通服务群众的“最后一公里” |  |  | 数量指标 |  | 建设面积（4分） |  | 1000㎡ |  |  | 1000㎡ | 0 |
| 对房屋进行维修改造，满足使用功能 |  |  | 质量指标 |  | 项目竣工质量合格率（4分） |  | 100% |  |  | 100% | 4 |
| 控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求 |  |  | 质量指标 |  | 重大质量责任事故（4分） |  | 0 |  |  | 0 | 4 |
| 控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求 |  |  | 质量指标 |  | 资金支付率（2分） |  | 100% |  |  | 100% | 2 |
| 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感 |  |  | 质量指标 |  | 项目竣工质量合格率（1分） |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
| 为党员群众提供党务、政务、便民“一站式”服务，真正打通服务群众的“最后一公里” |  |  | 质量指标 |  | 项目竣工质量合格率（1分） |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
| 对房屋进行维修改造，满足使用功能 |  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率（1分） |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
| 控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求 |  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率（1分） |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
| 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感 |  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率（1分） |  | 100% |  |  | 100% | 1 |
| 为党员群众提供党务、政务、便民“一站式”服务，真正打通服务群众的“最后一公里” |  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率（1分） |  | 100% |  |  | 未完成 | 0 |
| 对房屋进行维修改造，满足使用功能 |  |  | 成本指标 |  | 成本控制率（1分） |  | ≤2% |  |  | ≤2% | 1 |
| 控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求 |  |  | 成本指标 |  | 成本控制率（1分） |  | ≤5% |  |  | ≤5% | 1 |
| 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感 |  |  | 成本指标 |  | 成本控制率（1分） |  | ≤2% |  |  | ≤2% | 1 |
| 为党员群众提供党务、政务、便民“一站式”服务，真正打通服务群众的“最后一公里” |  |  | 成本指标 |  | 成本控制率（1分） |  | ≤2% |  |  | 未完工 | 0 |
|  |  | 效益指标（10分） | ______ |  | ____________ |  | ______ |  |  | _____ | 0 |
| 对房屋进行维修改造，满足使用功能 |  | 满意度指标（30分） | 服务对象满意度指标 |  | 问卷调查满意度（8分） |  | 90% |  |  | 90% | 8 |
| 控制工程投资，保证工程质量、进度、安全符合要求 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 问卷调查满意度（8分） |  | 95% |  |  | 95% | 8 |
| 完善道路基础设施，方便人民群众生产、生活出行，提升群众幸福感 |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 问卷调查满意度（7分） |  | 90% |  |  | 90% | 7 |
| 为党员群众提供党务、政务、便民“一站式”服务，真正打通服务群众的“最后一公里” |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 问卷调查满意度（7分） |  | 90% |  |  | 90% | 7 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.1 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 1.预算执行率未完成，因疫情原因，工程项目延迟开工导致工程款未支付； 2.产出指标-数量指标建设面积1000平方米目标值为红光党群服务中心由于区里直接负责代建，未使用本单位的指标，未及时更改此项绩效指标，故该项得分0分； 3.项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。 4.未设置效益指标。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | - 1.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标； 2.提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。