附件1:

2020年度支付以前年度建设费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:

| 项目名称 |  | 支付以前年度建设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 财政所 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目☐ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 8900.00 |  |  | 4121.85 |  | 46.31% |  |  | 9.26分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 资金使用项目类别（15分） |  |  | 3类 |  |  | 3类 | 15 |
|  |  | 质量指标 |  | 专款使用率（5分） |  |  | 提高 |  |  | 无法对比 | 0 |
|  |  | 时效指标 |  | 偿还区财政企业科借款（20分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 20 |
|  | 效益指标（35分） | 社会效益指标 |  | 征地补偿进度（35分） |  |  | 顺利进行 |  |  | 100% | 35 |
|  | 满意度指标（5分） | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— | 0 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.26 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | - 1、项目预算执行率较低。其原因为一是年初预算申报不准确，其二为付款时，指标串项。 2、指标目标值设定不规范，编制的指标过于抽象，绩效评价缺少科学合理的衡量标准，应当尽量设置定性指标。如专款使用率-提高，该项目属于2020年新增项目，无数据进行对比。 3、未设置满意度指标。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1.强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。各部门编制预算时要根据实际情况分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。 2.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。如按时支付率，专款专用率等 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。