附件1:

2020年度柏泉镇还建西区二期续建项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                填报日期:

| 项目名称 |  | 柏泉镇还建西区二期续建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 柏泉街 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 R |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目R 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 1854 |  |  | 1798.38 |  | 97% | 19.4 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年初目标值 (A) |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 批复设计的工程内容(10分) |  | 完成批复内容 |  | 完成批复内容 | 10 |
|  |  | 质量指标 |  | 合格(10分) |  | 合格 |  | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 |  | 合同工期(10分) |  | 按期完工 |  | 按期完成 | 10 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目初步设计概算(10分) |  | ≤概算批复数 |  | 审减345.48万元 | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 土地集约、节约用地(8分) |  | 完工交付 |  | 完工交付 | 8 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 改善居民居住条件(8分) |  | 完成 |  | 有所改善 | 8 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 满足设计要求(7分) |  | 验收合格 |  | 验收合格 | 7 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 满足设计要求(7分) |  | 验收合格 |  | 验收合格 | 7 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 提高生活质量，提升居民幸福感(10分) |  | 验收合格 |  | 验收合格 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.4 |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。如满意度指标-提高生活质量，提升居民幸福感与项目验收合格关联性不强。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 提高预算绩效管理意识。建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。