附件1：

2020年度拆迁补偿项目、还建房等专项项目自评表

单位名称：慈惠街道办事处        填报日期：  2021.4.28

| 项目名称 |  | 拆迁补偿项目、还建房等专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 建设办拆迁办等业务科室 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 建设办拆迁办等业务科室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目□ 2、区直专项□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 其他资金总额 | 7000 | 9311.51 |  | 133% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 拆迁补偿户数 |  |  | ≥80户 | 116户 |  | 7 |
|  |  | 数量指标 | 还建现房套数 |  |  | ≥250套 | 275套 |  | 7 |
|  |  | 数量指标 | 环卫清扫面积 |  |  | ≥130万平方米 | 167.82万平方米 |  | 7 |
|  |  | 质量指标 | 还建房质量 |  |  | 合格 | 合格 |  | 7 |
|  |  | 时效指标 | 拆迁补偿费发放及时率 |  |  | 100% | 100% |  | 6 |
|  |  | 成本指标 | 拆迁补偿价格设定 |  |  | 市人民政府令第275号文 | 市人民政府令第275号文 |  | 6 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 |  |  | ≥30% | 35% |  | 7 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高居民居住环境 |  |  | 可持续 | 可持续 |  | 8 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 |  |  | ≥98% | 98% |  | 10 |
| 总分 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。完善绩效目标及绩效指标的设定，特别是效益指标的经济效益指标和社会效益指标。（2）预算安排。安照预算执行情况调整到下年预算安排。（3）政策调整。根据政策调整预算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2020年度拆迁补偿项目、还建房等专项

项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为85.00分。其中预算执行率得分20.00分，产出得分40.00分，效益得分15.00分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为9311.51万元。其中：其他资金为9311.51万元。年初预算数为7000.00万元，预算执行率为133%。

2.完成的绩效目标。

七星海等项目拆迁补偿，滨江康居网船湾江汉康居二期还建房建设建设，城管费用，民政惠民资金等专项支出。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。由于是专项支出，不确定因素较多，年初目标指标设置较为简单。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

完善绩效目标及绩效指标的设定，特别是效益指标的经济效益指标和社会效益指标。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度拆迁补偿项目、还建房等专项项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

七星海项目、沙咀旧改等拆迁补偿项目,滨江康居网船湾江汉康居二期还建房建设项目，城管费用，民政惠民资金等专项支出。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2020年七星海拆迁补偿项目支出1662.33万元，补偿户数约65户，沙咀旧改、经开区等项目拆迁补偿支出356.24万元，补偿户数约51户，航港码头搬迁补偿支出617.61万；还建房其他资金支出为1110.87万元；区建设局绿化补贴支出1585.43万元，绿化覆盖率35%，区城管局城管经费支出2743.59万元，环卫清扫面积约167.82万平方米，区民政局惠民等专项支出200.47万元等其他专项支出。

该项目年度预算金额7000.00万元，实际到位资金9311.51万元，实际支出9311.51万元，预算执行率133%，到位资金执行率为100%。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后， 领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室 负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评 工作提供坚实保障。

2.组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批 准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析， 在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3.分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年项目到位资金为9420.15万元。其中：其他资金为9311.51万元。年初预算数为7000.00万元，预算执行率为133%。

该项目实际到位资金9420.15万元，实际支出9311.51万元，到位资金执行率为100%。

预算执行情况指标合计20分，实际得分20分，完成率为 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计40分，实际得分40分，完成率为 100%。产出指标的完成情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （21分） | 拆迁补偿户数（7分） | ≥80户 | 116户 | 7 |
|  |  | 还建现房套数（7分） | ≥250套 | 275套 | 7 |
|  |  | 环卫清扫面积（7分） | ≥130万平方米 | 167.82万平方米 | 7 |
|  | 质量指标 （7分） | 还建房质量（7分） | 合格 | 合格 | 7 |
|  | 时效指标 （6分） | 拆迁补偿费发放及时率（6分） | 100% | 100% | 6 |
|  | 成本指标 （6分） | 拆迁补偿价格设定（6分） | 市人民政府令第275号文 | 市人民政府令第275号文 | 6 |
|  | 合计 |  |  |  | 40 |

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计 30 分，实际得分 15 分，指标完成率为 50%。效益指标完成情况如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（7分） |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标（8分） |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标（7分） | 绿化覆盖率 | ≥30% | 35% | 7 |
|  | 可持续影响指标（8分） | 提高居民居住环境 | 可持续 | 可持续 | 8 |
|  | 合计 |  |  |  | 15 |

二级指标经济效益指标，未设定三级指标（7分），未得分，扣7分。

二级指标社会效益指标，未设定三级指标（8分），未得分，扣8分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计 10 分，实际得分 10分，指标完成率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

注：缩略版建议6000字以内。

2020年度拆迁补偿项目、还建房等专项

项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为85.00分。其中预算执行率得分20.00分，产出得分40.00分，效益得分15.00分，满意度得分10.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为9311.51万元。其中：其他资金为9311.51万元。年初预算数为7000.00万元，预算执行率为133%。

2.完成的绩效目标。

七星海等项目拆迁补偿，滨江康居网船湾江汉康居二期还建房建设建设，城管费用，民政惠民资金等专项支出。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

年初编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善，未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。由于是专项支出，不确定因素较多，年初目标指标设置较为简单。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

完善绩效目标及绩效指标的设定，特别是效益指标的经济效益指标和社会效益指标。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2020年度拆迁补偿项目、还建房等专项项目自评表（附后，格式参见附1）