附件1：

2020年度网船湾还建小区一期项目

自评表

单位名称：  建设办 填报日期：2021年4月21日

| 项目名称 |  | 网船湾还建小区一期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 建设办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 东西湖区慈惠街道办事处 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目□ 2、区直专项□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6708 | 5655.15 |  | 84% | 17 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（21分） | 公用供电（7分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 7 |
|  |  |  | 天然气安装（7分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 7 |
|  |  |  | 供水安装（7分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 7 |
|  |  | 质量指标（8分） | 合格（8分） |  |  | 合格 | 合格 |  | 8 |
|  |  | 时效指标（5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标（6分） | 合同（6分） |  |  | 合格 | 基本合格 |  | 5 |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效益指标 （10分） | 解决住房问题（10分） |  |  | 完成 | 完成 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 （5分） | 推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌（5分） |  |  | 完成 | 基本完成 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响指标 （5分） | 推动可持续发展（5分） |  |  | 完成 | 基本完成 |  | 3 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象 满意度指标（20分） | 解决住房问题 |  |  | 完成 | 完成 |  | 20 |
| 总分 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 加强绩效管理意识，提高预算编制水平，合理编制项目涉及到的绩效目标值。多于财务部门沟通交流，严格遵守财务规章制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

2020年度网船湾一期还建房项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为87.00分。其中预算执行率得分17.00分，产出得分34.00分，效益得分16.00分，满意度得分20.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为6708.00万元。其中：政府性基金拨款资金为6708.00万元。预算数为6708.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金6708.00万元，实际支出5655.15万元，到位资金执行率为84%。

2.完成的绩效目标。

完成了解决住房问题，推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌。其中：数量产出指标和质量产出指标完成；经济效益指标完成；服务对象满意度指标完成。成本产出指标基本完成，社会效益指标、可持续影响效益指标基本完成。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。无上年度的绩效评价结果。

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

2、预算管理存在的问题

本年度存在的主要问题有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差，结算不够及时。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标的时效指标指标明细，且指标设定过于简单。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

未制订网船湾还建小区一期项目管理制度。需要制订网船湾还建小区一期项目管理制度。

（2）预算安排。

本项目不在武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

更精细的编制年度预算，与代建、施工、监理、监管等各单位及时沟通。

附件：2020年度网船湾还建小区一期项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：带动慈惠的城镇化发展进程，改善当地居住条件，满足居民的居住需求，促进当地经济发展。

主要内容：新建3栋住宅楼、地下室及配套设施。

年度绩效目标：解决住房问题，推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

资金为区政府投资计划的专项资金，投向网船湾一期还建房主体、配套设施及二类费用等，2020年申请的资金用于支付第二笔BT款，以支持土建施工等各方面建设，由我街与相关公司签订合同经建设局审批财政局拨款支付，现已完成大部分款项支付。

该项目年度预算金额6708.00万元，实际到位资金6708.00万元，其中：政府性基金拨款6708.00万元。实际支出5655.15万元，预算资金到位率100.00%，到位资金执行率为84%。

资金支出情况如下：网船湾还建小区一期第一笔BT款5631.00万元，网船湾还建小区一期可研报告4.5万元，网船湾还建小区一期供电监理费19.65万元，合计5655.15万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后， 领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室 负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评 工作提供坚实保障。

2.组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批 准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析， 在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3.分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度预算数6708万元，执行5655.15万元，主要原因是二类费用的预估存在偏差，结算不够及时。

2020年项目到位资金为6708.00万元。其中：政府性基金拨款资金为6708.00万元。年初预算数为6708.00万元，预算资金到位率为100.00%。本项目不在武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

该项目实际到位资金6708.00万元，实际支出5655.15万元，到位资金执行率为84%。

预算执行情况指标合计20分，实际得分17分，完成率为 85%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计40分，实际得分34分，完成率为 85%。产出指标的完成情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标（21分） | 公用供电（7分） | 合格 | 合格 | 7 |
|  |  | 天然气安装（7分） | 合格 | 合格 | 7 |
|  |  | 供水安装（7分） | 合格 | 合格 | 7 |
|  | 质量指标（8分） | 合格（8分） | 合格 | 合格 | 8 |
|  | 时效指标（5分） |  |  |  |  |
|  | 成本指标（6分） | 合同（6分） | 合格 | 基本合格 | 5 |
|  | 合计 |  |  |  | 34 |

二级指标成本指标，三级指标合同指标未能完全完成（6分），设定指标值为合格，实际为基本合格（结算金额和合同金额有差异），得5分，扣1分。

二级指标时效指标未设定三级指标（5分），未得分，扣5分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计 20 分，实际得分 16 分，指标完成率为 80%。效益指标完成情况如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （20分） | 经济效益指标 （10分） | 解决住房问题（10分） | 完成 | 完成 | 10 |
|  | 社会效益指标 （5分） | 推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌（5分） | 完成 | 基本完成 | 3 |
|  | 可持续影响指标 （5分） | 推动可持续发展（5分） | 完成 | 基本完成 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  | 16 |

二级指标社会效益指标，三级指标推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌指标（5分），设定指标值为完成，实际值为基本完成，下一步工作需要着力于提高提高社会正面可持续影响，挖掘深层潜力。得3分，扣2分。

二级指标可持续影响指标，三级指标推动可持续发展指标（5分），设定指标值为完成，实际值为基本完成，下一步工作需要着力于提高提高社会正面可持续影响，挖掘深层潜力。得3分，扣2分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计 20 分，实际得分 20分，指标完成率为 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

2020年度网船湾还建小区一期

项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为87.00分。其中预算执行率得分17.00分，产出得分34.00分，效益得分16.00分，满意度得分20.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为6708.00万元。其中：政府性基金拨款资金为6708.00万元。预算数为6708.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金6708.00万元，实际支出5655.15万元，到位资金执行率为84%。

2.完成的绩效目标。

完成了解决住房问题，推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌。其中：数量产出指标和质量产出指标完成；经济效益指标完成；服务对象满意度指标完成。成本产出指标基本完成，社会效益指标、可持续影响效益指标基本完成。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。无上年度的绩效评价结果；

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

2、预算管理存在的问题

本年度存在的主要问题有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差，结算不够及时。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标的时效指标指标明细，且指标设定过于简单。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

未制订网船湾还建小区一期项目管理制度。需要制订网船湾还建小区一期项目管理制度。

（2）预算安排。

本项目不在武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

更精细的编制年度预算，与代建、施工、监理、监管等各单位及时沟通。

附件：2020年度网船湾还建小区一期项目自评表（附后，格式参见附1）