附件1：

2020年度小型修缮项目自评表

单位名称：  建设办 填报日期：2021年4月16日

| 项目名称 |  | 小型修缮（基建费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 建设办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 二级单位及各大队社区 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目□ 2、区直专项□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1000 | 1000 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（18分） | 基础设施建设（6分） |  |  | 约20个项目 | 38个 |  | 6 |
|  |  |  | 绿化养护（6分） |  |  | 约80万平方米 | 约100万平方米 |  | 6 |
|  |  |  | 道路修复（6分） |  |  | 约20条道路 | 0 |  | 0 |
|  |  | 质量指标（8分） | 工程质量达标率（8分） |  |  | 100% | 100% |  | 8 |
|  |  | 时效指标（8分） | 按期开工率（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 按期完工率（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  | 成本指标（6分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效益指标 （5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 服务对象收益率 |  |  | 100% | 90% |  | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 （5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |  |  | 100% | 90% |  | 18 |
| 总分 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、数量指标道路修复目标未完成，因疫情原因，辖区未实施道路建设。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 加强绩效管理意识，提高预算编制水平，合理编制项目涉及到的绩效目标值。多于财务部门沟通交流，严格遵守财务规章制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年建设办绩效自评项目

项目：

1. 山鑫综治宿舍维修工程

2. 山鑫老年人照料中心维修工程

3. 红色物业江汉康居一期二期高空抛物监控系统及梯控系统

4. 市政道路排水及零星维修

5. 街道办事处变压器维护工程

6. 德利源八向京珠便桥改造工程

7. 慈鑫市政三笠公司周边车道维修

8. 慈鑫市政武川路弱电改造

9. 八向大队艺术农场立面整治基础设施维修工程

10. 办事处院内绿化工程

11. 网船湾还建楼道路修补

12.自然水管安装工程

13. 办事处停车棚

14. 红色物业电动车车棚项目

15. 汉江康居二期更换变压器

16. 红色物业网船湾小区服务用房及垃圾分类池

17. 办事处变压器更换工程

18. 汉江沿线铺设围网护栏工程

19. 慈惠街便民停车场

20. 慈惠街全民健身篮球场

21. 老年学校改造

22. 网船湾变压器迁改

23. 清退清理土地杂草及平整工程

24. 熊家台西侧池塘清淤

25. 丁家台塘堰整治工程

26. 熊家台池塘改造工程

27. 毛家台村湾林工程

28. 蔡家台村湾林工程

29. 熊家台村湾林工程

30. 毛家台行道绿化工程

31. 毛家台东侧池塘改造工程

32. 派出所及停车场绿化改造工程

33. 杂草清理

34. 林草清理

35. 土地草清理

36. 欧芳外线工程

37. 鸿印社公司外线工程

38. 网船湾排水管网整治

共11241426.01元

服务：招标代理咨询审计共813177.8元

2020年度建设办小型修缮项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：

项目绩效评价综合得分为76.00分。其中预算执行率得分20.00分，产出得分28.00分，效益得分9.00分，满意度得分18.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1000.00万元。其中：公共预算财政拨款资金为1000.00万元。预算数为1000.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金1000.00万元，实际支出1124.41万元，到位资金执行率为112.44%。

2.完成的绩效目标。

完成辖区道路维修、办公室维修、绿化及养护项目、路灯及井盖维护、新建党群服务中心、综治中心大楼扩建、零星项目等工作。

3.未完成的绩效目标。

20条道路修复未完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无上年度的绩效评价结果。

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

2、预算管理存在的问题

本年度存在的主要问题有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差，结算不够及时。

3、预算绩效目标部分未完成。

本年度绩效主要存在的问题在于未完成年初制定的道路建设目标，由于疫情导致时间不充裕，且存在其他更为急迫的工程需要，故未能完成道路建设目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标的成本指标指标明细，未设定效益指标的经济效益指标和可持续发展指标明细，且其他指标设定过于简单。年初制定目标时需细化项目各绩效指标，使项目评价更直观化、具体化。做好全流程的项目绩效评价，及时总结项目绩效评价中存在的漏洞与不足，积极学习优秀经验。加强绩效管理意识，提高预算编制水平，合理编制项目涉及到的绩效目标值。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

多与财务部门沟通交流，严格遵守财务规章制度。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

将项目施工费用、监理费用、审计费用等细化区分，对不同分项制定不同的绩效考评办法。

附件：2020年度小型修缮（基建费用）项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：（1）为辖区企业及居民提供良好出行环境。（2）提供更好的办公环境。（3）推动慈惠街集镇建设，完善市政设施，优化慈惠市容市貌，解决群众关心的各类建设问题。

主要内容：辖区道路维修、办公室维修、绿化及养护项目、路灯及井盖维护、新建党群服务中心、综治中心大楼扩建、零星项目等。

年度绩效目标：完成辖区道路维修、办公室维修、绿化及养护项目、路灯及井盖维护、新建党群服务中心、综治中心大楼扩建、零星项目等工作。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

资金结构为财政预算拨款的我街小型修缮专用资金，投向我街建设方面所需的施工费、二类费用等，用于完善市政设施等，根据街工委会议商定通过项目，资金达到了极高的利用率。

该项目年度预算金额1000.00万元，实际到位资金1000.00万元，其中：公共预算财政拨款1000.00万元。实际支出1124.41万元，预算资金到位率100.00%，到位资金执行率为112.44%。

资金支出情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山鑫综治宿舍维修工程 | 9.12 |
| 2 | 山鑫老年人照料中心维修工程 | 8.25 |
| 3 | 红色物业江汉康居一期二期高空抛物监控系统及梯控系统 | 31.61 |
| 4 | 市政道路排水及零星维修 | 2.72 |
| 5 | 街道办事处变压器维护工程 | 2.33 |
| 6 | 德利源八向京珠便桥改造工程 | 12.03 |
| 7 | 慈鑫市政三笠公司周边车道维修 | 0.31 |
| 8 | 退天垦综治安保监控改造质保金 | 0.86 |
| 9 | 慈鑫市政武川路弱电改造 | 0.28 |
| 10 | 八向大队艺术农场立面整治基础设施维修工程 | 26.42 |
| 11 | 办事处院内绿化工程 | 5.48 |
| 12 | 网船湾还建楼道路修补 | 2.31 |
| 13 | 自然水管安装工程 | 6.93 |
| 14 | 办事处停车棚 | 27.00 |
| 15 | 红色物业电动车车棚项目 | 36.97 |
| 16 | 汉江康居二期更换变压器 | 14.95 |
| 17 | 红色物业网船湾小区服务用房及垃圾分类池 | 5.40 |
| 18 | 办事处变压器更换工程 | 4.60 |
| 19 | 汉江沿线铺设围网护栏工程 | 2.69 |
| 20 | 慈惠街便民停车场 | 34.07 |
| 21 | 慈惠街全民健身篮球场 | 33.97 |
| 22 | 老年学校改造 | 35.18 |
| 23 | 网船湾变压器迁改 | 6.34 |
| 24 | 清退清理土地杂草及平整工程 | 5.26 |
| 25 | 熊家台西侧池塘清淤 | 44.70 |
| 26 | 丁家台塘堰整治工程 | 41.64 |
| 27 | 熊家台池塘改造工程 | 43.45 |
| 28 | 毛家台村湾林工程 | 41.41 |
| 29 | 蔡家台村湾林工程 | 41.85 |
| 30 | 熊家台村湾林工程 | 42.16 |
| 31 | 毛家台行道绿化工程 | 44.39 |
| 32 | 毛家台东侧池塘改造工程 | 21.04 |
| 33 | 派出所及停车场绿化改造工程 | 21.65 |
| 34 | 杂草清理 | 45.06 |
| 35 | 林草清理 | 2.43 |
| 36 | 土地草清理 | 12.16 |
| 37 | 欧芳外线工程 | 47.29 |
| 38 | 鸿印社公司外线工程 | 191.00 |
| 39 | 拨红色物业工程款 | 139.74 |
| 40 | 网船湾排水管网整治 | 18.00 |
| 41 | 年终二级单位转账小型修缮经费 | 11.10 |
|  | 合计 | 1,124.14 |

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备

单位接到东西湖区财政局组织开展绩效自评的通知后， 领导高度重视，挑选精干人员组成“2020 年绩效自评工作小组”，单位主要领导担任组长，相应科室 负责人担任副组长，从组织领导上给与此次绩效自评 工作提供坚实保障。

2.组织过程

工作小组成立后首先组织小组成员对相关政策依据进行学习，了解绩效自评的重要性和必要性，然后有针对性的制定评价方案，评价方案经小组领导批 准后开始实施，最后收集相关资料，进行评价分析， 在分析的过程中根据具体情况不断对评价方案进行修改和完善。

3.分析评价

分析评价主要以年度绩效目标为基础，结合决算数据，对本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，对没有完成的绩效目标进行重点分析，详细分析没有完成的原因。之后对具体实施过程中的经验进行总结，对发现的问题进行梳理，然后提出相应的建议，最后形成整体支出自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年项目到位资金为1000.00万元。其中：公共预算财政拨款资金为1000.00万元。年初预算数为1000.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金1000.00万元，实际支出1124.41万元，到位资金执行率为112.44%。实际支出超过预算资金，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

预算执行情况指标合计20分，实际得分20分，完成率为 100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标合计40分，实际得分28分，完成率为 70%。产出指标的完成情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标（18分） | 基础设施建设（6分） | 约20个项目 | 38个 | 6 |
|  |  | 绿化养护（6分） | 约80万平方米 | 约100万平方米 | 6 |
|  |  | 道路修复（6分） | 约20条道路 | 0 | 0 |
|  | 质量指标（8分） | 工程质量达标率（8分） | 100% | 100% | 8 |
|  | 时效指标（8分） | 按期开工率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 按期完工率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  | 成本指标（6分） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 28 |

二级指标数量指标，三级指标道路修复指标未能完成（6分），设定指标值为20条道路修复，实际值为0，由于疫情导致时间不充裕，且存在其他更为急迫的工程需要，故未能完成道路建设目标。扣6分。

二级指标成本指标未设定三级指标（6分），未得分，扣6分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标合计 20 分，实际得分 9 分，指标完成率为 45%。效益指标完成情况如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 （20分） | 经济效益指标 （5分） |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标（10分） | 服务对象收益率 | 100% | 90% | 9 |
|  | 可持续影响指标 （5分） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 9 |

二级指标社会效益指标，三级指标服务对象收益率指标（10分），设定指标值为100%，实际值为90%，得9分，扣1分。

二级指标经济效益指标，未设定三级指标，扣5分。

二级指标可持续影响指标，未设定三级指标，扣5分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标合计 20 分，实际得分 18分，指标完成率为 90%。

二级服务对象满意度指标，三级指标服务对象满意率指标目标值为100%，实际值为90%，得分18分，扣2分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无上年度部门绩效自评结果。

（五）其他佐证材料

无。

2020年度小型修缮（基建费用）

项目自评结果（格式）

（摘要版）

摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到1500字左右。

一、自评结论

（一）自评得分：

项目绩效评价综合得分为76.00分。其中预算执行率得分20.00分，产出得分28.00分，效益得分9.00分，满意度得分18.00分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年项目到位资金为1000.00万元。其中：公共预算财政拨款资金为1000.00万元。预算数为1000.00万元，预算资金到位率为100.00%。

该项目实际到位资金1000.00万元，实际支出1124.41万元，到位资金执行率为112.44%。

2.完成的绩效目标。

完成辖区道路维修、办公室维修、绿化及养护项目、路灯及井盖维护、新建党群服务中心、综治中心大楼扩建、零星项目等工作。

3.未完成的绩效目标。

20条道路修复未完成。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无上年度的绩效评价结果。

1.绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

2、预算管理存在的问题

本年度存在的主要问题有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差，结算不够及时。

3、预算绩效目标部分未完成。

本年度绩效主要存在的问题在于未完成年初制定的道路建设目标，由于疫情导致时间不充裕，且存在其他更为急迫的工程需要，故未能完成道路建设目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）管理改进。(部门自评需对修正下年度绩效指标和指标值提出明确的建议。)

本项目绩效目标申请表的绩效指标未设定产出指标的成本指标指标明细，未设定效益指标的经济效益指标和可持续发展指标明细，且其他指标设定过于简单。年初制定目标时需细化项目各绩效指标，使项目评价更直观化、具体化。做好全流程的项目绩效评价，及时总结项目绩效评价中存在的漏洞与不足，积极学习优秀经验。加强绩效管理意识，提高预算编制水平，合理编制项目涉及到的绩效目标值。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

多与财务部门沟通交流，严格遵守财务规章制度。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

2.拟与预算安排相结合情况。

将项目施工费用、监理费用、审计费用等细化区分，对不同分项制定不同的绩效考评办法。

附件：2020年度小型修缮（基建费用）项目自评表（附后，格式参见附1）