2020年度专项支出项目自评表

单位名称：农业办公室                   填报期：2021年4月21日

| 项目名称 |  | 一事一议财政奖补项目配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 慈惠街农办 |  |  | 项目实施单位 |  | 鸦渡大队、蔡家大队 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 59.26 | 53.583389 |  | 90.4% |  | 18.08 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （18分） | 道路硬化长度（6分） |  |  | ≥1000米 |  | 1027米 | 6 |
|  |  |  | 道路厚度（6分） |  |  | 15cm |  | 15cm | 6 |
|  |  |  | 道路宽度（6分） |  |  | ≥2.5米 |  | ≥2.5米 | 6 |
|  |  | 质量指标（8分） | 硬化道路质量 |  |  | 合格 |  | 合格 | 8 |
|  |  | 时效指标指标（8分） | 道路项目质保期限 |  |  | 1年 |  | 1年 | 8 |
|  |  | 成本指标 （6分） |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（12分） | 方便农户出行便捷（8分） |  |  | 便捷 |  | 便捷 | 12 |
|  |  | 生态效益指标（10分） | 乡村形象 |  |  | 有效提升 |  | 有效提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（8分） | 硬化道路正常使用年限 |  |  | ≥15年 |  | ≥15年 | 8 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |
| 总分 | 92.08分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 较好完成项目建设任务，项目立项审批手续花费时间较长。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 提高预算编制水平，科学安排项目推进计划，确保高质量完成绩效目标任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。