武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

拆迁补偿还建房费用项目自评结果

（摘要版）

# 1 自评结论

## 1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道办事处”）拆迁补偿还建房费用项目（以下简称“项目”）自评得分为90.88分，绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.88 | 94.4% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 24 | 80% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.88 | 90.88% |

## 1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024年项目申报预算资金5,000万元，实际支出执行数4,719.83万元，预算执行率94.4%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置9个绩效指标，完成6个绩效指标。

1.2.3 未完成的绩效目标

1.2.3.1 效益指标

“改善居住环境”“拆迁户意愿签订率”均无佐证材料，按设定分值的80%计分。

1.2.3.2 满意度指标

“群众满意度指标”无佐证材料，按设定分值的80%计分。

## 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上年度设定数量指标“搬迁户数”年度目标值≥19户/家，实际完成15户住宅及2家企业搬迁，完成率89.47%。未完成原因是指标值设置过高，小部分被搬迁户的诉求脱离政策，因期望值过高而拒绝协商谈判等；同时，应对措施有限，拆迁补偿项目效果欠佳，导致部分工作推进滞后。

- 2024年度设定数量指标“搬迁户数”年度目标值≥2户/家，实际完成2户搬迁，完成率100%。

### 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

指标设置不合理。满意度指标设定三级目标值为“群众满意度”，建议修改为“搬迁户满意度”。

## 1.4 下一步拟改进措施

### 1.4.1 项目整改和绩效目标调整完善方面

#### 优化指标体系，合理确定目标值。进一步优化和完善指标体系，优化成本管控机制，针对拆迁补偿还建房费用项目中可能存在的成本超支问题，建立动态成本监控体系。通过细化费用预算科目，对建材采购、施工建设、人工费用等关键环节进行实时跟踪，及时发现并纠正成本偏差 。定期进行成本分析，结合市场价格波动，合理调整费用支出，避免不必要的浪费。

#### 加强绩效指标的动态管理，根据项目实施过程中的实际情况，如政策变化、市场环境波动、拆迁进度等因素，及时对绩效目标进行动态调整。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2025年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2024年拆迁补偿还建房费用项目绩效自评表（附后）

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处