武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

拆迁补偿还建房费用项目自评结果

（缩略版）

# 1 自评结论

## 1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道办事处”）拆迁补偿还建房费用项目（以下简称“项目”）自评得分为90.88分，绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.88 | 94.4% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 24 | 80% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.88 | 90.88% |

## 1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024年项目申报预算资金5,000万元，实际支出执行数4,719.83万元，预算执行率94.4%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置9个绩效指标，完成6个绩效指标。

1.2.3 未完成的绩效目标

1.2.3.1 效益指标

“改善居住环境”“拆迁户意愿签订率”均无佐证材料，按设定分值的80%计分。

1.2.3.2 满意度指标

“群众满意度指标”无佐证材料，按设定分值的80%计分。

## 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上年度设定数量指标“搬迁户数”年度目标值≥19户/家，实际完成15户住宅及2家企业搬迁，完成率89.47%。未完成原因是指标值设置过高，小部分被搬迁户的诉求脱离政策，因期望值过高而拒绝协商谈判等；同时，应对措施有限，拆迁补偿项目效果欠佳，导致部分工作推进滞后。

- 2024年度设定数量指标“搬迁户数”年度目标值≥2户/家，实际完成2户搬迁，完成率100%。

### 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

指标设置不合理。满意度指标设定三级目标值为“群众满意度”，建议修改为“搬迁户满意度”。

## 1.4 下一步拟改进措施

### 1.4.1 项目整改和绩效目标调整完善方面

#### 优化指标体系，合理确定目标值。进一步优化和完善指标体系，优化成本管控机制，针对拆迁补偿还建房费用项目中可能存在的成本超支问题，建立动态成本监控体系。通过细化费用预算科目，对建材采购、施工建设、人工费用等关键环节进行实时跟踪，及时发现并纠正成本偏差 。定期进行成本分析，结合市场价格波动，合理调整费用支出，避免不必要的浪费。

#### 加强绩效指标的动态管理，根据项目实施过程中的实际情况，如政策变化、市场环境波动、拆迁进度等因素，及时对绩效目标进行动态调整。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2025年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2024年拆迁补偿还建房费用项目绩效自评表（附后）

# 2 佐证材料

## 2.1 基本情况

### 2.1.1 项目立项的目的和年度绩效目标

根据东西湖区第十届人民代表大会常务委员会第二次会议第三次全体会议精神及2018年国民经济和社会发展规划，对慈惠街九通路以西、新城十八路以东、慈惠大道以南、江汉以北区域的国有土地上房屋及其附属物实施旧城改建类搬迁。

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》和《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》等相关规定，对相关拆迁户进行拆迁搬迁补偿。

项目年度绩效总目标是：完成惠景九龙湾还建房水电气项目及对还建房的审计，拆迁补偿款按时拨付，使居民意愿签订率达95%及以上，资源优化整合，确保民生安居乐业，使群众满意度达90%及以上。

### 2.1.2 项目资金情况

2024年项目申报预算5,000万元，项目支出4,719.83万元。项目资金来源为其他收入资金，项目资金执行率为94.4%。

为了保障项目资金的安全、规范运行，慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

项目资金主要用于支付项目房屋拆迁补偿款及审计咨询费等。

## 2.2 部门自评工作开展情况

### 2.2.1 前期准备阶段

2025年3月，慈惠街道办事处按照东西湖区财政局2025年1月下发《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）文要求,开展财政支出绩效自评工作，确定2024年度项目支出的预算资金作为慈惠街道办事处自评的对象，在组建慈惠街道办事处2024年度绩效自评工作督导小组的基础上，成立本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

### 2.2.2 具体组织过程

根据绩效自评工作方案，自评小组从2025年3月20日开始系统收集了本次项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出责任部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

## 2.3 绩效目标完成情况分析

### 2.3.1 预算执行情况分析

2024年度项目申报预算金额5,000万元，项目支出执行数4,719.83万元，财政收回资金280.17万元，资金执行率94.4%。该指标设定分值为20分，自评得18.88分。

### 2.3.2 绩效目标完成情况分析

#### 2.3.2.1 成本指标完成情况分析

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(20分) | 经济成本指标（20分） | 成本费用 支出合规性 （20分） | 合规 | 合规 | 20 |

成本指标：经济成本指标“成本费用支出合规性”设定目标值为“合规”，该指标设定分值为20分，自评得20分。

#### 2.3.2.2 产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （20分） | 数量指标（12分） | 搬迁户数 （4分） | ≥2户/家 | 2户 | 4 |
|  |  | 水电气项目数 （4分） | 3个 | 3个 | 4 |
|  |  | 还建房审计完成率 （4分） | 100% | 100% | 4 |
|  | 质量指标 （4分） | 水电气工程验收合规性 （4分） | 合格 | 合格 | 4 |
|  | 时效指标 （4分） | 补偿资金发放及时率 （4分） | 100% | 100% | 4 |

数量指标：“拆迁户数”年度目标值“≥2户/家”，实际完成胡继黑、胡红伟2户搬迁工作；“水电气项目数”年度目标值“3个”，实际完成值“3个”；“还建房审计完成率”年度目标值“100%”，实际完成值“100%”。该指标设定分值为12分，自评得12分。

质量指标：“水电气工程验收合规性”年度目标值设定“合格”，实际完成值“合格”。该指标设置分值为4分，自评得4分。

时效指标：“补偿资金发放及时率”设定年度目标值“100%”，实际完成值“100%”。该指标设定分值为4分，自评得4分。

#### 2.3.2.3 效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 （30分） | 改善居住环境 （15分） | 改善 | 改善 | 12 |
|  |  | 拆迁户意愿签订率（15分） | ≥95% | ≥95% | 12 |

社会效益指标：“改善居住环境”指标设定年度目标值“改善”；“拆迁户意愿签订率”指标设定年度目标值“≥95%”，两个三级指标自评缺乏相应的佐证材料，按设定分值的80%计分。该指标设定分值为30分，自评得24分。

#### 2.3.2.4 满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 群众满意度 （10分） | ≥90% | ≥90% | 8 |

满意度指标：满意度指标“群众满意度”，年度目标值设定为“≥90%”，指标自评缺乏相应的佐证材料，按设定分值的80%计分。指标设定分值为10分，自评得8分。

## 2.4 上年度部门自评结果应用情况

慈惠街道办事处在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 2.5 其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处