武汉港东西湖区港区青峰作业区公用码头一期

工程建设成本项目自评结果

（缩略版）

# 1 自评结论

## 1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道办事处”）武汉港东西湖区港区青峰作业区公用码头一期工程建设成本项目（以下简称“项目”）自评得分为92分，绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 24 | 80% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 | 80% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 92 | 92% |

## 1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024年项目申报预算资金2,109.84万元，实际支出执行数2,109.84万元，预算执行率100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置7个绩效指标，完成4个绩效指标。

1.2.3 未完成的绩效目标

1.2.3 1 效益指标：

“服务项目建设”“对推动各项工作顺利进行的影响程度”均无佐证材料，按设定分值的80%计分。

1.2.3 2 满意度指标：

“企业满意度”无佐证材料，按设定分值的80%计分。

## 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 未提供上年度绩效自评结果应用情况资料。

### 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

#### 指标设置不合理。效益指标中的经济效益指标设定三级指标“服务项目建设”，目标值“合格”。建议修改三级指标为“有利于港口资源整合，带动区域发展”，目标值为“资源整合”。

## 1.4 下一步拟改进措施

### 1.4.1 项目整改和绩效目标调整完善方面

#### 1.4.1.1优化指标体系，合理确定目标值。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2025年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2024年武汉港东西湖区港区青峰作业区公用码头一期工程建设成本项目绩效自评表（附后）

# 2 佐证材料

## 2.1 基本情况

### 2.1.1 项目立项的目的和年度绩效目标

为贯彻落实湖北省委、省政府关于全省港口资源整合的决策部署，根据《市领导对〈省人民政府关于印发湖北省港口资源整合的请示〉的批示》，东西湖区人民政府于2024年6月20日研究召开关于推进武汉港东西湖港区青峰作业区公用码头一期工程专题会议纪要。会议明确，将武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团有限公司（以下简称区服投集团）在东西湖临时砂石集散中心的投资，扣除可变现资产后的余额计入青峰码头一期工程项目的土地供应成本。

区服投集团于2021年7月将投资2122.3485万元建设的砂石码头在建工程移交给省港口集团。2024年4月26日，区服投集团委托湖北三江资产评估有限公司对临时砂石集散中心及配套道路等在建工程进行资产评估，评估投资额2122.3485万元，可变现资产12.5113万元，扣除可变现资产后余额2109.8372万元。

2024年7月1日，区自然资源和城乡建设局与武汉临空港砂石物流集散有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，7月26日，慈惠街道将该出让地块移交区土地储备交易中心，截至7月26日，武汉临空港砂石物流集散有限公司支付全部土地款63,416,748.00元。

项目年度绩效总目标是：完成区服投集团退出东西湖临时砂石集散中心投资，支付完成投资净额。

### 2.1.2 项目资金情况

2024年项目申报预算2,109.84万元，项目支出2,109.84万元。项目资金来源为政府性基金预算资金，项目资金执行率为100%。

为了保障项目资金的安全、规范运行，慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

项目资金主要用于支付区服投集团在东西湖临时砂石集散中心的投资净额。

## 2.2 部门自评工作开展情况

### 2.2.1 前期准备阶段

2025年3月，慈惠街道办事处按照《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）要求，开展财政支出绩效自评工作，确定2024年度项目支出的预算资金作为慈惠街道办事处自评的对象，在组建慈惠街道办事处2024年度绩效自评工作督导小组的基础上，成立本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

### 2.2.2 具体组织过程

根据绩效自评工作方案，自评小组从2025年4月20日开始系统收集了本次项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

## 2.3 绩效目标完成情况分析

### 2.3.1 预算执行情况分析

2024年项目申报预算金额2,109.84万元，项目支出执行数2,109.84万元，项目资金执行率100%。该指标设定分值为20分，自评得20分。

### 2.3.2 绩效目标完成情况分析

#### 2.3.2.1 成本指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(20分) | 经济成本指标（20分） | 砂石码头临时砂石集散中心 建设成本 （20分） | 2109.84 万元 | 2109.84 万元 | 20 |

成本指标：经济成本指标“砂石码头临时砂石集散中心建设成本”设定目标值为2,109.84万元，实际完成值2,109.84万元。该指标设定分值为20分，自评得20分。

#### 2.3.2.2 产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（20分） | 数量指标 （7分） | 收回土地 （7分） | 1处 | 1处 | 7 |
|  | 质量指标 （7分） | 支付合规性 （7分） | 合规 | 合规 | 7 |
|  | 时效指标 （6分） | 支付及时 （6分） | 及时 | 及时 | 6 |

数量指标：“收回土地”年度目标值“1处”，实际完成值收回1处土地。该指标设定分值为7分，自评得7分。

质量指标：“支付合规性”年度目标值设定“合规”，实际完成值“合规”。该指标设定分值为7分，自评得7分。

时效指标：“支付及时”设定年度目标值“及时”，实际完成值“及时”。该指标设定分值为6分，自评得6分。

#### 2.3.2.3 效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 （30分） | 服务项目建设 （15分） | 合格 | 合格 | 12 |
|  |  | 对推动各项工作顺利进行的 影响程度 （15分） | 较高 | 较高 | 12 |

社会效益指标：“服务项目建设”指标设定年度目标值“合格”；“对推动各项工作顺利进行的影响程度”指标设定年度目标值“较高”，两个三级指标自评缺乏相应的佐证材料，按设定分值的80%计分。该指标设定分值为30分，自评得24分。

#### 2.3.2.4 满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 企业满意度 （10分） | 100% | 100% | 8 |

满意度指标：满意度指标“企业满意度”，年度目标值设定为“100%”，指标自评缺乏相应的佐证材料，按设定分值的80%计分。指标设定分值为10分，自评得8分。

## 2.4 上年度部门自评结果应用情况

慈惠街道办事处在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性、全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 2.5 其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处