武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2024年度道路绿化养护项目绩效自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2024年度道路绿化养护项目（以下简称“项目”）绩效自评综合评分97.5分，绩效自评等级为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 28.5 | 95% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 9 | 90% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 97.5 | 97.5% |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该项目资金主要用于慈惠辖区绿化养护。2024年度项目申报预算资金1,187.46万元，实际到位资金1,187.46万元，实际支出执行数1,187.46万元，预算执行率100%。

1.2.2完成的绩效目标

项目共设置10个三级指标，完成8个。

1.2.3未完成的绩效目标

- 社会效益指标“保障景观美化度”年初目标值设定“有效保障”，实际完成值达到预期指标，该指标非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分。

- 满意度指标缺乏相应的佐证资料来证明，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分。

1.3存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 本项目是2024年度新增项目，无上年度结果应用情况。

- 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

- 绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。根据项目绩效目标中的项目绩效指标设定情况，项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、质量指标、效益指标及满意度指标，但是社会效益指标中“保障景观美化度”非量化指标，设定后无法客观自评。

- 1.4下一步拟改进措施

- 1.4.1下一步拟改进措施

绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年工作具有重要意义。建议项目单位根据项目实施内容、项目目标，依照产出—效果两个环节，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中，需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况，并且绩效指标要做到可衡量、可达成，有据可依。

- 1.4.2拟与预算安排相结合情况

- 加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

- 附件：2024年度道路绿化养护项目自评表

2.佐证材料

2.1基本情况

2.1.1项目立项目的和年度绩效目标

武汉市东西湖区园林局关于《2024年全区绿化养护管理工作情况的通报》，要求各街道办事处、相关养护单位全力推进公园、道路绿化养护管理工作，重点开展了园林植物补植、整形修剪、清园、补施基肥、越冬防护等养护作业。

通过项目的实施，合理使用预算资金，做好慈惠街道路绿化养护相关工作，维持慈惠街绿化环境，保障辖区绿化成果，高质量完成区级绿化养护目标。

项目年度绩效目标是：道路绿化养护面积达1,351,746.08平方米，行道树9,755株，游园绿化养护面积达367,356.67平方米，日常养护及时，确保成活率达到97%以上，使群众满意度达90%及以上。

- 2.1.2项目资金情况

- 2024年度项目申报预算1,187.46万元，实际到位资金1,187.46万元，项目支出1,187.46万元，项目资金来源为财政拨款，项目资金执行率为100%。

- 为了保障项目资金的安全、规范运行，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

- 项目资金主要用于拨付道路绿化养护费用进度款。

- 2.2部门自评工作开展情况

2.2.1前期准备阶段

2025年3月，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处依照区财政局《关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）开展财政支出绩效自评工作的要求，确定2024年度项目支出的预算资金作为武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处2024年度绩效自评工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

2.2.2具体组织过程

根据项目绩效自评工作方案，自评小组从2025年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

2.2.3撰写项目绩效自评报告

根据整理分析基础上评分，形成综合自评结果。

2.3绩效目标完成情况分析

2.3.1预算执行情况分析

2024年度项目申报预算金额1,187.46万元，实际到位资金1,187.46万元，项目支出执行数1,187.46万元，资金执行率100%。该指标设置分值20分，自评得20分。

2.3.2绩效目标完成情况分析

2.3.2.1成本指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(20分) | 经济成本指标 （20分） | 人工成本（10分） | 600 | 600 | 10 |
|  |  | 机械费节约比例（10分） | 100 | 100 | 10 |

经济成本指标：

“人工成本”年度目标值设定“600”，根据2024年慈惠园林人工成本汇总分析，实际完成值为600万。未超过人工成本指标，该指标设定分值10分，自评得10分；

“机械费节约比例”年度目标值设定“100”，根据2024年慈惠园林机械成本汇总分析，实际完成值为100万。未超过机械费成本指标，该指标设定分值10分，自评得10分。

2.3.2.2产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（20分） | 数量指标(12分） | 道路绿化养护面积 （4分） | 1351746.08平方米 | 1351746.08平方米 | 4 |
|  |  | 游园绿化养护面积 （4分） | 367356.67平方米 | 367356.67平方米 | 4 |
|  |  | 养护行道树数量 完成率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  | 质量指标(4分） | 绿植存活率（4分） | ≥97% | ≥97% | 4 |
|  | 时效指标(4分） | 破损绿地补植及时性（4分） | 及时 | 及时 | 4 |

数量指标：

“道路绿化养护面积”年度目标值设定“1357146.08平方米”，根据绿化养护明细表分析，道路绿化养护面积实际完成值为1357146.08平方米,该指标设定分值4分，自评得4分；

“游园绿化养护面积”年度目标值设定“367356.67平方米”，根据绿化养护明细表分析，游园绿化养护面积实际完成值为367356.67平方米,该指标设定分值4分，自评得4分；

“养护行道树数量完成率”年度目标值设定“100%”，根据绿化养护明细表分析，养护行道树数量实际完成值为9775株，完成率100%。该指标设定分值4分，自评得4分。

质量指标：

“绿植存活率”年度目标值设定“≥97%”，根据2024年度全区绿化养护管理工作考核情况，实际完成值为≥97%。该指标设定分值4分，自评得4分。

时效指标：

“破损绿地补植及时性”年度目标值设定“及时”，根据2024年度全区绿化养护管理工作考核情况，实际完成值为及时。该指标设定分值4分，自评得4分。

2.3.2.3效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 (30分） | 绿植大面积死亡次数（15分） | 0次 | 0次 | 15 |
|  |  | 保障景观美化度 （15分） | 有效保障 | 达到预期 | 13.5 |

社会效益指标：

“绿植大面积死亡次数”年度目标值设定“零次”，根据2024年度全区绿化养护管理工作考核情况，实际完成值为零次，该指标设定分值15分，自评得15分；

“保障景观美化度”年度目标值设定“有效保障”，实际完成值为达到预期。该指标非量化指标，缺乏其他相应的佐证资料来证明，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分，该指标设定分值15分，自评得13.5分。

2.3.2.4满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 9 |

服务对象满意度指标：

“群众满意度”年度目标值设定为≥90%，缺乏相应的佐证资料来证明，根据定性指标计分原则完成情况按90%区间计分，该指标设定分值10分，自评得9分。

2.4上年度部门自评报告应用情况

本项目是2024年度新增项目，无上年度部门自评报告应用情况。

2.5其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处