武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2025年街办还建房项目建设经费项目自评结果

（缩略版）

# 1 自评结论

## 1.1 自评得分

根据项目绩效自评标准和对项目绩效目标完成情况的分析，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道办事处”）街办还建房项目建设经费项目（以下简称“项目”）自评得分为97分，绩效自评等级划分为“优”。

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 27 | 90% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 97 | 97% |

## 1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2025年项目申报预算资金1,128.06万元，实际支出执行数1,128.06万元，预算执行率100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置9个绩效指标，完成7个绩效指标。

1.2.3 未完成的绩效目标

1.2.3.1 效益指标

“推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌”“推动可持续发展”为非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。

## 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度绩效自评结果应用情况

- 上一年本项目绩效自评结果为保留延续，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

### 1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

根据项目绩效目标中的项目绩效指标设定情况，项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、效果指标及满意度指标，但是效益指标“推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌”“推动可持续发展”设定后无完整的自评考核资料支撑，未体现项目效益情况。

## 1.4 下一步拟改进措施

### 1.4.1 项目整改和绩效目标调整完善方面

#### 优化指标体系，合理确定目标值。进一步优化和完善指标体系，优化成本管控机制，建立动态成本监控体系。通过细化费用预算科目，对建材采购、施工建设、人工费用等关键环节进行实时跟踪，及时发现并纠正成本偏差。定期进行成本分析，结合市场价格波动，合理调整费用支出，避免不必要的浪费。

#### 加强绩效指标的动态管理，根据项目实施过程中的实际情况，如政策变化、市场环境波动、拆迁进度等因素，及时对绩效目标进行动态调整。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效自评与预算安排相结合；增强单位的绩效自评主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效自评结果应用。

附件：2025年街办还建房项目建设经费项目绩效自评表

# 2 佐证材料

## 2.1 基本情况

### 2.1.1 项目立项的目的和年度绩效目标

根据东西湖区第十届人民代表大会常务委员会第二次会议第三次全体会议精神及2018年国民经济和社会发展规划，对慈惠街九通路以西、新城十八路以东、慈惠大道以南、江汉以北区域的国有土地上房屋及其附属物实施旧城改建类搬迁。

根据《建设工厂施工合同》《还建房投资合同》和竣工财务决算审计报告等资料，对施工方支付部分工程款。

项目年度绩效总目标是：完成支付滨江康居还建小区一期及网船湾还建小区一期建设资金，支出不超过预算数1128.06万元，支付滨江一期还建房工程款661.26万元，支付网船湾一期还建房工程款466.8万元，推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌，推动可持续发展，还建小区居民满意度达90%及以上。

### 2.1.2 项目资金情况

2025年项目申报预算1,128.06万元，项目支出1,128.06万元。项目资金来源为政府性基金预算，项目资金执行率为100%。

为了保障项目资金的安全、规范运行，慈惠街道办事处对项目资金的财务管理严格，对项目财务资金监控有效，项目资金使用符合预算批复用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

项目资金主要用于支付滨江康居还建小区一期建设资金工程尾款，支付网船湾还建小区一期建设资金。

## 2.2 部门自评工作开展情况

### 2.2.1 前期准备阶段

2026年3月，慈惠街道办事处按照东西湖区财政局下发《东西湖区财政局关于开展2025年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》文要求,开展财政支出绩效自评工作，确定2025年度项目支出的预算资金作为慈惠街道办事处自评的对象，在组建慈惠街道办事处2025年度绩效自评工作督导小组的基础上，成立本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效自评工作的目标、任务、自评方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了本次项目完整的绩效自评工作方案。

### 2.2.2 具体组织过程

根据绩效自评工作方案，自评小组从2026年3月20日开始系统收集了本次项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，根据湖北省财政厅项目支出绩效自评标准，合理分配各绩效指标的分值后建立项目支出绩效自评的自评体系，在此基础上完成了对本项目的综合分析自评，自评小组对初步确定的项目支出绩效自评结果进行逐级复核、汇总、分析，核查自评工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门项目支出绩效自评报告初稿。与项目支出责任部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

## 2.3 绩效目标完成情况分析

### 2.3.1 预算执行情况分析

2025年度项目申报预算金额1,128.06万元，项目支出执行数1,128.06万元，资金执行率100%。该指标设定分值为20分，自评得20分。

### 2.3.2 绩效目标完成情况分析

#### 2.3.2.1 成本指标完成情况分析

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(20分) | 经济成本指标（20分） | 成本费用支出（10分） | 不超过预算数 | 1128.06 | 10 |
|  |  | 成本费用支出合规性（10分） | 合规 | 合规 | 10 |

经济成本指标：

“成本费用支出”设定目标值为“不超过预算数”，实际完成值为1128.06万元，该指标设定分值为10分，自评得10分。

“成本费用支出合规性”设定目标值为“合规”，实际完成值为合规。该指标设定分值为10分，自评得10分。

#### 2.3.2.2 产出指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 （A） | 实际完成值 （B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 （20分） | 数量指标（10分） | 支付滨江一期还建房工程款661.26万元（5分） | 支付661.26万元 | 支付661.26万元 | 5 |
|  |  | 支付网船湾一期还建房工程款466.8万元（5分） | 支付466.8万元 | 支付466.8万元 | 5 |
|  | 质量指标 （5分） | 工程质量合格率（5分） | 合格 | 合格 | 5 |
|  | 时效指标 （5分） | 年度资金支付及时率（5分） | 100% | 100% | 5 |

数量指标：

“支付滨江一期还建房工程款661.26万元”年度目标值“支付661.26万元”，实际完成支付661.26万元。该指标设定分值为5分，自评得5分。

“支付网船湾一期还建房工程款466.8万元”年度目标值“支付466.8万元”，实际完成值支付466.8万元。该指标设定分值为5分，自评得5分。

质量指标：“工程质量合格率”年度目标值设定“合格”，实际完成值“合格”。该指标设置分值为5分，自评得5分。

时效指标：“年度资金支付及时率”设定年度目标值“100%”，实际完成值“100%”。该指标设定分值为5分，自评得5分。

#### 2.3.2.3 效益指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 （30分） | 推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌 （15分） | 达到预期 | 达到预期 | 13.5 |
|  | 可持续影响指标（15分） | 推动可持续发展（15分） | 达到预期 | 达到预期 | 13.5 |

社会效益指标：

“推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌”指标设定年度目标值“达到预期”，该指标为非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。该指标设定分值为15分，自评得13.5分。

可持续影响指标：

“推动可持续发展”指标设定年度目标值“达到预期”，该指标为非量化指标，完成情况根据定性指标计分原则按照设定分值的90%计分。该指标设定分值为15分，自评得13.5分。

#### 2.3.2.4 满意度指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 还建小区居民满意度 （10分） | ≥90% | ≥90% | 10 |

满意度指标：满意度指标“还建小区居民满意度”，年度目标值设定为“≥90%”，根据发放的调查问卷显示满意度均为满意。指标设定分值为10分，自评得10分。

## 2.4 上年度部门自评结果应用情况

慈惠街道办事处在上一年度自评结果的基础上，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是在本年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率；二是进一步完善绩效指标的设计，考虑指标数据来源的可获得性，科学合理编制绩效指标，保证指标编制的完整性全面性；三是提高项目绩效与资金的匹配度，编制更为详细的用款计划；四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益；五是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 2.5 其他佐证材料

无其他佐证材料。

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处