2020年度李家教湖泊退养配套退地安置补偿及退养鱼池治理项目自评表

单位名称：东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 李家教湖泊退养配套退地安置补偿费及退养鱼池治理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 拆迁退地办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 162.54 | 25.58 |  | 15.7% | 3.15 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 治理户数（10分） |  |  | 13户 | 13户 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 治理效果（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 按期完成率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 成本指标(10分） | 费用增加率（10分） |  |  | ≤5% | 0% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对经济的发展（10分） |  |  | 95% | 90% |  | 9.47 |
|  |  | 生态效益指标 | 生物多样化程度 （10分） |  |  | 多样化程度有所改善 | 多样化程度有所改善 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域生态环境变化程度（10分） |  |  | 70% | 80% |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 受益对象满意度指标 | 居民满意度（8分） |  |  | 80% | 85% |  | 10 |
| 总分 | 82.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.李家教湖泊治理已经完成，针对年度财政资金的执行率为15.7%，当年资金拨付未到位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1.争取在2021年将资金发放完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |