附件1：

2020年度新农村建设专项支出项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 新农村建设专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 乡村振兴办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2490.95 | 2392.92 |  | 96.06% | 19.21 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（20分） | 房屋整治户数 （4分） |  |  | 350户 | 350户 |  | 4 |
|  |  |  | 设立门楼牌坊数目（4分） |  |  | 12处 | 12处 |  | 4 |
|  |  |  | 景观廊架、亲水平台、雕塑数目（4分） |  |  | 4处 | 4处 |  | 4 |
|  |  |  | 村庄绿化面积（4分） |  |  | 33991.84m2 | 33991.84m2 |  | 4 |
|  |  |  | 全年举办大型活动次数（4分） |  |  | 1次 | 2次 |  | 4 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程建设项目验收通过率 （10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标（5分） | 工程项目按期完成率 （5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 建设工程招标价控制 （5分） |  |  | 在控制范围内 | 在控制范围内 |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 促进农业生产 （5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  |  | 促进旅游业发展（5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  | 社会效益指标 （10分） | 改善居民居住居环境 （4分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 4 |
|  |  |  | 居民幸福感指数 （3分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 3 |
|  |  |  | 户外直播吸引人数 （3分） |  |  | 10万人次 | ＞10万人次 |  | 3 |
|  |  | 生态效益指标 （5分） | 改善村湾绿化环境（5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 （5分） | 建设完成的工程能持续使用（5分） |  |  | ≥15年 | ≥13年 |  | 4 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度（10分） |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
| 总分 | 98.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 主要问题在于某些景观设施设计建造时没有很好的因地制宜，使用的部分材料不够适合，导致使用年限降低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 建立健全景观建筑日常维护体系，强化管理制度，适当加强日常维护的频率，将村湾景观更长久的维持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。