2020年度新农村建设专项支出项目自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.21 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 29 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98.21 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 执行率情况；本年度预算2490.95万元，执行数2392.92万元，执行率100%。基准分值20分，得分19.21分。

- 1.2.2完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（20分） | 房屋整治户数 （4分） | 350户 | 350户 | 4 |
|  | 设立门楼牌坊数目（4分） | 12处 | 12处 | 4 |
|  | 景观廊架、亲水平台、雕塑数目（4分） | 4处 | 4处 | 4 |
|  | 村庄绿化面积（4分） | 33991.84㎡ | 33991.84㎡ | 4 |
|  | 全年举办大型活动次数（4分） | 1次 | 2次 | 4 |
| 质量指标（10分） | 工程建设项目验收通过率 （10分） | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标（5分） | 工程项目按期完成率 （5分） | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 （5分） | 建设工程招标价控制 （5分） | 在控制范围内 | 在控制范围内 | 5 |
| 经济效益指标 （10分） | 促进农业生产 （5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
|  | 促进旅游业发展 （5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
| 社会效益指标 （10分） | 改善居民居住居环境 （4分） | 有所提升 | 有所提升 | 4 |
|  | 居民幸福感指数 （3分） | 有所提升 | 有所提升 | 3 |
|  | 户外直播吸引人数 （3分） | 10万人次 | ＞10万人次 | 3 |
| 生态效益指标 （5分） | 改善村湾绿化环境（5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
| 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 （5分） | 建设完成的工程能持续使用（5分） | ≥15年 | ≥13年 | 4 |

1.3存在的问题及原因

①对绩效指标的定义认识不准确，如产出指标中成本指标设置不规范，其建设工程招标控制成本费用的增长额度控制在一定的范围内，而非是“在控制范围内”。

②绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

③指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如促进农业发展，促进旅游业发展，居民幸福感指数等，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。此项目为政策性费用，设置费用增长率不规范。

④某些景观设计建造时没有因地制宜，使用的部分材料不够合适，导致使用年限降低。

1.4下一步拟改进措施

①提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

②建立健全景观建筑日常维护体系，强化管理制度，适当加强日常维护的频率，将存完景观更长久的维持。

2佐证材料

2.1基本情况

2.1.1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为居民创造更好的居住环境，促进旅游业发展，2020年年度预算2490.95万。

- 2.1.2项目资金本年度情况

| - 项目总预算 | - 2490.95万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 新农村建设 |
| - 用途 | - 新农村建设各项目款项 |
| - 分配方式 | 按项目支出 |
| - 结果 | 资金使用情况达96.06% |
| - 延续性项目支付情况 | 2020年预算支出2392.92万元 |

2.1.3部门自评工作开展情况

- ①前期准备阶段

2021年4月，武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处按照区财政局《关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处2021年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

②具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2021年4月6日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

③撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

④建立绩效评价工作档案。

- 2.2绩效目标完成情况分析

2.2.1预算执行情况分析

- 2020年度项目实际支出共2392.92万元。完成率达到96.06%。

- 各项目支出金额较大明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 支付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付安能群力美丽乡村工程款 | 14699760.75 |  |
| 2 | 付美丽乡村绿化工程款 | 3905543.82 |  |
| 3 | 付群力美丽乡村弱点管线入地工程款 | 3209228.71 |  |
| 4 | 付安能群力美丽乡村工程款 | 1588968.93 |  |
| 5 | 付群力美丽乡村审计费 | 312000.00 |  |
| 6 | 付荣泰美丽乡村审计费尾款 | 140000.00 |  |
| 7 | 付群力美丽乡村建设项目编制费尾款 | 73659.00 |  |
| 8 | - 合计 | - 23,929,161.21 |  |

- 2.2.2产出指标完成情况

①2020年数量指标房屋整治户数年初目标值350户，实际完成值350户，基准分4分，得分4分；设立楼牌坊数目，年初目标值12处，实际完成值12处，基准分4分，得分4分；景观廊架、清水平台、雕塑数目年初目标值4处，实际完成值4处，基准分4分，得分4分；村庄绿化面积，年初目标值33991.84㎡，实际完成值33991.84㎡，基准分4分，得分4分；全年举办大型活动次数，年初目标值1次，实际完成值2次，基准分4分，得分4分。

②质量指标工程项目验收通过率，年初目标值100%，实际完成值100%，基准分值10分，得分10分。

③时效指标工程项目按期完成率，年初目标值100%，实际完成值100%，基准分值5分，得分5分。

④成本指标建设工程招标价控制，现已完成，基准分值5分，得分5分。

- 2.2.3效益指标完成情况

①经济效益指标促进农业生产，指标已完成，基准分值5分，得分5分；促进旅游业发展，指标已完成，基准分5分，得分5分。

②社会效益指标改善居民居住环境，指标已完成，基准分值4分，得分4分；居民幸福感指数，指标已完成，基准分值3分，得分3分；户外直播吸引人数，年初目标值10万人次，实际完成值大于10万人次，基准分值3分，得分3分。

③生态效益指标改善存完绿化环境，指标已完成，基准分值5分，得分5分。

④可持续影响指标建设工程持续使用，年初目标值≥15年，实际完成值≥13年，基准分值5分，得分4分。

- 2.2.4满意度指标完成情况

2020年新农村建设项目服务对象满意度年初标准值≧90%，通过问卷调查得知居民对该项目满意度达90%。基准分值10分，得分10分。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

- 2.3上年度部门评价结果应用情况

- 无

- 2.4其他佐证材料

- ①关于东山街道办事处群力大队美丽乡村示范村建设项目结算评审的咨询报告

- ②东山街道办事处群力大队美丽乡村示范村建设项目竣工决算审计报告

- 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

附件1：

2020年度新农村建设专项支出项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 新农村建设专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 乡村振兴办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2490.95 | 2392.92 |  | 96.06% | 19.21 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（20分） | 房屋整治户数 （4分） |  |  | 350户 | 350户 |  | 4 |
|  |  |  | 设立门楼牌坊数目（4分） |  |  | 12处 | 12处 |  | 4 |
|  |  |  | 景观廊架、亲水平台、雕塑数目（4分） |  |  | 4处 | 4处 |  | 4 |
|  |  |  | 村庄绿化面积（4分） |  |  | 33991.84m2 | 33991.84m2 |  | 4 |
|  |  |  | 全年举办大型活动次数（4分） |  |  | 1次 | 2次 |  | 4 |
|  |  | 质量指标（10分） | 工程建设项目验收通过率 （10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标（5分） | 工程项目按期完成率 （5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 建设工程招标价控制 （5分） |  |  | 在控制范围内 | 在控制范围内 |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 （10分） | 促进农业生产 （5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  |  | 促进旅游业发展 （5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  | 社会效益指标 （10分） | 改善居民居住居环境 （4分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 4 |
|  |  |  | 居民幸福感指数 （3分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 3 |
|  |  |  | 户外直播吸引人数 （3分） |  |  | 10万人次 | ＞10万人次 |  | 3 |
|  |  | 生态效益指标 （5分） | 改善村湾绿化环境（5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 （5分） | 建设完成的工程能持续使用（5分） |  |  | ≥15年 | ≥13年 |  | 4 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度（10分） |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
| 总分 | 98.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 主要问题在于某些景观设施设计建造时没有很好的因地制宜，使用的部分材料不够适合，导致使用年限降低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 建立健全景观建筑日常维护体系，强化管理制度，适当加强日常维护的频率，将村湾景观更长久的维持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度新农村建设专项支出项目自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.21 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 29 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98.21 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 执行率情况；本年度预算2490.95万元，执行数2392.92万元，执行率100%。基准分值20分，得分19.21分。

- 1.2.2完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（20分） | 房屋整治户数 （4分） | 350户 | 350户 | 4 |
|  | 设立门楼牌坊数目（4分） | 12处 | 12处 | 4 |
|  | 景观廊架、亲水平台、雕塑数目（4分） | 4处 | 4处 | 4 |
|  | 村庄绿化面积（4分） | 33991.84㎡ | 33991.84㎡ | 4 |
|  | 全年举办大型活动次数（4分） | 1次 | 2次 | 4 |
| 质量指标（10分） | 工程建设项目验收通过率 （10分） | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标（5分） | 工程项目按期完成率 （5分） | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 （5分） | 建设工程招标价控制 （5分） | 在控制范围内 | 在控制范围内 | 5 |
| 经济效益指标 （10分） | 促进农业生产 （5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
|  | 促进旅游业发展 （5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
| 社会效益指标 （10分） | 改善居民居住居环境 （4分） | 有所提升 | 有所提升 | 4 |
|  | 居民幸福感指数 （3分） | 有所提升 | 有所提升 | 3 |
|  | 户外直播吸引人数 （3分） | 10万人次 | ＞10万人次 | 3 |
| 生态效益指标 （5分） | 改善村湾绿化环境（5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
| 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 （5分） | 建设完成的工程能持续使用（5分） | ≥15年 | ≥13年 | 4 |

2存在的问题及原因

①对绩效指标的定义认识不准确，如产出指标中成本指标设置不规范，其建设工程招标控制成本费用的增长额度控制在一定的范围内，而非是“在控制范围内”。

②绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

③指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如促进农业发展，促进旅游业发展，居民幸福感指数等，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。此项目为政策性费用，设置费用增长率不规范。

④某些景观设计建造时没有因地制宜，使用的部分材料不够合适，导致使用年限降低。

3下一步拟改进措施

①提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

②建立健全景观建筑日常维护体系，强化管理制度，适当加强日常维护的频率，将存完景观更长久的维持。

- 备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

- 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处