报告编码DXH20200095

预算绩效自评报告

（缩略版）

报告名称：陈家冲还建小区项目第二次BT款回购资金及部分前期费用专项资金部门自评报告

预算部门（单位）：东山街道办事处

预算年度：       2020年

自评类型：项目    政策    部门整体

自评单位：湖北三江资产评估有限公司

主评人：      戴大刚

主评人：      刘清明

专家：      刘克文

正式提交日期：   2020年7月9日

东山陈家冲还建小区项目

第二次BT款回购资金及部分前期费用专项资金
部门自评报告

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.35 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8.6 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 97.95 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 执行率情况；本年度预算16771万元，执行数16227.16万元，执行率96.76%。基准分值20分，得分19.35分。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 （20分） | 住宅楼 | 9栋 | 9栋 | 10 |
|  | 幼儿园、地下室、配套设施 | 46227平方 | 46227平方 | 10 |
| 质量指标 成本指标（20分） | 竣工验收 | 合格 | 合格 | 10 |
|  | 工程费用 | 审计报告 | 审计报告 | 10 |
| 经济效益 指标（8分） | 解决住房问题，促进经济发展 | 完成 | 完成 | 8 |
| 社会效益 指标（8分） | 推动东山建设，优化东山的集镇建设，促进经济发展 | 完成 | 完成 | 8 |
| 生态效益 指标（7分） | 优化东山的市容市貌 | 有效提升 | 有效提升 | 7 |
| 可持续 影响指标（7分） | 优化城镇建设，推动可持续发展 | 完成 | 完成 | 7 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标（10分） | 在合同规定的时间完工 | ≥90% | 80% | 8 |

1.3存在的问题及原因

①对绩效指标的定义认识不准确，如产出指标中成本指标设置不规范，其工程费用的成本指标应为控制成本费用的增长额度控制在一定的范围内，而非是出具审计报告。

②指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如推动东山建设，优化东山的集镇建设，促进经济发展、优化东山的市容市貌，优化城镇建设，推动可持续发展不便于量化考核，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。

1.4下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

2佐证材料

2.1基本情况

2.1.1.项目立项目的和年度绩效目标

东山街陈家冲还建小区二期2017年3月20日开工，2019年12月28日完工。陈家冲还建小区二期建设9栋18层住宅，2栋公共配建等，总建筑面积136925.25㎡；地上建筑面积99052.83㎡，地下建筑面积37872.42㎡；及建设道路、广场、绿化、供电、给排水、消防及环保等。2020年1月6日东西湖区审计局对东山街陈家冲大队还建小区二期项目第二期回购资金及部分待摊费用进行了核实，内容如下：工程已竣工验收，且完成结算审核，结算审核金额41012.33万元。截至2020年1月3日止，该项目累计完成投资额45831.59万元（其中建安费41842.39万元，待摊3989.20万元），财政累计已拨款额19517.33万元。

- 2.1.2项目资金本年度情况

| 项目总预算 | 16771万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 财政拨款 |
| 投向 | 国有土地房屋征收与补偿 |
| 用途 | 修建9栋高层住宅、幼儿园、地下室、公建配套等工程 |
| 分配方式 | 按项目支出 |
| 结果 | 资金使用情况达96.76% |
| 延续性项目支付情况 | 2020年预算支出16227.16万元 |

2.1.3部门自评工作开展情况

- ①前期准备阶段

2021年4月，武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处按照区财政局《关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处2021年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

②具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2021年4月6日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

- ③撰写项目绩效评价报告。

- 根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

- ④建立绩效评价工作档案。

- 2.2绩效目标完成情况分析

2.2.1预算执行情况分析

- 2020年度项目实际支出共16227.16万元。完成率达到96.76%。

- 项目支出主要情况明细见下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 支付金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 武汉联盟建工集团有限公司 | 145,677,926.91 | - 工程款 |
| - 2 | - 武汉五环项目管理有限公司 | 734,105.55 | - 监理费 |
| - 3 | - 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 2,399,647.46 | - 结算审核费 |
| 4 | 付陈家冲还建小区二期供电工程进度款 | 8,366,320.20 | 工程款 |
| 6 | 付陈家冲还建小区二期电梯安装工程款 | 2,490,180.00 | 工程款 |
| 7 | 付陈家冲二期供电工程尾款 | 1,215,049.68 | 工程款 |
| 8 | 陈家冲财政专项支出2144996.4 | 687,513.07 |  |
| 9 | 付陈家冲还建小区二期监理费进度款 | 658,694.45 | 监理费 |
| 10 | 付陈家冲二期跟踪审计费 | 491,614.00 | 审计费 |
| 12 | 付陈家冲二期供电工程监理费 | 173,631.00 | 监理费 |
| 14 | 付陈家冲二期人防检测费 | 65,000.00 | 检测费 |
| 15 | 付陈家冲新还建小区6号楼不动产登记费 | 5,280.00 | 登记费 |

- 2.2.2产出指标完成情况

①2020年数量指标完成住宅楼完成数9栋，已完成，基准分值10分，得分10分；数量指标完成幼儿园、地下室及配套设施46227平方，已完成，基准分值10分，得分10分。

②质量指标完成竣工验收，已完成，基准分值10分，得分10分；

③成本指标完成工程费用审计报告，结算审计报告已出具。基准分值10分，得分10分。

- 2.2.3效益指标完成情况

①经济效益指标完成解决住房问题，促进经济发展，已完成，基准分值8分，得分8分；

②社会效益指标完成推动东山建设，优化东山的集镇建设，已完成，基准分值8分，得分8分；

③生态效益指标优化东山的市容市貌有效提升，指标已完成。基准分值7分，得分7分；

④可持续影响指标完成对优化城市建设，推动可持续发展，已完成，基准分值7分，得分7分。

- 2.2.4满意度指标完成情况

- 2020年陈家冲还建小区项目年初标准值98%，通过问卷调查得知居民对该项目满意度达85%。基准分值10分，得分8.6分。

- 备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

- 2.3上年度部门自评结果应用情况

- 无

- 2.4其他佐证材料

- 支付凭证、现场勘查记录等

- 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

附件1：

陈家冲还建小区项目第二次BT款回购资金及部分前期费用自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处                               填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 陈家冲还建小区项目第二次BT款回购资金及部分前期费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 建设局 | 项目实施单位 |  | 东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 16771万元 | 16227.16万元 |  | 96.76% | 19.35 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 住宅楼 |  |  | 9栋 | 9栋 | 10 |
|  |  |  | 幼儿园、地下室、配套设施 |  |  | 46227平方 | 46227平方 | 10 |
|  |  | 质量指标 成本指标 | 竣工验收 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  |  | 工程费用 |  |  | 审计报告 | 审计报告 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标（8分） | 解决住房问题，促进经济发展 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |
|  |  | 社会效益 指标（8分） | 推动东山建设，优化东山的集镇建设，促进经济发展 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |
|  |  | 生态效益 指标（7分） | 优化东山的市容市貌 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7 |
|  |  | 可持续 影响指标（7分） | 优化城镇建设，推动可持续发展 |  |  | 完成 | 完成 | 7 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目实施极大提高了群众住房满意度 |  |  | ≥98% | 85% | 8.6 |
| 总分 | 97.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

东山陈家冲还建小区项目

第二次BT款回购资金及部分前期费用专项资金
部门自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.35 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8.6 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 97.95 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 执行率情况；本年度预算16771万元，执行数16227.16万元，执行率96.76%。基准分值20分，得分19.35分。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 （20分） | 住宅楼 | 9栋 | 9栋 | 10 |
|  | 幼儿园、地下室、配套设施 | 46227平方 | 46227平方 | 10 |
| 质量指标 成本指标（20分） | 竣工验收 | 合格 | 合格 | 10 |
|  | 工程费用 | 审计报告 | 审计报告 | 10 |
| 经济效益 指标（8分） | 解决住房问题，促进经济发展 | 完成 | 完成 | 8 |
| 社会效益 指标（8分） | 推动东山建设，优化东山的集镇建设，促进经济发展 | 完成 | 完成 | 8 |
| 生态效益 指标（7分） | 优化东山的市容市貌 | 有效提升 | 有效提升 | 7 |
| 可持续 影响指标（7分） | 优化城镇建设，推动可持续发展 | 完成 | 完成 | 7 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标（10分） | 在合同规定的时间完工 | ≥90% | 80% | 8 |

2存在的问题及原因

①对绩效指标的定义认识不准确，如产出指标中成本指标设置不规范，其工程费用的成本指标应为控制成本费用的增长额度控制在一定的范围内，而非是出具审计报告。

②指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如推动东山建设，优化东山的集镇建设，促进经济发展、优化东山的市容市貌，优化城镇建设，推动可持续发展不便于量化考核，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。

3下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

- 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处