附件1：

2016及2017通村湾项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处                               填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 2016及2017通村湾公路维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 交通局 | 项目实施单位 |  | 东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 82万元 | 82万元 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 2016年、2017年通村湾道路 |  |  | 16条 | 16条 | 13 |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | 审计报告 | 审计报告 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 乡村及周边的经济发展 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 6 |
|  |  | 社会效益 指标 | 连通周边乡镇道路，确保行车安全、出行便利 |  |  | 100% | 100% | 6 |
|  |  | 生态效益 指标 | 城市形象 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 优化乡村道路建设，促进可持续发展 |  |  | 完成 | 完成 | 6 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目实施极大提高了群众出行满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 8 |
| 总分 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。