附件1：

东山街北干沟道路及排水工程自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处                               填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 东山街北干沟道路及排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 交通局 | 项目实施单位 |  | 东山街道办事处 |  |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2374 | 286.78 |  | 12.08% | 2.42 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（20分） | 市政道路 |  |  | 1 | 1 | 10 |
|  |  |  | 市政管网 |  |  | 1 | 1 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 竣工验收 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 工程费用 |  |  | 审计报告 | 审计报告 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标（7分） | 提高乡村及周边的经济发展 |  |  | 完成 | 完成 | 7 |
|  |  | 社会效益 指标（7分） | 连通周边乡镇道路，确保行车安全、出行便利 |  |  | 完成 | 完成 | 7 |
|  |  | 生态效益 指标（8分） | 城市形象 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 8 |
|  |  | 可持续 影响指标（8分） | 优化乡村道路建设，促进可持续发展 |  |  | 完成 | 完成 | 8 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 项目实施极大提高了群众出行满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 10 |
| 总分 | 82.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 预算执行率较低，因为该项目的资金前期已由街道使用自有资金垫付 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 加强目标管理，规范资金渠道，合理使用资金 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。