2020年度电站维护项目自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 12.96 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 38 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.96 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 执行率情况；本年度预算1029.82万元，执行数667.5万元，执行率64.81%。基准分值20分，得分12.96分。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（10分） | 泵站数量 | 53 | 53 | 10 |
| 质量指标（10分） | 维修及验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10 |
| 成本指标（10分） | 总支出超概算（10分） | ≤10% | ≤10% | 10 |
| 经济效益指标（10分） | 保证农 民收入 | 增收 | 增收 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 改善居民居住环境 | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 生态效益指标（5分） | 减少洪灾，保护生态安全 | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
| 可持续影响指标（5分） | 延长使用寿命，能循环使用 | ≥5年 | 5年 | 5 |
| 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度 | ≥90% | 95% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标（10分） | 在合同规定的时间完工 | ≥90% | 80% | 8 |

1.3存在的问题及原因

①绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如保证农民收入，改善居民居住环境，减少洪灾，保护生态安全，延长使用寿命，能循环使用，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。此项目为政策性费用，设置费用增长率不规范。

1.4下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

2佐证材料

2.1基本情况

2.1.1.项目立项目的和年度绩效目标

- 项目立项用于大队及二级单位各项基础性设施建设及维修，项目年初总预算1029.82万。

- 2.1.2项目资金本年度情况

| - 项目总预算 | - 1029.82万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 用于大队及各二级单位 |
| - 用途 | - 各项基础性设施建设及维修 |
| - 分配方式 | 按项支出 |
| - 结果 | 资金使用情况达64.81% |
| - 延续性项目支付情况 | 2020年预算支出667.5万元 |

2.1.3部门自评工作开展情况

- ①前期准备阶段

2021年4月，武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处按照区财政局《关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处2021年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

②具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2021年4月6日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

- ③撰写项目绩效评价报告。

- 根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

- ④建立绩效评价工作档案。

- 2.2绩效目标完成情况分析

2.2.1预算执行情况分析

- 2020年度项目实际支出共667.5万元。完成率达到64.81%。

- 各项目支出金额明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 支付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈家冲 | 238,564.76 |  |
| 2 | 向阳 | 76,371.99 |  |
| 3 | 东风 | 579,615.39 |  |
| 4 | 卫东 | 155,843.17 |  |
| 5 | 胜利 | 333,149.77 |  |
| 6 | 五一 | 283,092.77 |  |
| 7 | 前进 | 822,660.51 |  |
| 8 | 五七 | 534,360.29 |  |
| 9 | 五四 | 197,167.92 |  |
| 10 | 蒿口 | 68,129.74 |  |
| 11 | 灯塔 | 453,054.23 |  |
| 12 | 群力 | 617,234.75 |  |
| 13 | 巨龙 | 807,903.23 |  |
| 14 | 旭东 | 240,139.79 |  |
| 15 | 水产 | 1,136,948.51 |  |
| 16 | 东新 | 130,905.18 |  |
|  | 合计 | 6,675,142.00 |  |

- 2.2.2产出指标完成情况

①2020年数量指标泵站数量年初目标值维护电站53座，实际完成值维护电站53座，基准分10分，得分10分。

②质量指标完成维修及验收，验收合格，基准分值10分，得分10分。

③时效指标在合同规定时间完工，年初目标值100%，实际完成值80%，基准分值10分，得分8分。

④成本指标总支出超概算，年初目标值≦10%，实际完成≦10%，基准分值10分，得分10分。

- 2.2.3效益指标完成情况

①经济效益指标保证农民收入，指标已完成。基准分值10分，得分10分；

②社会效益指标改善居民居住环境，指标已完成。基准分值10分，得分10分；

③生态效益指标减少洪灾，保护生态安全，指标已完成。基准分值5分，得分5分；

④可持续影响指标完成延长使用寿命，能循环使用。基准分值5分，得分5分。

- 2.2.4满意度指标完成情况

- 2020年电站维护支出项目服务对象满意度年初标准值≧90%，通过问卷调查得知居民对该项目满意度达95%。基准分值10分，得分10分。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

- 2.3上年度部门自评结果应用情况

- 无

- 2.4其他佐证材料

- （1）支付凭证

- （2）现场勘查记录

- （3）农田水利设施建后管护统计表

- （4）管护实施方案

- 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

附件1：

2020年度电站维护项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 电站维护支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 农业发展办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1029.82 | 667.5 |  | 64.81% | 12.96 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 泵站数量 |  |  | 53 | 53 |  | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 维修及验收 |  |  | 验收合格 | 验收合格 |  | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 在合同规定时间完工（10分） |  |  | 100% | 80% |  | 8 |
|  |  | 成本指标（10分） | 总支出超概算（10分） |  |  | ≤10% | ≤10% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 保证农 民收入 |  |  | 增收 | 增收 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 改善居民居住环境 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 生态效益指标（5分） | 减少洪灾，保护生态安全 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 延长使用寿命，能循环使用 |  |  | ≥5年 | 5年 |  | 5 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% |  | 10 |
| 总分 | 90.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 部分工程未能按时开竣工 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 1.合理编制预算，加强资金管理，合理安排预算，规范使用资金渠道 2.对各个项目及时跟进，保证施工进度，全心全意干实事，努力使人民群众满意 - 3.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度电站维护项目自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 12.96 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 38 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.96 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 执行率情况；本年度预算1029.82万元，执行数667.5万元，执行率64.81%。基准分值20分，得分12.96分。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（10分） | 泵站数量 | 53 | 53 | 10 |
| 质量指标（10分） | 维修及验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10 |
| 成本指标（10分） | 总支出超概算（10分） | ≤10% | ≤10% | 10 |
| 经济效益指标（10分） | 保证农 民收入 | 增收 | 增收 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 改善居民居住环境 | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 生态效益指标（5分） | 减少洪灾，保护生态安全 | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
| 可持续影响指标（5分） | 延长使用寿命，能循环使用 | ≥5年 | 5年 | 5 |
| 服务对象 满意度指标（10分） | 居民满意度 | ≥90% | 95% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标（10分） | 在合同规定的时间完工 | ≥90% | 80% | 8 |

2存在的问题及原因

①绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如保证农民收入，改善居民居住环境，减少洪灾，保护生态安全，延长使用寿命，能循环使用，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。此项目为政策性费用，设置费用增长率不规范。

3下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处