2020年度已回但未付专款项目自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 37 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96 |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该专项资金项目主要用于已回但未付专款项目专项资金。2020年项目年初预算为4000万元，实际支出3808.12万元，预算执行率为95.20%，基准分值20分，得分19分。

1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 管辖范围（3分） | 68平方公里 | 68平方公里 | 3 |
|  | 企事业单位、门店商户（3分） | 418户 | 418户 | 3 |
|  | 日处理垃圾（4分） | 25吨 | 25吨 | 4 |
| 质量指标 | 工程建设项目验收通过率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  | 大城管村湾环境单项考核排名（4分） | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 | 4 |
|  | 大城管第三方考核市容卫生排名（2分） | 路面及城市家具洁净 | 路面及城市家具洁净 | 2 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 经费使用合规（10分） | 符合规定 | 符合规定 | 10 |
| 社会效益 指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
|  | 为城市美化提供市容管理保障（5分） | 有效保障 | 有所提升 | 5 |
| 生态效益 指标 | 坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园（10分） | 有效提升 | 有效提升 | 10 |
| 可持续 影响指标 | 建设完成的工程能持续使用(5分) | ≥5年 | ≥5年 | 5 |
|  | 常态化、精细化(5分) | 有效保障 | 有效保障 | 5 |
| 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（10分） | 95% | 98% | 10 |

1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 土地租金是否及时上缴（5分） | 及时 | 7月上缴财政 | 2 |

1.3存在的问题及原因

①绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如提升辖区内居民生产生活标准、为城市美化提供市容管理保障坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园、常态化、精细化等。

③资金执行率95.2%，因原因1.城管部分专项资金于2020年12月底收到，未能及时下拨；2.付款时，资金串项。

④土地租金上缴滞后，原因在于2020年，年初暴发疫情，社区（大队）人员都集中力量防疫工作中，财务人员也下沉社区，收据核销便无法及时完成。

1.4下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

③完善预算绩效管理，及时下拨专项，加强票据管理，根据各基层单位代收土地租金、墓地款、房款等各应缴各财政款项的实际情况，按需领用，开票后并督促及时入账，加快收据使用率。

④完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。

2佐证材料

2.1基本情况

2.1.1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项用于已回但未付专款，项目年初总预算4000万。

2.1.2项目资金本年度情况

| 项目总预算 | 4000万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 财政拨款 |
| 投向 | 已回但未付专款 |
| 用途 | 已回但未付专款 |
| 分配方式 | 按项目使用 |
| 结果 | 资金使用情况达95.2% |
| 延续性项目支付情况 | 2020年预算支出3808.12万元 |

2.1.3部门自评工作开展情况

①前期准备阶段

2021年4月，武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处按照区财政局《关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处2021年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

②具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2021年4月6日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

③撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

④建立绩效评价工作档案。

2.2绩效目标完成情况分析

2.2.1预算执行情况分析

2020年度项目实际支出共3808.12万元。完成率达到95.2%。

各项目支出金额较大明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 支付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付核算中心专项款 | 2137350.00 |  |
| 2 | 付2016年农业基础设施建设项目工程尾款 | 2060623.00 |  |
| 3 | 付蒿口村湾改造项目工程款 | 2000031.60 |  |
| 4 | 付东山口子镇高低压线入地工程进度款 | 1711411.80 |  |
| 5 | 付东山集贸市场改造二期进度款 | 1319423.00 |  |
| 6 | 付通村湾胜利村湾连接路改造工程款 | 1099072.12 |  |
| 7 | 付国立聚能苗木移栽款 | 1033796.31 |  |
| 8 | 付陈家冲二期智能化监控进度款 | 933800.00 |  |
| 9 | 付群力大队往来款 | 761813.44 |  |
| 10 | 付胜利生产区干连接四路工程款 | 749095.63 |  |
| 11 | 付陈东路景观绿化工程进度款 | 748600.00 |  |
| 12 | 拨绿蔬园连栋大棚及配套设施建设补贴资金 | 700000.00 |  |

2.2.2产出指标完成情况

①2020年数量管辖范围，年初目标值68平方公里，实际完成值68平方公里，基准分3分，得分3分；企事业单位、门店商户，年初目标值418户，实际完成值418户，基准分3分，得分3分；日处理垃圾，年初目标值25吨，实际完成值25吨，基准分4分，得分4分。

②质量指标工程建设项目验收通过率年初目标值100%，实际完成值100%，基准分4分，得分4分；大城管村湾环境单项考核排名，年初目标值村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存，目标已完成，基准分4分，得分4分；大城管第三方考核市容卫生排名，目标值路面及城市家具洁净，现已完成，基准分2分，得分2分。

③时效指标土地租金是否及时上缴，土地租金上缴滞后，原因在于2020年，年初暴发疫情，社区（大队）人员都集中力量防疫工作中，财务人员也下沉社区，收据核销便无法及时完成，基准分5分，得分2分；经费拨付及时率，现已完成，基准分5分，得分5分。

④成本指标经费使用合规，现已完成，基准分10分，得分10分。

2.2.3效益指标完成情况

①社会效益指标对提升辖区内居民生产生活标准，现已完成，基准分5分，得分5分；为城市美化提供市容管理保障，现已完成，基准分5分，得分5分。

②生态效益指标坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园，现已完成基准分10分，得分10分。

③可持续影响指标建设完成的工程能持续使用年初目标值≥5年，实际完成值≥5年，基准分5分，得分5分；常态化、精细化，现已完成，基准分5分，得分5分。

2.2.4满意度指标完成情况

2020年服务对象满意度年初标准值≧95%，通过问卷调查得知居民对该项目满意度达98%。基准分值10分，得分10分。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

2.3上年度部门自评结果应用情况

无

2.4其他佐证材料

无

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

附件1：

2020年度已回但未付专款项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 已回但未付专款项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4000 | 3808.12 |  | 95.2% | 19 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 管辖范围（3分） |  |  | 68平方公里 | 68平方公里 |  | 3 |
|  |  |  | 企事业单位、门店商户（3分） |  |  | 418户 | 418户 |  | 3 |
|  |  |  | 日处理垃圾（4分） |  |  | 25吨 | 25吨 |  | 4 |
|  |  | 质量指标 | 工程建设项目验收通过率（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 大城管村湾环境单项考核排名（4分） |  |  | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 |  | 4 |
|  |  |  | 大城管第三方考核市容卫生排名（2分） |  |  | 路面及城市家具洁净 | 路面及城市家具洁净 |  | 2 |
|  |  | 时效指标 | 土地租金是否及时上缴（5分） |  |  | 及时 | 7月上缴财政 |  | 2 |
|  |  |  | 经费拨付及时率（5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 经费使用合规（10分） |  |  | 符合规定 | 符合规定 |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  |  | 为城市美化提供市容管理保障（5分） |  |  | 有效保障 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  | 生态效益 指标 | 坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园（10分） |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 建设完成的工程能持续使用(5分) |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 5 |
|  |  |  | 常态化、精细化(5分) |  |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（10分） |  |  | 95% | 98% |  | 10 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 资金执行率95.2%其原因有：（1）因城管部分专项资金于2020年12月底收到，未能及时下拨。（2）付款时，资金串项。 土地租金上缴滞后，原因在于1、2020年，年初暴发疫情，社区（大队）人员都集中力量防疫工作中，财务人员也下沉社区，收据核销便无法及时完成。2、收据领用后，使用率不高，核销滞后，致使未能及时核销收据，上缴土地租金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 完善预算绩效管理，及时下拨专项，加强票据管理，根据各基层单位代收土地租金、墓地款、房款等各应缴各财政款项的实际情况，按需领用，开票后并督促及时入账，加快收据使用率。完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度已回但未付专款项目自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 37 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96 |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况

该专项资金项目主要用于已回但未付专款项目专项资金。2020年项目年初预算为4000万元，实际支出3808.12万元，预算执行率为95.20%，基准分值20分，得分19分。

1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 管辖范围（3分） | 68平方公里 | 68平方公里 | 3 |
|  | 企事业单位、门店商户（3分） | 418户 | 418户 | 3 |
|  | 日处理垃圾（4分） | 25吨 | 25吨 | 4 |
| 质量指标 | 工程建设项目验收通过率（4分） | 100% | 100% | 4 |
|  | 大城管村湾环境单项考核排名（4分） | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 | 4 |
|  | 大城管第三方考核市容卫生排名（2分） | 路面及城市家具洁净 | 路面及城市家具洁净 | 2 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 经费使用合规（10分） | 符合规定 | 符合规定 | 10 |
| 社会效益 指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（5分） | 有所提升 | 有所提升 | 5 |
|  | 为城市美化提供市容管理保障（5分） | 有效保障 | 有所提升 | 5 |
| 生态效益 指标 | 坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园（10分） | 有效提升 | 有效提升 | 10 |
| 可持续 影响指标 | 建设完成的工程能持续使用(5分) | ≥5年 | ≥5年 | 5 |
|  | 常态化、精细化(5分) | 有效保障 | 有效保障 | 5 |
| 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（10分） | 95% | 98% | 10 |

1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 土地租金是否及时上缴（5分） | 及时 | 7月上缴财政 | 2 |

2存在的问题及原因

①绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如提升辖区内居民生产生活标准、为城市美化提供市容管理保障坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园、常态化、精细化等。

③资金执行率95.2%，因原因1.城管部分专项资金于2020年12月底收到，未能及时下拨；2.付款时，资金串项。

④土地租金上缴滞后，原因在于2020年，年初暴发疫情，社区（大队）人员都集中力量防疫工作中，财务人员也下沉社区，收据核销便无法及时完成。

3下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

③完善预算绩效管理，及时下拨专项，加强票据管理，根据各基层单位代收土地租金、墓地款、房款等各应缴各财政款项的实际情况，按需领用，开票后并督促及时入账，加快收据使用率。

④完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处