报告编号：DXH20210130

2021年度政府性基金项目绩效自评结果

（缩略版）

- 一、自评结论

- （一）自评得分

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处021年度政府性基金项目自评结果：预算执行情况自评得分20.00分，年度绩效指标自评得分70.00分，自评总得分90.00分，详细情况如下：

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 90.00 | 100.00% |

- （二）绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

2021年度政府性基金项目年初预算0.00万元，预算追加金额28,664.22元，预算金额合计28,664.22万元，执行数28,664.22万元，执行率100.00%。

- 2.完成的绩效目标

该项目设置了9个绩效指标，已完成8个,分别为:春雨工业园区域项目搬迁退地补偿款支付率100%；稻香苑二期项目第三期还建BT回购资金及利息资金支付率100%；；华润啤酒片旧城改建项目投资主体垫付征收补偿款资金支付率100%；；三店老集镇A区还建楼项目工程进度款资金支付率100%；资金支付时性；解决住房问题；推动径河街集镇建设，优化径河街的市容市貌；群众满意度100%。

- 3.未完成的绩效目标

该项目设置了9个绩效指标，未完成1个，主要是资金核算不规范，存在项目资金超范围使用现象。

- （三）存在的问题和原因

- 1.会计核算不规范

- 径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

- 2、项目资金使用超范围

- 项目资金使用超范围，存在项目资金混用的情况，如：华润置地垫付补偿款964.00万元在“海景北、电梨党员群众服务中心项目工程及二类费用”项目资金中列支，其原因为：部分项目资金以前年度已垫付，2021年度申请的指标金额才下达。

- 下一步拟改进措施

- 1.进一步拟改措施

- （1）进一步优化和改善记账方式

- 将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

- （2）提高项目资金的管理。

- 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，规范资金支出明细，监控项目支出内容，增强预算对项目支出的约束力，避免出现项目资金使用超范围情况。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021年度政府性基金项目绩效自评表

- 二、佐证材料

- （一）基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

- 项目立项目的：支付部分项目搬迁退地补偿款、稻香苑二期项目第三期还建BT回购资金及利息资金、部分工程款等。

年度绩效目标：及时支付拆迁补偿款，工程款及还建房回购资金，保障单位的正常运转。

- 2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款28,664.22万元，支出28,664.22万元，明细为径北三路项目等六个住建限额以下项目0.02万元、佳仁片区旧改项目组征收补偿资金尾款1.28万元、潇湘路工程款及工程二类费用5.05万元、大屋岗220千伏输变电工程项目搬迁退地补偿资金9.44万元、银星科技项目搬迁退地补偿尾款33.37万元、园北路工程款及工程二类费用248.92万元、临空港新城还建楼一期及新河苑还建楼二期项目278.37万元、黄狮海休闲广场项目工程进度款及工程二类费用404.69万元、海景花园四组团二期415#－417#还建楼工程款及二类费用782.32万元、华润啤酒片旧城改建项目投资主体垫付征收补偿款985.00万元、三店老集镇A区还建楼项目工程进度款及工程二类费用1,040.32万元、政府性基金土地出让金1,079.00万元、海景北、电梨党员群众服务中心项目工程及二类费用1,726.51万元、径河两岸观景提升项目搬迁退地补偿款2105.49万元、银河科技项目搬迁退地补偿款2,285.30万元、三店老集镇A区还建楼项目工程进度款2,343.14万元、春雨工业园区域项目搬迁退地补偿款6,171.00万元、稻香苑二期项目第三期还建BT回购资金及利息9,165.00万元。

- （二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4号）文要求，径河街道办事处人社办组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

2021年度政府性基金项目年初预算0.00万元，预算追加金额28,664.22元，预算金额合计28,664.22万元，执行数28,664.22万元，执行率100.00%,评价得分20.00分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

春雨工业园区域项目搬迁退地补偿款支付率，年初目标值为100%。根据《径河街永丰大队搬迁明细表》，春雨工业园项目6户搬迁户本次计划支付补偿金额61,715,741.00元，径河街道办事处于2021年5月7日实际支付补偿额61,715,741.00元，补偿支付率100%，该指标得5.00分。

稻香苑二期项目第三期还建BT回购资金及利息资金支付率，年初目标值为100%。根据《稻香苑二期工程回款明细表》的数据，径河街道办事处于2020年10月23日垫付第三期回购资金及利息资金85,312,590.05元，资金支付率100%，该指标得5.00分。

华润啤酒片旧城改建项目投资主体垫付征收补偿款资金支付率，年初目标值为100%。根据《房屋征收和土地腾退办公室关于支付华润置地垫付补偿款尾款的请示》，前期已返还华润置地（武汉）有限公司垫付补偿资金56,295.00万元，余985.00万元未返还，径河街道办事处于2021年2月10日支付该款项964.00万元(剩余21.00万元，冲减以前年度借支），资金支付率100%，该指标得5.00分。

三店老集镇A区还建楼项目工程进度款资金支付率，年初目标值为100%。根据湖北大绪工程项目管理有限公司出具的《进度款审核报告》，该项目竣工验收合格，可支付工程形象进度款23,498,212.38元，径河街道办事处于2021年2月5日支付进度款23,285,462.38元（工程进度款已扣电梯设备款212,750.00元），资金支付率100%，该指标得5.00分。

②质量指标完成情况分析

资金核算规范性，年初目标值为规范。经查阅凭证，存在项目资金混用的现象，如：春雨工业园项目中余华明补偿款应为7,975,815.00元,用该项目资金支付7,970,074,00元,另5,741.00元在“银星科技项目搬迁退地补偿尾款”项目资金中列支；另华润置地垫付补偿款964.00万元在“海景北、电梨党员群众服务中心项目工程及二类费用”项目资金中列支，项目资金核算不规范，该指标得0.00分。

③时效指标完成情况分析

资金支付及时性，年初目标值为及时。经查看春雨工业园区域项目、华润啤酒补偿项目等支付凭证，资金按规定及时支付，该指标得5.00分。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标完成情况分析

解决住房问题，年初目标值为有所解决。稻香苑二期项目、三店老集镇A区还建楼项目等还建楼的建设，为搬迁户解决住房问题，提高搬迁户的生活质量，该指标得分15.00分。

推动径河街集镇建设，优化径河街的市容市貌，年初目标值为有所改善。稻香苑二期项目、三店老集镇A区还建楼项目等还建楼的实施带动工程所在片区的城镇化发展进程，满足产业投资配套需求，促进辖区经济发展，推动径河街集镇建设，优化径河街的市容市貌，该指标得15.00分。

（3）满意度指标完成情况

群众满意程度，年初目标值≥95%。经查阅城建办双评议满意度，受益对象满意度100%，该指标得10.00分。

- （四）上年度项目自评结果应用情况

该项目属于政府性基金项目，属于新增项目，故无上年度自评结果。