东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度八百工棚片旧城改建项目自评结果

（摘要版）

1自评结论

- 1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16.15 | 80.74% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 37 | 92.5% |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 19 | 95% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 92.15 | 92.15% |

- 1.2绩效目标完成情况

- 执行率情况。2020年度项目预算总额8000万元，执行数6459万元，资金执行率80.74%。

- 完成的绩效目标。项目共设置7个绩效指标，完成了6个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

- 1.3下一步拟改进措施

- 依照征收政策条款，对八百工棚片区台账资料进一步收集、整理完善，为进入征收程序做好前期准备工作。有序推进征收工作。