东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度小型修缮项目自评结果

(摘要版)

1自评结论

1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.05 | 90.26% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 30 | 75% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 25 | 83.3% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 83.05 | 83.05% |

1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况：2020年度项目预算总额1,619.43万元，执行数1,461.64万元，资金执行率90.26%。

- 1.2.2完成的绩效目标：项目共设置11个绩效指标，完成了9个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

- 1.2.3未完成的绩效目标：完成建设工程项目数量年度预计目标值为40个，实际建设工程完成20个；改善项目周边环境绿化年度预计目标值为良好，实际完成为部分达到预期。

1.3下一步拟改进措施

- 优化工作流程，提高工作效率，加快街道负责实施的限额内项目的进度。积极配合区相关职能部门推进区重点工程项目建设，并做好相关协调工作。继续做好建设工地安全生产工作：

继续对辖区所有在建的项目工地进行全面的安全检查及隐患排查，加强疫情防控工作，有效防范和遏制特重大事故的发生。加强督导力度，加快房屋办证工作力度和速度。加快处理建设项目的历史遗留问题。