东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度应急资金项目自评结果

(摘要版)

1自评结论

1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 5.31 | 26.53% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 | 75% |
| 项目效益 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 85.31 | 85.31% |

1.2绩效目标完成情况

1.2.1执行率情况：2020年度项目预算总额1000万元，执行数265.29万元，资金执行率26.53%。（因财政追加疫情防控项目，疫情防控项目共计使用1155万元，导致本应用于该支出的应急资金项目执行情况较差）

1.2.2完成的绩效目标：项目共设置4个绩效指标，完成了4个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

1.3项目工作事项

一是东西湖大堤防汛工作：按将办【2020】1号文和区防汛抗旱指挥部的要求，科学制定了《2020年防汛工作计划》，认真落实各项防汛排涝措施和预案，细化各渍水点的“一点一策”方案，完成7个路面积水点的小型改造，在5月份完成了西部片区雨水收集井和排水支管的疏捞工作，协助配合区水务局疏捞队在东部片区和东部片区重点部位的管网疏捞工作。汛期，各哨棚按响应等级及预案。

上足巡堤查险人员，每班次巡查结束后要规范做好巡查记录巡查人员应熟知堤防巡查“66533”工作要领，并严格落实哨长责任制，每公里设置一名哨长三名副哨长，每名哨长尽职尽责的负责当值的8小时所有防汛工作管理。在2020年异常严峻复杂的防汛抗洪斗争中，我街按照上级通知要求，立足实际、认真贯彻落实巡堤查险哨棚哨长制新模式，有效提升了巡堤查险能力和效果。

二是内渍排涝工作：遇极端天气时，组织相关单位和排水设备，不分昼夜，严格落实《东西湖重点渍水点“一点一策”汇总表（将军路街道）》。确保了排渍工作的及时性。

对辖区内的30个工地进行了安全检查，认真查看了各工地的高空和特种设备检测纪录、安全措施和防疫措施落实情况，共排查问题总数25个，其中防疫问题17个，安全问题8个，截至目前已全面整改完毕。

对全街在建工地宿舍及消杀情况进行每日汇总上报，截至目前23个工地，共检查143次、建筑宿舍7393个、面积190872㎡，每日两次消杀，消杀用量累积306kg。

1.4下一步拟改进措施

1.4.1做好防渍工作，遇长时间大量降雨，及时组织相关单位落实防涝措施，确保无长时间渍水现象，保证辖区内的正常生产生活秩序。

1.4.2继续做好建设工地安全生产工作：继续对辖区所有在建的项目工地进行全面的安全检查及隐患排查，加强疫情防控工作，有效防范和遏制特重大事故的发生。