东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度环形绿道退地项目自评结果

（摘要版）

1自评结论

- 1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 14.88 | 74.4% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 36.25 | 90.63% |
| 项目效益 | 40% | 40 | 40 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 91.13 | 91.13% |

1.2	绩效目标完成情况

- 执行率情况。2020年度项目预算总额1000万元，执行数744万元，资金执行率74.4%。

- 完成的绩效目标。项目共设置4个绩效指标，完成了3个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

- 1.3下一步拟改进措施

- 已完成环形绿道项目内的2户鱼池承包户房屋拆除收尾工作，拆除房屋构筑物面积2628.72㎡，腾退鱼池面积74.9亩，剩余1户正在通过司法诉讼加快清退工作。