2021年度工程项目自评结果

（缩略版）

一、评价结论

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分95.00分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 35 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 95.00 |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于工程项目建设。2021年项目年初预算为1581.54万元，实际支出1581.54万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 将军路街还建房（五期）专用供电设施（5分） | 按合同约定如期开工建设，完成1348套还建房的建设。 | 已完成1348套还建房的建设。工程量达到第一次付款进度要求 | 5 |
|  | 花园中路道路工程（5分） | 按合同约定如期开工建设，完成工程量 221米。 | 已完成工程量221米，达到施工合同约定的第三阶段付款进度要求 | 5 |
|  | 中环东路道路工程（5分） | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量 310米。 | 已完成工程量工程量 310米，达到施工合同约定的第二阶段付款进度要求 | 5 |
|  | 将军路街还建楼五期视频监控及道路管理系统工程（5分） | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量达标 | 已完成工程量达到施工合同约定的第一阶段付款进度要求 | 5 |
| 质量指标 | 分阶段工程验收合格率（5分） | 100% | 在支付每一阶段工程款时，均会组织相关方对前期已完成工程的质量进行分阶段验收，根据资料反映，分阶段验收合格率为100%，达到合同约定的质量要求。 | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率（5分） | 不突破合同约定的进度款支付比例 | 严格按施工合同约定的进度款支付比例进行支付，且保证最后的结算金额不突破预算。 | 5 |
| 经济效益 | 经济效益（10分） | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 | 通过加大基础设施建设投资，改善了当地的基础调入配套条件，有力促进了当地经济的发展和招商引资吸引力，对当地社会经济的发展具有较好的促进作用。 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会效益（10分） | 项目实施能产生明显的社会效益 | 改善了搬迁居民的生活条件，进一步提高了民用用电保障和用电安全，改善了民居的出行条件，通过建设监控视频系统和道路管理系统，为居民提供了安全的生活环境。 | 10 |
| 可持续影响 | 可持续影响（10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施对当地经济实力的提升、生活环境等的提升将起到持续的推动作用，产生持续影响。 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

3.未完成的绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 施工进度完成率（5分） | 达到或超过合同约定的施工进度 | 严格按施工合同及施工方申报的结算报告核对施工进度，受疫情等因素影响，部分项目的施工进度有所滞后，未达到合同约定的施工进度要求。 | 2.5 |
| 时效指标 | 工程费用结算及时率（5分） | 100% | 在达到结算条件的情况下，一般能及时支付，但存在部分款项延后支付现象 | 2.5 |

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

3.产出质量、产出时效控制上有待进一步提升

疫情等因素影响，部分项目施工进度未达到合同约定的施工进度要求。另一方面在工程进度款的结算上，部分项目存在延迟支付现象。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对工程项目类的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度工程项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项背景和年度绩效目标。

（1）项目立项背景：

为还建楼配套供电工程及花园中路、中环东路等道路工程建设，将军路街从政府性基金中拿出一部分资金用于上述工程类项目建设，并依据有关法律法规、政策办法实施。

（2）年度绩效目标：

该项目未进行2021年度绩效目标申报，为了能较好反映项目的实际情况，本次绩效评价过程中，重新制定了2021年将军路街“工程项目类”项目绩效目标，项目任务如下：

| 指标 | 内容 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出数量 | 将军路街还建房（五期）专用供电设施 | 按合同约定如期开工建设，完成1348套还建房的建设。 |
|  | 花园中路道路工程 | 按合同约定如期开工建设，完成工程量 221米。 |
|  | 中环东路道路工程 | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量 310米。 |
|  | 将军路街还建楼五期视频监控及道路管理系统工程 | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量达标 |
| 产出质量 | 施工进度完成率 | 达到或超过合同约定的施工进度 |
|  | 分阶段工程验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 工程费用结算及时率 | 100% |
| 产出成本 | 成本节约率 | 不突破合同约定的进度款支付比例 |
| 经济效益 | 经济效益 | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 |
| 社会效益 | 社会效益 | 项目实施能产生明显的社会效益 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
| 服务对象满意度 | 服务对象注意度 | 满意度不低于95% |

2.项目资金情况

2021年“工程项目类”预算金额为1581.54万元，实际支出1581.54万元。具体如下表所示：

| 项目总预算 | 1581.54万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 政府性基金 |
| 投向 | 工程项目类 |
| 用途 | 工程项建设资金 |
| 分配方式 | 按照项目实施进度分期分批拨付资金 |
| 结果 | 年初预算资金1581.54万元，实际到位资金1581.54万元。 |
| 年度情况 | 延续性项目 |

具体资金分配情况如下：

| 项 目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 还建房（五期）工程监理费（第五次付款） | 1,091,943.10 |
| 还建房（五期）专用供电工程（第一笔） | 5,743,056.90 |
| 花园中路道路工程（第三次付款） | 2,564,413.16 |
| 中环东路道路工程（第二次付款） | 5,001,030.49 |
| 还建楼五期视频监控及道路管理系统工程（第一笔） | 1,415,000.00 |
| 合计 | 15,815,443.65 |

- 部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2022年3月，武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处按照区财政局《关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处2022年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2022年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

3.撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4.建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

该项目预算金额为1581.54万元。实际使用金额为1581.54万元.预算执行率达到100%

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出数量指标完成情况分析

①将军路街还建房（五期）专用供电设施（5分）

目标为：按合同约定如期开工建设，完成1348套还建房的建设。实际完成情况：已完成1348套还建房的建设。工程量达到第一次付款进度要求。年度目标任务完成率达100%。

该指标设定分值5分，实得5分，得分率100%。

②花园中路道路工程（5分）

目标为按合同约定如期开工建设，完成工程量221米。实际完成情况为：已完成工程量221米，达到施工合同约定的第三阶段付款进度要求，实际完成率达100%。

该指标设定分值5分，实得5分，得分率100%。

③中环东路道路工程（5分）

目标为按合同约定如期开工建设，完成工程量310米。实际完成情况为：已完成工程量310米，达到施工合同约定的第二阶段付款进度要求，实际完成率达100%。

该指标设定分值5分，实得5分，得分率100%。

④将军路街还建楼五期视频监控及道路管理系统工程（5分）

目标为按合同约定如期开工建设，已完成工程量达标。实际完成情况为：已完成工程量达到施工合同约定的第一阶段付款进度要求，实际完成率达100%。

该指标设定分值5分，实得5分，得分率100%。

（2）产出质量指标完成情况分析

①施工进度完成率（5分）

目标值为达到或超过合同约定的施工进度。实际完成情况：严格按施工合同及施工方申报的结算报告核对施工进度，受疫情等因素影响，部分项目的施工进度有所滞后，未达到合同约定的施工进度要求。

该指标设定分值5分，实得2.5分，得分率50%。

②分阶段工程验收合格率（5分）

目标值为准确率100%。实际完成情况：在支付每一阶段工程款时，均会组织相关方对前期已完成工程的质量进行分阶段验收，根据资料反映，分阶段验收合格率为100%，达到合同约定的质量要求。

该指标设定分值5分，实得5分，得分率100%。

（3）产出时效指标完成情况分析

①工程费用结算及时率（5分）

目标值为100%。实际完成情况：在达到结算条件的情况下，一般能及时支付，但存在部分款项延后支付现象。

该指标设定分值5分，实得2.5分，得分率5%。

（4）产出成本指标完成情况分析

①成本节约率（5分）

目标为不突破合同约定的进度款支付比例。实际完成情况为：严格按施工合同约定的进度款支付比例进行支付，且保证最后的结算金额不突破预算。

指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

（5）效益指标完成情况分析。

①对经济影响(10分)。

项目通过加大基础设施建设投资，改善了当地的基础调入配套条件，有力促进了当地经济的发展和招商引资吸引力，对当地社会经济的发展具有较好的促进作用。该指标得分为10分。

②对社会影响(10分)。

通过项目实施，改善了搬迁居民的生活条件，进一步提高了民用电保障和用电安全，改善了民居的出行条件，通过建设监控视频系统和道路管理系统，为居民提供了安全的生活环境。该项目得分10分。

③可持续影响(10分)

项目实施对当地经济实力的提升、生活环境等的提升将起到持续的推动作用，产生持续影响。该项目得分10分。

（6）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度（10分）。

2021年目标服务对象满意度为95%，实际服务对象满意度为96%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

（四)上年度部门评价报告应用情况

无。

（五）其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

2021年度工程项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分95.00分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 35 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 95.00 |

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于工程项建设。2021年项目年初预算为1581.54万元，实际支出1581.54万元，预算执行率为100%。

（二）完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 将军路街还建房（五期）专用供电设施（5分） | 按合同约定如期开工建设，完成1348套还建房的建设。 | 已完成1348套还建房的建设。工程量达到第一次付款进度要求 | 5 |
|  | 花园中路道路工程（5分） | 按合同约定如期开工建设，完成工程量 221米。 | 已完成工程量221米，达到施工合同约定的第三阶段付款进度要求 | 5 |
|  | 中环东路道路工程（5分） | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量 310米。 | 已完成工程量工程量 310米，达到施工合同约定的第二阶段付款进度要求 | 5 |
|  | 将军路街还建楼五期视频监控及道路管理系统工程（5分） | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量达标 | 已完成工程量达到施工合同约定的第一阶段付款进度要求 | 5 |
| 质量指标 | 分阶段工程验收合格率（5分） | 100% | 在支付每一阶段工程款时，均会组织相关方对前期已完成工程的质量进行分阶段验收，根据资料反映，分阶段验收合格率为100%，达到合同约定的质量要求。 | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率（5分） | 不突破合同约定的进度款支付比例 | 严格按施工合同约定的进度款支付比例进行支付，且保证最后的结算金额不突破预算。 | 5 |
| 经济效益 | 经济效益（10分） | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 | 通过加大基础设施建设投资，改善了当地的基础调入配套条件，有力促进了当地经济的发展和招商引资吸引力，对当地社会经济的发展具有较好的促进作用。 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会效益（10分） | 项目实施能产生明显的社会效益 | 改善了搬迁居民的生活条件，进一步提高了民用用电保障和用电安全，改善了民居的出行条件，通过建设监控视频系统和道路管理系统，为居民提供了安全的生活环境。 | 10 |
| 可持续影响 | 可持续影响（10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施对当地经济实力的提升、生活环境等的提升将起到持续的推动作用，产生持续影响。 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

（三）未完成的绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 施工进度完成率（5分） | 达到或超过合同约定的施工进度 | 严格按施工合同及施工方申报的结算报告核对施工进度，受疫情等因素影响，部分项目的施工进度有所滞后，未达到合同约定的施工进度要求。 | 2.5 |
| 时效指标 | 工程费用结算及时率（5分） | 100% | 在达到结算条件的情况下，一般能及时支付，但存在部分款项延后支付现象 | 2.5 |

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

3.产出质量、产出时效控制上有待进一步提升

疫情等因素影响，部分项目施工进度未达到合同约定的施工进度要求。另一方面在工程进度款的结算上，部分项目存在延迟支付现象。

四、建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对工程项目类的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度工程项目自评表

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处