附件1:

2021年度工程项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处       填报日期:2022年4月20日

| 项目名称 |  | 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 公共管理办（城建办） |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目□ 2、 区直专项 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分（20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 |  | 1581.54 |  | 1581.54 | 100% |  | 20分 |
| 年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |  | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 将军路街还建房（五期）专用供电设施（5分） |  | 按合同约定如期开工建设，完成1348套还建房的建设。 | 已完成1348套还建房的建设。工程量达到第一次付款进度要求 |  | 5 |
|  |  |  |  | 花园中路道路工程（5分） |  | 按合同约定如期开工建设，完成工程量 221米。 | 已完成工程量221米，达到施工合同约定的第三阶段付款进度要求 |  | 5 |
|  |  |  |  | 中环东路道路工程（5分） |  | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量 310米。 | 已完成工程量工程量 310米，达到施工合同约定的第二阶段付款进度要求 |  | 5 |
|  |  |  |  | 将军路街还建楼五期视频监控及道路管理系统工程（5分） |  | 按合同约定如期开工建设，已完成工程量达标 | 已完成工程量达到施工合同约定的第一阶段付款进度要求 |  | 5 |
|  |  | 质量指标 |  | 施工进度完成率（5分） |  | 达到或超过合同约定的施工进度 | 严格按施工合同及施工方申报的结算报告核对施工进度，受疫情等因素影响，部分项目的施工进度有所滞后，未达到合同约定的施工进度要求。 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 分阶段工程验收合格率（5分） |  | 100% | 在支付每一阶段工程款时，均会组织相关方对前期已完成工程的质量进行分阶段验收，根据资料反映，分阶段验收合格率为100%，达到合同约定的质量要求。 |  | 5 |
|  |  | 时效指标 |  | 工程费用结算及时率（5分） |  | 100% | 在达到结算条件的情况下，一般能及时支付，但存在部分款项延后支付现象 |  | 2.5 |
|  |  | 成本指标 |  | 成本节约率（5分） |  | 不突破合同约定的进度款支付比例 | 严格按施工合同约定的进度款支付比例进行支付，且保证最后的结算金额不突破预算。 |  | 5 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 |  | 经济效益（10分） |  | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 | 通过加大基础设施建设投资，改善了当地的基础调入配套条件，有力促进了当地经济的发展和招商引资吸引力，对当地社会经济的发展具有较好的促进作用。 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 社会效益（10分） |  | 项目实施能产生明显的社会效益 | 改善了搬迁居民的生活条件，进一步提高了民用用电保障和用电安全，改善了民居的出行条件，通过建设监控视频系统和道路管理系统，为居民提供了安全的生活环境。 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响 |  | 可持续影响（10分） |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施对当地经济实力的提升、生活环境等的提升将起到持续的推动作用，产生持续影响。 |  | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度（10分） |  | 95% | 95% |  | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 偏差大或目标 未完成原因分析 |  |  | 疫情等因素影响，部分项目施工进度未达到合同约定的施工进度要求。另一方面在工程进度款的结算上，部分项目存在延迟支付现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  | 产出质量、产出时效控制上有待进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。