2021年度拆迁补偿项目自评结果

（缩略版）

一、评价结论

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分96.00分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 36 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.00 |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于拆迁（征收）补偿。2021年项目年初预算为25370.25万元，实际支出25370.25万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 八百工棚片区住户搬迁（4分） | 侯晓静、李荣全、张建华等7户完成搬迁协议的签订 | 按计划完成了片区7个住户的搬迁签约工作 | 4 |
|  | 八百工棚片区企业搬迁（4分） | 武汉发得利制刷有限公司完成搬迁协议签订 | 按计划完成了与发得利公司的搬迁补偿协议的签订。 | 4 |
|  | 将军路中学北片住房搬迁（4分） | 刘三民、徐峰等3户完成搬迁协议签订 | 按计划完成了所在片区3个住户搬迁补偿协议的签订 | 4 |
|  | 乳品厂片住户搬迁（4分） | 张振路、包大文等24户完成搬迁协议签订 | 按计划完成了所在片区24个住户搬迁补偿协议的签订 | 4 |
|  | 团购商品房（4分） | 完成熊家墩片房屋搬迁项目团购商品房的确定，并支付相应费用 | 按搬迁补偿方案的要求以团购方式选定了产权置换房源，并支付了相应费用，保证了搬迁户能按期拿到安置房。 | 4 |
| 质量指标 | 搬迁补偿费核算准确率（4分） | 100% | 通过编制详细的补偿对象清册，严格核对户数和面积，按政府规定的补偿标准进行核算，确保了核算准确。 | 4 |
|  | 搬迁补偿费发放准确率（4分） | 100% | 认真核对单位（个人）名称、账户信息，确保资金及时、安全到账，金额无误，且要求经手人盖章或签名确认。确保发放准确无误。 | 4 |
| 时效指标 | 搬迁补偿款及时支付率（3分） | 100% | 按搬迁补偿协议的约定及时支付 | 3 |
| 成本指标 | 成本节约率（3分） | 严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象，不突破预算金额 | 严格按照补偿标准等规定的标准执行。 | 3 |
| 经济效益 | 经济效益（10分） | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 | 通过有计划的对企业和居户集中搬迁，极大优化了当地的土地资源利用结构，为招商引资提供了良好的基础，为集中连片开发提供了条件，有力促进了当地经济的发展和产业升级，也增加了当地的财税收入。 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会效益（10分） | 项目实施能产生明显的社会效益 | 改善和优化了当地的产业结构，通过引进企业，为当地提供了更多的就业机会，为改善民生提高居民收入创造了条件。 | 10 |
| 可持续影响 | 可持续影响（10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施对当地经济实力的提升、产业结构的调整升级将起到持续的推动作用，产生持续影响。 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

3.未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 搬迁户签约后的及时腾退率（3分） | 100% | 部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退 | 1 |
|  | 搬迁代理费、审计费等服务费的及时支付率（3分） | 100% | 存在延期支付的现象 | 1 |

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

3.产出质量控制上有待进一步提升

搬迁补偿涉及的住房企业数量较多，在搬迁补偿协议签订后，应加强对搬迁户腾退进度的跟踪，保证按计划或协议约定的时间完成腾退工作，以便下一步工作的正常开展。另外对于第三方服务费的支付，应根据服务的进度、成果提交等情况，严格按合同或协议的约定支付相应款项。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对拆迁补偿项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度拆迁补偿项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项背景和年度绩效目标。

（1）项目立项背景：

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）、《湖北省土地征收工作程序暂行规定》（鄂自然资发[2020]38号）、《市人民政府关于修改〈武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法〉的决定》（武汉市人民政府令第275号）等规定，征收房屋，房屋征收部门应当向被征收人支付搬迁费。本项目依据上述文件规定设立。

（2）年度绩效目标：

该项目未进行2021年度绩效目标申报，为了能较好反映项目的实际情况，本次绩效评价过程中，重新制定了2021年将军路街 “拆迁补偿”项目绩效目标，项目任务如下：

| 指标 | 内容 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出数量 | 八百工棚片区住户搬迁 | 侯晓静、李荣全、张建华等7户完成搬迁协议的签订 |
|  | 八百工棚片区企业搬迁 | 武汉发得利制刷有限公司完成搬迁协议签订 |
|  | 将军路中学北片住房搬迁 | 刘三民、徐峰等3户完成搬迁协议签订 |
|  | 乳品厂片住户搬迁 | 张振路、包大文等20户完成搬迁协议签订 |
|  | 团购商品房 | 完成熊家墩片房屋搬迁项目团购商品房的确定，并支付相应费用 |
| 产出质量 | 搬迁补偿费核算准确率 | 100% |
|  | 搬迁补偿费发放准确率 | 100% |
| 产出时效 | 搬迁户签约后的及时腾退率 | 100% |
|  | 搬迁补偿款及时支付率 | 100% |
|  | 搬迁代理费、审计费等服务费的及时支付率 | 100% |
| 产出成本 | 发放标准 | 严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象，不突破预算金额 |
| 经济效益 | 经济效益 | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 |
| 社会效益 | 社会效益 | 项目实施能产生明显的社会效益 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
| 服务对象满意度 | 服务对象注意度 | 满意度不低于95% |

2.项目资金情况

2021年 “拆迁补偿项目”预算金额为25370.25万元，实际支出25370.25万元。具体如下表所示：

| 项目总预算 | 25370.25万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 政府性基金财政拨款 |
| 投向 | 拆迁（征收）补偿 |
| 用途 | 拆迁补偿 |
| 分配方式 | 按照项目实施进度分期分批拨付资金 |
| 结果 | 年初预算资金25370.25万元，实际到位资金25370.25万元。 |
| 年度情况 | 2021年度 |

- 部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2022年3月，武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处按照区财政局《关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处2022年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2022年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

3.撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4.建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

该项目预算金额为25370.25万元。实际使用金额为25370.25万元.资金使用率达到100%

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出数量指标完成情况分析

①八百工棚片区住户搬迁（4分）

经汇总分析，该指标计划完成侯晓静、李荣全、张建华等7户搬迁协议的签订，实际按计划完成了片区7个住户的搬迁签约工作，年度目标任务完成率达100%。

该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

②八百工棚片区企业搬迁（4分）

经汇总分析，计划目标武汉发得利制刷有限公司完成搬迁协议签订，实际完成了与发得利公司的搬迁补偿协议的签订，年度目标完成率达100%。

该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

③将军路中学北片住房搬迁（4分）

经汇总分析，计划目标为与刘三民、徐峰等3户完成搬迁协议的签订。实际完成情况为：按计划完成了所在片区3个住户搬迁补偿协议的签订，实际完成率达100%。

该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

④乳品厂片区住房搬迁（4分）

经汇总分析，计划目标为与张振路、包大文等24户完成搬迁协议签订。实际完成情况为：按计划完成了所在片区24个住户搬迁补偿协议的签订，实际完成率达100%。

该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

⑤团购商品房（4分）

目标为完成熊家墩片房屋搬迁项目团购商品房的确定，并支付相应费用。实际完成情况为：按搬迁补偿方案的要求以团购方式选定了产权置换房源，并支付了相应费用，保证了搬迁户能按期拿到安置房。该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

（2）产出质量指标完成情况分析

①搬迁补偿费核算准确率（4分）

目标值为准确率100%。实际完成情况：通过编制详细的补偿对象清册，严格核对户数和面积，按政府规定的补偿标准进行核算，确保了核算准确。

该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

②搬迁补偿费发放准确率（4分）

目标值为准确率100%。实际完成情况：认真核对单位（个人）名称、账户信息，确保资金及时、安全到账，金额无误，且要求经手人盖章或签名确认。确保发放准确无误。

该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

（3）产出时效指标完成情况分析

①搬迁户签约后的及时腾退率（3分）

目标值为准确率100%。实际完成情况：部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退。

该指标设定分值3分，实得1分，得分率33%。

②搬迁补偿款及时支付率（3分）

目标值为准确率100%。实际完成情况：按搬迁补偿协议的约定及时支付。

该指标设定分值4分，实得4分，得分率100%。

③搬迁代理费、审计费等服务费的及时支付率（3分）

目标值为准确率100%。实际完成情况：存在延期支付的现象。

该指标设定分值3分，实得1分，得分率33%。

（4）产出成本指标完成情况分析

①发放标准（3分）

目标为严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象，不突破预算金额。实际完成情况为：项目实施单位在搬迁补偿费发放过程中，严格按政府规定的标准发放，未出现随意降低标准或超标准发放现象。

指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

（5）效益指标完成情况分析。

①对经济影响(10分)。

项目通过有计划的对企业和居户集中搬迁，极大优化了当地的土地资源利用结构，为招商引资提供了良好的基础，为集中连片开发提供了条件，有力促进了当地经济的发展和产业升级，也增加了当地的财税收入。该指标得分为10分。

②对社会影响(10分)。

项目实施改善和优化了当地的产业结构，通过引进企业，为当地提供了更多的就业机会，为改善民生提高居民收入创造了条件。该项目得分10分。

③可持续影响(10分)

项目实施对当地经济实力的提升、产业结构的调整升级将起到持续的推动作用，产生持续影响。该项目得分10分。

（6）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度（10分）。

2021年目标服务对象满意度为95%，实际服务对象满意度为95%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

（四)上年度部门评价报告应用情况

无。

（五）其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

2021年度拆迁补偿项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分96.00分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 36 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.00 |

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于拆迁（征收）补偿。2021年项目年初预算为25370.25万元，实际支出25370.25万元，预算执行率为100%。

（二）完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 八百工棚片区住户搬迁（4分） | 侯晓静、李荣全、张建华等7户完成搬迁协议的签订 | 按计划完成了片区7个住户的搬迁签约工作 | 4 |
|  | 八百工棚片区企业搬迁（4分） | 武汉发得利制刷有限公司完成搬迁协议签订 | 按计划完成了与发得利公司的搬迁补偿协议的签订。 | 4 |
|  | 将军路中学北片住房搬迁（4分） | 刘三民、徐峰等3户完成搬迁协议签订 | 按计划完成了所在片区3个住户搬迁补偿协议的签订 | 4 |
|  | 乳品厂片住户搬迁（4分） | 张振路、包大文等24户完成搬迁协议签订 | 按计划完成了所在片区24个住户搬迁补偿协议的签订 | 4 |
|  | 团购商品房（4分） | 完成熊家墩片房屋搬迁项目团购商品房的确定，并支付相应费用 | 按搬迁补偿方案的要求以团购方式选定了产权置换房源，并支付了相应费用，保证了搬迁户能按期拿到安置房。 | 4 |
| 质量指标 | 搬迁补偿费核算准确率（4分） | 100% | 通过编制详细的补偿对象清册，严格核对户数和面积，按政府规定的补偿标准进行核算，确保了核算准确。 | 4 |
|  | 搬迁补偿费发放准确率（4分） | 100% | 认真核对单位（个人）名称、账户信息，确保资金及时、安全到账，金额无误，且要求经手人盖章或签名确认。确保发放准确无误。 | 4 |
| 时效指标 | 搬迁补偿款及时支付率（3分） | 100% | 按搬迁补偿协议的约定及时支付 | 3 |
| 成本指标 | 成本节约率（3分） | 严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象，不突破预算金额 | 严格按照补偿标准等规定的标准执行。 | 3 |
| 经济效益 | 经济效益（10分） | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 | 通过有计划的对企业和居户集中搬迁，极大优化了当地的土地资源利用结构，为招商引资提供了良好的基础，为集中连片开发提供了条件，有力促进了当地经济的发展和产业升级，也增加了当地的财税收入。 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会效益（10分） | 项目实施能产生明显的社会效益 | 改善和优化了当地的产业结构，通过引进企业，为当地提供了更多的就业机会，为改善民生提高居民收入创造了条件。 | 10 |
| 可持续影响 | 可持续影响（10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施对当地经济实力的提升、产业结构的调整升级将起到持续的推动作用，产生持续影响。 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

（三）未完成的绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 搬迁户签约后的及时腾退率（3分） | 100% | 部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退 | 1 |
|  | 搬迁代理费、审计费等服务费的及时支付率（3分） | 100% | 存在延期支付的现象 | 1 |

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

3.产出质量控制上有待进一步提升

搬迁补偿涉及的住房企业数量较多，在搬迁补偿协议签订后，应加强对搬迁户腾退进度的跟踪，保证按计划或协议约定的时间完成腾退工作，以便下一步工作的正常开展。另外对于第三方服务费的支付，应根据服务的进度、成果提交等情况，严格按合同或协议的约定支付相应款项。

四、建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对拆迁补偿项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度拆迁补偿项目自评表

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处