附件1:

2021年度拆迁补偿项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处       填报日期:2022年4月20日

| 项目名称 |  | 拆迁补偿 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 区域发展办（征收办） |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分（20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 |  | 25370.25 |  | 25370.25 | 100% |  | 20分 |
| 年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |  | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 八百工棚片区住户搬迁（4分） |  | 侯晓静、李荣全、张建华等7户完成搬迁协议的签订 | 按计划完成了片区7个住户的搬迁签约工作 |  | 4 |
|  |  |  |  | 八百工棚片区企业搬迁（4分） |  | 武汉发得利制刷有限公司完成搬迁协议签订 | 按计划完成了与发得利公司的搬迁补偿协议的签订。 |  | 4 |
|  |  |  |  | 将军路中学北片住房搬迁（4分） |  | 刘三民、徐峰等3户完成搬迁协议签订 | 按计划完成了所在片区3个住户搬迁补偿协议的签订 |  | 4 |
|  |  |  |  | 乳品厂片住户搬迁（4分） |  | 张振路、包大文等24户完成搬迁协议签订 | 按计划完成了所在片区24个住户搬迁补偿协议的签订 |  | 4 |
|  |  |  |  | 团购商品房（4分） |  | 完成熊家墩片房屋搬迁项目团购商品房的确定，并支付相应费用 | 按搬迁补偿方案的要求以团购方式选定了产权置换房源，并支付了相应费用，保证了搬迁户能按期拿到安置房。 |  | 4 |
|  |  | 质量指标 |  | 搬迁补偿费核算准确率（4分） |  | 100% | 通过编制详细的补偿对象清册，严格核对户数和面积，按政府规定的补偿标准进行核算，确保了核算准确。 |  | 4 |
|  |  |  |  | 搬迁补偿费发放准确率（4分） |  | 100% | 认真核对单位（个人）名称、账户信息，确保资金及时、安全到账，金额无误，且要求经手人盖章或签名确认。确保发放准确无误。 |  | 4 |
|  |  | 时效指标 |  | 搬迁户签约后的及时腾退率（3分） |  | 100% | 部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退 |  | 1 |
|  |  |  |  | 搬迁补偿款及时支付率（3分） |  | 100% | 按搬迁补偿协议的约定及时支付 |  | 3 |
|  |  |  |  | 搬迁代理费、审计费等服务费的及时支付率（3分） |  | 100% | 存在延期支付的现象 |  | 1 |
|  |  | 成本指标 |  | 成本节约率（3分） |  | 严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象，不突破预算金额 | 严格按照补偿标准等规定的标准执行。 |  | 3 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 |  | 经济效益（10分） |  | 项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用 | 通过有计划的对企业和居户集中搬迁，极大优化了当地的土地资源利用结构，为招商引资提供了良好的基础，为集中连片开发提供了条件，有力促进了当地经济的发展和产业升级，也增加了当地的财税收入。 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 社会效益（10分） |  | 项目实施能产生明显的社会效益 | 改善和优化了当地的产业结构，通过引进企业，为当地提供了更多的就业机会，为改善民生提高居民收入创造了条件。 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响 |  | 可持续影响（10分） |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施对当地经济实力的提升、产业结构的调整升级将起到持续的推动作用，产生持续影响。 |  | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度（10分） |  | 95% | 95% |  | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 偏差大或目标 未完成原因分析 |  |  | 部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退，搬迁代理费、审计费等服务费存在延期支付的现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  | 搬迁补偿涉及的住房企业数量较多，在搬迁补偿协议签订后，应加强对搬迁户腾退进度的跟踪，保证按计划或协议约定的时间完成腾退工作，以便下一步工作的正常开展。另外对于第三方服务费的支付，应根据服务的进度、成果提交等情况，严格按合同或协议的约定支付相应款项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导 签批意见 |  |  | 签名: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。