2020年度小型修缮项目自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

项目完成情况自评综合评分79.96分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 29.96 | 74.90% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 0 | 0.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 79.96 | 79.96% |

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行情况

2020年度小型修缮项目年初预算1000.00万元，执行数1327.37万元，预算执行率132.74%。

### 2.完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况

2020年度完成8项水电气通信维护维修；小型修缮项目工程质量经验收合格率为100%；小型修缮项目进度达标率100%；项目完工交付率100%；小型修缮项目结算价未超合同约定价格。

（2）效益指标完成情况

2020年度施工废弃物均经合理处置；道路，商用办公区及房屋修缮的完成，改善了商业环境，有利于促进我街经济发展；社区办公用房渗水维修完工，社区办公条件得到改善；道路修缮完成，方便了群众出行；小型修缮工程施工无事故发生。

### 3.未完成的绩效目标

2020年度未完成修缮市政基础设施90项，仅完成42项；修建电子智能化项目5项目标，仅完成1项；修缮住房、办公用房40项目标，仅完成13项；社区满意度及群众满意度未进行调查访问取证，主要是我部门日常工作繁杂且时效要求高，为按时保质保量完成工作任务，未关注群众对我们工作的评价结果。

## （三）存在的问题和原因

1.未科学编制预算

本年度预算1000.00万元，实际执行1327.37万元，超预算327.37万元，主要是2020年度暴雨频发，导致防水维修项目增多。

2.绩效目标完成不理想

设置15个绩效指标，5个指标未完成，偏差率33.33%，主要是受新冠肺炎影响，部分维修项目延期而致。

## （四）下一步拟改进措施

1.科学合理编制预算，加强预算绩效管理。

2.建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。

# 附件：2020年度小型修缮项目自评表

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目年度绩效目标

改善社区办公环境及居民办事环境，承担辖区建设、改造及维修工程，建设三级视频监控系统工程。

### 2.项目资金使用情况

项目资金全年使用1327.368914万元，明细为项目建设管理费26.473681万元；市政基础设施修建工程596.477377万元；水电气通信安装维修工程364.127434万元；电子智能化修建工程4.999285万元；住房及办公用房类修缮工程为335.291137万元。

## （二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号）文要求，我部门组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评结果。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析

2020年小型修缮项目，预算执行率132.74%，超额使用327.37万元。主要是防水维修工程增多而致。

2.绩效目标完成情况分析

本项目设置了15个绩效指标，已完成10个。分别为数量指标4个完成1个；质量指标1个已完成；时效指标2个已完成；成本指标1个已完成。管理效益指标1个已完成；经济效益指标1个已完成；社会效益指标2个已完成；可持续性指标1个已完成；满意度设置服务对象满意度指标2个未完成。具体如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：完成修建市政基础设施项目，年初目标值为90项。实际完成42项，此指标得2.33分。

完成安装及维修水电气通信项目，年初目标值为5项。实际完成8项，此指标得5分。

完成修建电子智能化项目，年初目标值为5项。实际完成1项，此指标得1分。

完成修缮住房、办公用房类项目，年初目标值为40项。实际完成13项，此指标得1.63分。

②质量指标：工程质量合格率，年初目标值为100%。实际是工程质量经验收均合格，此指标得5分。

③时效指标：项目进度达标率，年初目标值为100%。本年度小型修缮工程均在限定时间内完成，此指标得5分。

项目完工交付率，年初目标值为100%。实际是修缮项目完工验收后立即交付使用，项目完工交付率达100%，此指标得5分。

④成本指标：成本控制率年初目标值为不超预算。实际结算价均未超合同约定价格，此指标得5分。

（2）效益指标完成情况分析

①管理效益指标：施工废弃物，年初目标值为合理处置。本年度项目施工结束，施工方将废弃物合理处置完毕后竣工验收，此指标得6分。

②经济效益指标：地区经济发展，年初目标值为促进。本年度完成金海一路（金海工业园内）砂石路面维修、华中科技大学同济医学院附属协会医院（协和质子医院）新建630KVA供电工程等小型修缮工程，为辖区内企业单位提供良好营商工作环境，从而促进企业单位经济发展，此指标得6分。

③社会效益指标：社区办公条件，年初目标值为改善。本年度完成社区房屋维修改造，提升了社区办公环境。此指标得6分。

方便群众出行，年初目标值为效果显著。本年度区域完成新建及修复多条人行道，群众出行更便捷，此指标得6分。

④可持续影响指标：工程施工事故发生率，年初目标值为零事故。本年度完成的小型修缮项目未发生安全事故，此指标得6分。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社区满意度，年初目标值为满意。实际是未取得社区对我部门工作的评价意见，主要是我部门日常工作中未关注社区对我们工作的认可结果，此指标得0分。

群众满意度，年初目标值为满意。实际是未取得群众对我部门工作的评价意见，主要是我部门日常工作中未关注群众对我们工作的认可结果，此指标得0分。

（四）上年度项目自评结果应用情况

2019年我部门未组织开展项目绩效自评工作，本年度无历史数据可对比。

（五）其他佐证材料

无