报告编号：DXH20210019

2021年度小型修缮项目绩效自评结果

（缩略版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

项目完成情况自评综合评分94.60分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 34.60 | 86.50% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 94.60 | 94.60% |

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况

2021年度小型修缮项目年初预算1000万元，执行数1000万元，执行率100%。

### 2.完成的绩效目标

该项目设置了15个绩效指标，已完成12个。分别为修建电子智能化项目2项；修缮住房、办公用房类项目14项；小工程质量合格率100%；项目进度达标率100%；项目完工率100%。施工废弃物合理处置；营商环境改善；社区办公条件得到改善；道路修缮方便群众出行效果显著；工程事故零发生；一感一度满意率达100%；双评议满意率达100%。

### 3.未完成的绩效目标

该项目设置了15个绩效指标，未完成3个。分别为市政基础设施项目，年初目标值≥60个，实际完成40个；安装及水电气通信项目年初目标值≥10个，实际完成9个；成本控制率年初目标值为100%不超合同约定价格，实际仅96%结算价未超合同约定价格。

- 存在的问题和原因

### 1.部分绩效目标完成不理想

设置15个绩效指标，3个指标未完成，偏差率20%。主要是基础设施项目年初目标值≥60个实际完成40个；安装及水电气通信项目年初目标值≥10个实际完成9个；成本控制率年初目标值为100%不超合同约定价格，实际仅96%结算价未超合同约定价格；预算监控运行执行不到位，未制定考评机制，绩效管理水平有待提高。

### 2.资金使用未专款专用

2021年年初预算1000万元，账面执行数1000万元，核定属于小型修缮项目资金使用范围支出 797.10万元，非专款使用支出202.90万元。其主要原因是部分大型基建项目资金支出计入该项目。

- 下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。

（2）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

### 2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

# 附件：2021年度小型修缮项目自评表

# 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的：辖区内的基础性维修

（2）年度绩效目标：辖区内的道路维修、人行道维修、路灯维修、电子智能化和视频，机关以及二级单位办公场所基础维修。

### 2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款1000万元项目，支出1000万元，明细为小型修缮 797.10万元，大型基建支出202.90万元。

## （二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2022】4号）文要求，城建办组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

#### 1.预算执行情况分析

2021年度小型修缮项目年初预算1000万元，执行数1000万元，执行率100%。

#### 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：市政基础设施项目，年初目标值为≥60个。实际完成40项，此指标得0分。

安装及水电气通信项目，年初目标值为≥10个。实际完成9个，此指标得0分。

修建电子智能化项目，年初目标值为≥2个。实际完成2个，此指标得2分。

完成修缮住房、办公用房类项目，年初目标值为≥10个。实际完成14个，此指标得3分。

②质量指标：工程质量合格率，年初目标值为≥99.5%。实际是工程质量经验收均合格，此指标得10分。

③时效指标：项目进度达标率，年初目标值为100%。本年度小型修缮工程均在限定时间内完成，项目进度达标率100%此指标得5分。

项目完工率，年初目标值为100%。实际是修缮项目完工验收后立即交付使用，项目完工交付率达100%，此指标得5分。

④成本指标：成本控制率，年初目标值为100%不超合同约定价格。实际是96%结算价未超合同约定价格，此指标得9.6分。

（2）效益指标完成情况分析

①管理效益指标：施工废弃物，年初目标值为合理处置。实际是预算资金含施工方处置废弃物费用，合理处置完毕后竣工验收，此指标得6分。

②经济效益指标：营商环境，年初目标值为改善。实际是

本年度完成金银湖一街（三江航天集团南门）至金银湖路新建人行道工程、金海工业园路灯安装工程、金海一路（金海工业园内）砂石路面维修工程、汉高公司门前土路改造工程等小型修缮工程，为辖区内企业单位提供良好营商工作环境，此指标得6分。

③社会效益指标：社区办公条件，年初目标值为改善。实际是本年度完成金银湖街机关大楼屋面及外墙漏水维修工程、城管所墙面工程等，提升了社区办公环境。此指标得6分。

方便群众出行，年初目标值为效果显著。实际是本年度完成新建环湖三路两侧人行道工程、清水湾路破损人行道修复工程及修复多条人行道等，为群众出行提供方便，维修前后对比效果显著，此指标得6分。

④可持续影响指标：工程施工事故发生率，年初目标值为零事故。实际是本年度完成的小型修缮项目均未发生安全事故，此指标得6分。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：一感一度满意率，年初目标值为≥90%。实际满意度达100%，此指标得5分。

②双评议满意度，年初目标值为≥90%。实际满意度达100%，此指标得5分。

## （四）上年度项目自评结果应用情况

#### 1.上年度自评结果

2020年度一般行政管理事务项目绩效综合评价得分79.96分，其中预算执行情况20.00分，产出指标29.96分，效益指标30.00分，满意度指标0.00分。

#### 2.上年度存在的问题

（1）未科学编制预算

（2）绩效目标完成不理想

#### 3.上年度拟改进措施

（1）科学合理编制预算，加强预算绩效管理。

（2）建立健全绩效指标体系，制定最能反映项目绩效管理要求的关键性指标，实际执行过程不断修正避免偏差过大。

#### 4.上年度部门自评结果本年度应用情况

金银湖街道办事处城建办上年度部门自评结果本年度应用情况较好，2021年科学合理编制预算，有效提高了资金执行率；部分结果应用有待加强，如绩效目标完成不理想，金银湖街道办事处应以以前年度绩效目标指标值为基础，进一步结合当年申报项目情况，合理设定目标，建立健全绩效指标体系。

## （五）其他佐证材料

无。