2020年度五龙御园项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处             填报日期:2021.4.28

| 项目名称 |  | 五龙御园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 城市管理和规划建设办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 R 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 3593 |  |  | 3593 |  | 100% |  | 20分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 1、房建部分第三批BT回购资金2、室外配套第二批BT回购资金（10份） |  |  | 1项 |  | 1、房建部分第三批BT回购资金2、室外配套第二批BT回购资金 | 10 |
|  |  | 质量指标 |  | 按照国家建筑标准验收（10分） |  |  | ≥99.5% |  | 符合验收标准 | 10 |
|  |  | 时效指标 |  | 按照国家建筑标准完成（10分） |  |  | ≤2年 |  | 大于2年 | 8 |
|  |  | 成本指标 |  | 按照国家建筑标准控制成本（10分） |  |  | ≤8% |  | 9.55% | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） |  |  | ≥5年 |  | ≥5年 | 15 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 辖区居民满意度（10分） |  |  | ≥90% |  | ≥90% | 15 |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 因疫情的原因，项目未能如期完成。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 提高预算绩效管理意识。完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 |