【第三方机构：湖北三江资产评估有限公司】

辛安渡办事处2020年五龙御园项目专项项目自评报告

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分98分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 38 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98 |

二、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该专项资金项目主要用于五龙御园住宅小区的建设。2020年项目年初预算为3593万元， 实际支出3593万元，预算执行率为100%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 1、房建部分第三批BT回购资金2、室外配套第二批BT回购资金（10分） | 1项 | 1、房建部分第三批BT回购资金2、室外配套第二批BT回购资金 | 10 |
| 质量指标 | 按照国家建筑标准验收（10分） | ≥99.5% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 按照国家建筑标准控制成本（10分） | ≤8% | 9.55% | 10 |
| 社会效益指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
| 可持续影响指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | ≥5年 | ≥5年 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 15 |

- 未完成的绩效目标

|  | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时效指标 | 按照国家建筑标准完成（10分） | ≤2年 | 大于2年 | 8 |

三、存在的问题和原因

- 1.因疫情的原因，项目未能如期完成。

四、建议

提高预算绩效管理意识。完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度五龙御园项目自评表