【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年农业生产项目专项项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）、自评得分 项目绩效自评综合评分94.63分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.63 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 35 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 94.63 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该项目资金是为加大农业工作力度，推动农业提速发展，满足农业生产需要；加强沟渠保洁及水利设施管护工，加强农业基础设施建设，实现产业振兴，生态振兴，乡村振兴。2020年项目年初预算为3985.26万元， 实际支出3912.22万元，预算执行率为98.17%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 工程建设项目验收通过率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程项目按期完成率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 建设工程招标价控制（10分） | 在控制范围内 | 在控制范围内 | 10 |
| 经济效益指标 | 促进农业生产（8分） | 有所提升 | 有所提升 | 8 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境（8分） | 增收 | 增收 | 8 |
| 生态效益指标 | 改善农田沟渠环境（7分） | 有所提升 | 有所提升 | 7 |
| 可持续影响指标 | 建设完成的工程能持续使用（7分） | ≥5年 | ≥5年 | 7 |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 10 |

- 未完成的绩效目标未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 2个泵船更新，930亩土地平整，新建6460m2连栋大棚，新建145m2旅游厕所，新建428m硬化路，5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座（10分） | 全部完成 | 其中5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座不属于街道承建的项目，其余已完成 | 5 |

- （三）、存在的问题和原因

1.绩效指标不完整，通过对农业生产项目的预算及支出比对，农业生产项目不仅仅包括农业工程项目还包括扶贫、林业保护、农机补贴、河湖管治理等多项事务，但其未设置绩效指标；

2.绩效指标值设置不规范，5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座属于区农投代建项目，不属于街道项目，不应列入街道的绩效目标。

3.部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如改善农田沟渠环境有所提升、建设完成的工程能持续使用5年以上，未根据项目实际对效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

4.项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。拟减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

2.提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度农业生产项目项目自评表