【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年农业生产项目专项项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）、自评得分 项目绩效自评综合评分94.63分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.63 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 35 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 94.63 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该项目资金是为加大农业工作力度，推动农业提速发展，满足农业生产需要；加强沟渠保洁及水利设施管护工，加强农业基础设施建设，实现产业振兴，生态振兴，乡村振兴。2020年项目年初预算为3985.26万元， 实际支出3912.22万元，预算执行率为98.17%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 工程建设项目验收通过率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程项目按期完成率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 建设工程招标价控制（10分） | 在控制范围内 | 在控制范围内 | 10 |
| 经济效益指标 | 促进农业生产（8分） | 有所提升 | 有所提升 | 8 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境（8分） | 增收 | 增收 | 8 |
| 生态效益指标 | 改善农田沟渠环境（7分） | 有所提升 | 有所提升 | 7 |
| 可持续影响指标 | 建设完成的工程能持续使用（7分） | ≥5年 | ≥5年 | 7 |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 10 |

- 未完成的绩效目标未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 2个泵船更新，930亩土地平整，新建6460m2连栋大棚，新建145m2旅游厕所，新建428m硬化路，5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座（10分） | 全部完成 | 其中5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座不属于街道承建的项目，其余已完成 | 5 |

- （三）、存在的问题和原因

1.绩效指标不完整，通过对农业生产项目的预算及支出比对，农业生产项目不仅仅包括农业工程项目还包括扶贫、林业保护、农机补贴、河湖管治理等多项事务，但其未设置绩效指标；

2.绩效指标值设置不规范，5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座属于区农投代建项目，不属于街道项目，不应列入街道的绩效目标。

3.部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如改善农田沟渠环境有所提升、建设完成的工程能持续使用5年以上，未根据项目实际对效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

4.项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。拟减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

2.提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度农业生产项目项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

农业生产项目是为了加大农业工作力度，推动农业提速发展，满足农业生产需要；加强沟渠保洁及水利设施管护工，加强农业基础设施建设，实现产业振兴，生态振兴，乡村振兴。

年度绩效目标：

1.积极做好重点工业项目推进与企业服务工作；2.继续加强人居环境整治工作力度；3.积极做好农业项目申报工作；4.做好农业基础设施建设

| - 项目总预算 | - 3985.26万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处经济服务办公室 |
| - 用途 | - 加强沟渠保洁及水利设施管护工，加强农业基础设施建设，加强人居环境整治工作力度 |
| - 分配方式 | 按照项目范围拨付资金 |
| - 结果 | 98.17% |
| - 常年性项目说明年度情况 | 2020年预算支出3985.26万元 |

- （二）部门自评工作开展情况

1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

其中：评价方法：根据评价对象的具体情况，采用两种以上方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法；

- 具体样本确定:样本总量按照项目个数的20%确定，采用的随机抽样的方式。

2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4、建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

项目预算金额为3985.26万元。实际使用金额为3912.22万元.资金使用率达到98.17%。

- 2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①2个泵船更新，930亩土地平整，新建6460m2连栋大棚，新建145m2旅游厕所，新建428m硬化路，5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座（10分）。通过调查，自评小组了解到其中5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座不属于街道承建的项目，其余已完成。因指标设置不规范，该指标得分为5分。

②工程建设项目验收通过率（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年工程建设项目验收通过率100%。该指标得分为10分。

③工程项目按期完成率（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年工程项目按期完成率均在时限内完成。该指标得分为10分。

④建设工程招标价控制（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年初要求建设工程招标价控制在控制范围内。该指标得分为10分。

- 效益指标完成情况分析

- ①促进农业生产（8分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的农业生产增收，完成率达到100%。该指标得分为8分。

- ②改善人居环境（8分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的改善人居环境有所提升。该指标得分为8分。

- ③改善农田沟渠环境（7分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的农田沟渠环境有所改善。该指标得分为7分。

- ④建设完成的工程能持续使用（7分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的工程能持续使用≥5年以上。该指标得分为7分。

- 满意度指标完成情况分析

- ①群众满意度(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初群众满意度满意≥95%。该指标得分为10分。

- （四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料