【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年小型修缮项目自评报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）、自评得分

项目绩效自评综合评分83.84分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16.84 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 32 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 88.84 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该项目资金主要用于建设辛安渡街道通村道路及配套工程。2020年项目年初预算为1000万元，实际支出842.16万元，预算执行率为84.22%o

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 道路建设（5分） | 4公里 | 4.53公里 | 5 |
|  | 管线改造（5分） | 2.5公里 | 5.5公里 | 5 |
|  | 路灯维修（5分） | 200盏 | 200盏 | 5 |
|  | 新建活动广场（5分） | 3座 | 3座 | 5 |
| 质量指标 | 按照国家建筑标准验收（5分） | ≥99.5% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 按照国家建筑标准控制成本（2分） | ≤8% | ≤8% | 2 |
| 社会效益指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | 有所提升 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | ≥5年 | 15 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度（10分） | 满意 | 10 | 10 |

- 未完成目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 党群服务中心建设（5分） | 1200㎡ | 部分未完成 | 3 |
|  | 建设举升平台（5分） | 16台 | 0台 | 0 |
| 时效指标 | 按年度计划建设（3分） | 及时建设 | 部分未完成 | 2 |

- 、存在的问题和原因

1.预算执行率未完成，其原因为支付存在串项的现象；

2.产出指标-数量指标计划目标值为党群服务中心建设1200平方米，实际情况为三合大队建设面积1225.76平方米，因疫情的原因2020年9月开工，2021年1月才完成，故该项得分3分；产出指标-数量指标建设举升平台计划目标值为建设举升平台10台被取消，未及时更改此项绩效指标，故该项得分被扣；

3.因产出指标产出指标-数量指标党群服务中心建设部分未完成，故时效指标-按年度计划建设及时建设，故该项得分2分；

4.项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1.财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项；

2.提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度小型修缮项目自评表