附件           2020年度小型修缮项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处    填报日期:2021.4.27

| 项目名称 |  | 小型修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 辛安渡街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 城市管理和规划建设办公室 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 1000 |  |  | 842.16 |  | 84.22% |  |  | 16.84分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 |  | 党群服务中心建设（5分） |  |  | 1200㎡ |  |  | 部分完成 | 3 |
|  |  |  |  | 道路建设（5分） |  |  | 4公里 |  |  | 4.53公里 | 5 |
|  |  |  |  | 管线改造（5分） |  |  | 2.5公里 |  |  | 5.5公里 | 5 |
|  |  |  |  | 建设举升平台（5分） |  |  | 16台 |  |  | 0台 | 0 |
|  |  |  |  | 路灯维修（5分） |  |  | 200盏 |  |  | 200盏 | 5 |
|  |  |  |  | 新建活动广场（5分） |  |  | 3座 |  |  | 3座 | 5 |
|  |  | 质量指标 |  | 按照国家建筑标准验收（5分） |  |  | ≥99.5% |  |  | 100% | 5 |
|  |  | 时效指标 |  | 按年度计划建设（3分） |  |  | 及时建设 |  |  | 及时建设 | 2 |
|  |  | 成本指标 |  | 按照国家建筑标准控制成本（2分） |  |  | ≤8% |  |  | ≤8% | 2 |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 |  | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） |  |  | 有所提升 |  |  | 15 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） |  |  | ≥5年 |  |  | 15 | 15 |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  | 辖区居民满意度（10分） |  |  | 满意 |  |  | 10 | 10 |
| 总分 | 88.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | - 预算执行率未完成，其原因为支付存在串项的现象； - 产出指标-数量指标计划目标值为党群服务中心建设1200平方米，实际情况为三合大队建设面积1225.76平方米，因疫情的原因2020年9月开工，2021年1月完成，故该项得分3分；产出指标-数量指标建设举升平台计划目标值为建设举升平台10台被取消，未及时更改此项绩效指标，故该项得分0分； - 因产出指标产出指标-数量指标未完成，故时效指标-按年度计划建设及时建设，该项得分2分； - 4.项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | - 1.财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项； - 2.提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |