附件1：

2020年度新媒体平台运营推广项目自评表

单位名称：  东西湖区融媒体中心       填报日期：2021.2.24

| 项目名称 |  | “云上临空港”APP客户端平台二次开发及专项运营推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 运营推广科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 3、一次性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 80 | 0 |  | 0% |  | 0 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 功能开发（10分） |  |  | 平台上线运行 |  | 已上线运行 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 响应时间（5分） |  |  | ≤200毫秒 |  | ≤200毫秒 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 连续时间（5分） |  |  | ≤2100毫秒 |  | ≤2100毫秒 | 5 |
|  |  | 数量指标 | 用户注册（5分） |  |  | 支持≥50万 |  | 支持≥50万 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 并发用户（5分） |  |  | 支持≥1000 |  | 支持≥1000 | 5 |
|  |  | 时效指标 | 月度运营指导方案 （5分） |  |  | 当月1日前 |  | 当月1日前 | 5 |
|  |  |  | 工作响应（5分） |  |  | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 5 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 政府公开社会影响 （10分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 |
|  |  |  | 地域特色办事渠道 （8分） |  |  | 1个 |  | 1个 | 8 |
|  |  |  | 外部推广（2分） |  |  | 6场 |  | 0 | 0 |
|  | 可持续影响指标 （10分） | 可持续影响指标 | 用户打开率（10分） |  |  | 持续增加 |  | 持续增加 | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户投诉（5分） |  |  | ≤5% |  | 0 | 5 |
|  |  |  | 运营人员月度打分 （5分） |  |  | ≥90% |  | 94% | 5 |
| 总分 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、2019年10月11日科室申报的项目是“云上临空港”APP客户端平台二次开发及专项运营推广项目，由于中心在2020年9月进行了项目调整，将“云上临空港”APP客户端平台二次开发及专项运营推广项目调整为“云上临空港”APP客户端建设项目； 2、 该项目的预算资金为50万元，11月份采购，中标费用为49.6万元，到2020年12月底，由于项目合同签定项目服务条款以及完结时间等原因，导致项目资金本年度执行率仅为0%； 3、由于平台上线运行相对滞后，未开展运营推广活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1、2021年该项目暂停申报； 2、加强对未完成项目的督促实施； 3、建立健全科学的预算管理机制和绩效指标体系，提前科学做好项目申报计划，加强绩效管理意识； 4、吸取2020年因疫情防控原因给项目实施带来的影响，提前谋划，积极推进抓落实，科学设定项目合同实施周期； 5、提高预算编制水平，要每年应根据项目特点及项目变化情况，结合上年实际情况，科学、合理确定项目预算数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。