附件1：

　　2020年度信息化建设费项目自评表

　　单位名称：党校　　　　　 　　　　　　填报日期：2021年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化建设费（安可） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 办公室 | | | 项目实施单位 | | | 办公室 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑　 2、区直专项 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □　 2、新增性项目 ☑ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □　 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 预算执行  情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 46 | 45.9929 | | 99.98% | 19.99 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标  （80分） | 数量指标 | 维护设备及系统数量 | | | 46套 | 46套 | | 80 |
| 质量指标 | 正常运行 | | | ≥99.5% | 100% | |
| 效益指标  （0分） |  |  | | |  |  | |  |
| 满意度  指标  （0分） |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 99.99分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 2020年度信息化建设费项目已按照全区统一要求进度开展完毕。下一步设备日常管理科室须保障信息系统安全稳定运行，努力延长设备使用寿命。 | | | | | | | |
| 单位主要负责人  签批意见 | | 签名：    年 月 日 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。